Звіт
про результат виконання
Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної
документації територій м. Житомира на період 2016-2018 років
за 2017 рік

Рішення міської ради від 28.12.2015 року №39, із змінами.
Відповідальний виконавець Програми — Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми — 2016-2018 роки.
Виконання заходів Програми
№ з/п	Пріорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1.	Забезпечення містобудівною документацією для регулювання містобудівної діяльності
		Розроблення детальних планів територій, проведення топографічних зйомок	2016-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	90,00	87,11	100	Захід виконано
2.	Забезпечення мешканців міста загальнодоступними місцями відпочинку	Виготовлення проектно-кошторисної документації використання існуючих та влаштування нових парків, скверів, зон відпочинку міста, громадських просторів:
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту в межах ділянки КП «Парк» по Бульвару Старому, 36	2016-2017	Департамент містобудування та земельних відносин	622,42	189,34	100	Захід виконано
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивілівська	2016-2017	Департамент містобудування та земельних відносин	28,81	28,81	100	Захід виконано
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору за адресою: вул. В. Бердичівська, 41-43 (сквер Студентський) в м. Житомирі	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	50,00	0,00	0	У зв'язку з відсутність коштів в бюджеті не профінансовано в 2017 році даний захід
3.	Забезпечення об'єктів, що передбачені містобудівною документацією, цільовими Програмами вишукуваннями, проектною та проектно-кошторисною документацією	Виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт:
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території майдану Соборного	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	100,00	0,00	0
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на “Нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10”	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	500,00	300,00	60	У зв'язку з новою концепцією будівництва виготовлення ПКД перенесено на 2018 рік
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул. В. Бердичівська, 3 в м. Житомирі	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	10,00	10,00	100	Захід виконано
		Послуги з проведення передпроектних робіт на будівництво на земельній ділянці по проспекту Миру, 20-б	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	45,00	45,00	100	Захід виконано
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі.	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	50,00	50,00	100	Захід виконано
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території проведення археологічних досліджень в районі Замкової Гори в м. Житомирі	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	250,00	0,00	0	У зв'язку з проведенням археологічних досліджень на території Замкової гори
		Виготовлення проектно-кошторисної документації для зведення огорожі земельної ділянки на території Глибочицької сільської ради	2017	Департамент містобудування та земельних відносин	150,00	0,00	0	У зв'язку з відсутність коштів в бюджеті не профінансовано в 2017 році даний захід
4.	Збереження культурної спадщини міста	Послуги зі збереження історичних пам'яток і будівель
		Паспортизація пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення	2017-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	274,00	28,10	10	У зв'язку з відсутність коштів в бюджеті не дофінансовано в 2017 році даний захід
		Послуги із археологічних досліджень Замкової Гори	2016-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	700,00	320,04	45,7	Роботи будуть проводиться в 2018 році
5.	Послуги із проведення архітектурних та містобудівних конкурсів	Призовий фонд на преміювання під час визначення кращої пропозиції пам'ятного знак/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО		Департамент містобудування та земельних відносин	50,00	0,00	0	Конкурс не проведено
6.	Створення та функціонування сайту Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	Створення та функціонування сайту Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	2017-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	26,00	26,00	100	Роботи виконані
8.	Реалізація демонстраційного проекту “Водонапірна Вежа”	Співфінансування заходів для реалізації демонстраційного проекту “Водонапірна Вежа” (передпроектні роботи)	2017-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	30,00	30,00	100	Роботи виконані
	Всього				2976,23	1114,40	57