Додаток 1

ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки

у 2017 році

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016  № 508, від 09.03.2017  № 564

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення (будівництво) міського відеоспосте-реження міста Житомира | Встановлення відеокамер на вулицях та майданах міста | 2017 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради | 1441,1 | 30,0 | 2,1 | Виготовлена проектно-кошторисна документація міської системи відеоспостереження. Проведена державна експертиза проекту. Заключений договір на будівництво системи. Виконання робіт з будівництва міської системи відеоспостереження припинено у зв’язку з неможливістю фінансування у 2017 році. Договір на будівництво системи міського відеоспостереження з ПП «Бізнес –Сістемс-Инк Груп» розірваний за згодою сторін. |
| 2. | Придбання та встановлення камер відеоспосте-реження по вул. Народицька, 15 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | Встановлення відеокамер в житловому будинку по вул. Народицька, 15 | 2017 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради | 27,6 | 27,6 | 100 | Об’єктова система відеоспостереження встановлена в ОСББ по вул. Народицька, 15 |
| 3. | Обслуговування та утримання системи відео-спостереження | Витрати на обслуговування системи | 2017 | КП "Міський інформаційний центр" міської ради | 1316,4 | 1316,4 | 100 | Забезпечено фінансування поточних витрат на утримання та обслуговування системи |
| 4. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в установах та на підприємствах охорони здоров’я | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи і послуги провайдера. | 2017 | Управління охорони здоров’я міської ради | 554,3 | - | - | Встановлена об’єктова система відеоспостереження на базі міської стоматологічної поліклініки №1 для апробації та дослідної експлуатації (за кошти підрядника). Виконання робіт з будівництва відомчої системи відеоспостереження припинено у зв’язку з неможливістю фінансування у 2017 році. |
| 5. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження на підприємствах управління житлового господарства | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи і послуги провайдера. | 2017 | Управління житлового господарства міської ради | 180,0 | - | - | Розроблена схема відомчої системи відеоспостереження, заключений договір на будівництво системи. Виконання робіт з будівництва відомчої системи відеоспостереження припинено у зв’язку з неможливістю фінансування у 2017 році. Виконання та фінансування робіт планується на 2018 рік. |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Показники затрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг видатків на придбання та встановлення ІР-камер | тис.грн. | 165,0 | 0 | Виконання робіт з будівництва міської системи відеоспостереження припинено у зв’язку з неможливістю фінансування у 2017 році | Виготовлена проектно-кошторисна документація міської системи відеоспостереження. Проведена державна експертиза проекту. Додатково проведена робота по пошуку інших підрядників на виконання робіт. |
| 2. | Обсяг видатків на придбання серверного обладнання | тис.грн. | 187,0 | 0 | Виконання робіт з будівництва міської системи відеоспостереження припинено у зв’язку з неможливістю фінансування у 2017 році | Виготовлена проектно-кошторисна документація міської системи відеоспостереження. Проведена державна експертиза проекту. Додатково проведена робота по пошуку інших підрядників на виконання робіт. |
| 3. | Обсяг видатків на придбання моніторів 32" | тис.грн. | 23,2 | 0 |  |  |
| 4. | Обсяг видатків на придбання станцій моніторингу для операторів | тис.грн. | 28,9 | 0 |  |  |
| 5. | Кількість операторів системи міського відеоспостереження | чол. | 11 | 9 |  |  |
| 6. | Загальна кількість камер встановлених на вулицях та майданах міста, в т.ч. і відомчих за Програмою | од. | 119 | 116 |  |  |
| ІІ. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість ІР-камер, які планується встановити на вулицях і майданах міста | од. | 15 | 0 |  |  |
| 2. | Кількість серверного обладнання, яке планується встановити | од. | 1 | 0 |  |  |
| 3. | Кількість моніторів, які планується встановити | од. | 2 | 0 |  |  |
| 4. | Кількість станцій моніторингу для операторів, які планується встановити | од. | 1 | 0 |  |  |
| 5. | Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження | шт. | 7 | 7 | Виконання робіт з будівництва міської системи відеоспостереження припинено у зв’язку з неможливістю фінансування у 2017 році. Зменшення кількості звернень від організацій та громадян зумовлено призупиненням робіт з будівництва міської системи відеоспостереження у 2017 році | Виготовлена проектно-кошторисна документація міської системи відеоспостереження. Проведена державна експертиза проекту. Додатково проведена робота по пошуку інших підрядників на виконання робіт. |
| 6. | Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження | од. | 150 | 137 |  |  |
| 7. | Створення відомчих систем відеоспостереження | од. | 4 | 0 |  |  |
| ІІІ. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Середні видатки на придбання ІР-камер | тис.грн. | 11,0 | 0 |  |  |
| 2. | Середні видатки на придбання серверного обладнання | тис.грн. | 187,0 | 0 |  |  |
| 3. | Середні видатки на придбання моніторів | тис.грн. | 11,6 | 0 |  |  |
| 4. | Середні видатки на придбання станцій моніторингу для операторів | тис.грн. | 28,9 | 0 |  |  |
| 5. | Середні видатки на утримання оператора системи міського відеоспостереження | тис.грн. | 57,9 | 63,67 | Збільшення видатків на утримання операторів системи міського відеоспостереження пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2017 році |  |
| IV. | Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень реагування служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події | % | 60 | 100 |  |  |
| 2. | Частка злочинів, які розкрито використанням міської системи відеоспостереження в загальній кількості злочинів | % | 12 | 14 |  |  |
| 3. | Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком | % | 102 | 102 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

З метою забезпечення ефективної роботи, спрямованої на виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки розпорядженням міського голови від 31.03.2017 року №258 утворена робоча група з реалізації міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки. Протягом року робочою групою було проведено п’ять засідань, на яких були розглянуті та затверджені:

- Технічне завдання на реалізацію першого етапу міської цільової програми  «Безпечне місто» на 2017-2019 роки;

- Технічне завдання на проектування, побудову, створення і впровадження відомчих систем 
ІР- відеоспостереження в установах охорони здоров’я міста;

- Технічне завдання на проектування, побудову (створення) і впровадження відомчої системи ІР- відеоспостереження на міському полігоні твердих побутових відходів.

Крім цього, на засіданні робочої групи був затверджений перелік місць розташування камер відеоспостереження та найкраща комерційна пропозиція на реалізацію проектів Програми. Зокрема, найкращу пропозицію на реалізацію І-го етапу міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки було подано ПП «Бізнес–Сістемс–Инк Груп», якому і було доручено розробити проектно-кошторисну документацію та виконання робіт по будівництву міської системи відеоспостереження у 2017 році.

ПП «Бізнес–Сістемс–Инк Груп» розробило проектно-кошторисну документацію на реалізацію І-го етапу Програми, яка успішно пройшла експертизу та 17.10.2017 року одержала експертний звіт  (позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «будівництво міського відеоспостереження міста Житомир 2017 рік».

30 жовтня 2017 року з «Бізнес–Сістемс–Инк Груп» було укладено договір на виконання робіт з будівництва міського відеоспостереження у 2017 році.

Проте, через неможливість фінансування капітальних видатків на виконання робіт у 2017 році, пов’язаної із невиконанням доходної частини бюджету розвитку, виконання робіт з реалізації І-го етапу міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки було призупинено і додатковою угодою №1 до договору №257 від 30.10.2017 року сторони дійшли згоди розірвати договір на виконання робіт з будівництва міського відеоспостереження у 2017 році.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради	М.В. Дідківський