Звіт

про результат виконання

Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2019 роки

За 9 місяців2018 року

Дата і номер рішення міської ради,

яким затверджено Програму та зміни до неї: від 16.03.2016 №167 «Про затвердження Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки», від 25.01.2018 №925 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міського громадського транспорту м.Житомира на 2016-2019 роки»

Відповідальний виконавець: управління транспорту і зв’язку міської ради.

Термін реалізації Програми: 2016-2019 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | | Термін викона-ння | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток фінансування заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Оновити рухомий склад | 1.1 придбання тролейбусів | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 240000,0 | - |  |  |  |
| 1.2. придбання автобусів (екологічного стандарту євро-5) | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 64000,0 | 64000,0 | 31 887,5 | 50% | Закуплено 17 автобусів |
| 1.3. придбання електричних міських автобусів | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 1.4 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів елетротранспорту | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 16500,0 | 2000,0 | 500,0 | 25% | Закуплено: Фанера, Ущільнювачі,Бризговики, клей, статистичний перетворювач, світильники, колектор ДК-408, сидіння салону тощо |
| 1.5 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для рухомого складу | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 2 | Техніч-не переос-наще-ння контакт-ної, кабель-ної мережі, трамвай-ної колії, тягових підстан-цій | 2.1 придбання стрілочних переходів для трамвайної колії – 2 шт | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
|  | 2.2 придбання рейок і комплектуючих для трамвайної колії | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 1214,0 | - |  |  |  |
|  | 2.3 будівництво контактної мережі | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 12000,0 | - |  |  |  |
|  | 2.4 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва та обслуговування тролейбусної лінії | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 1785,0 | - |  |  |  |
|  | 2.5 придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 94,9 | - |  |  |  |
|  | 2.6 переоснащення тягових підстанцій заміноюлінійних вимикачів та схем управління до них | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 2400,0 | - |  |  |  |
|  | 2.7 придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
|  | 2.8 придбання силового кабелю для проведення капітального ремонту кабельної мережі | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 415,0 | - |  |  |  |
|  | 2.9 технічне переоснащення системи диспетчеризації тягових підстанцій з заміною комплексу телемеханіки на „Граніт-Мікро” | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
|  | 2.10 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | 4100,0 | 3400 | 100% | Захід виконано |
| 3 | Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити                Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити                 Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити                      Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити | 3.1 придбання інформаційних систем для рухомого складу | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 900,0 | - |  |  |  |
|  | 3.2 придбання системи відеонагляду в тролейбусах | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 345,0 | - |  |  |  |
|  | 3.3 придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
|  | 3.4 придбання мийного комплексу | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 3100,0 | - |  |  |  |
|  | 3.5 придбання автовишки контактної мережі | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 1700,0 | - |  |  |  |
| 3.6 придбання відброплити для ущільнення асфальту | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 50,0 | - |  |  |  |
| 3.6 придбання зварювального напівавтомата | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.6 придбання генератора | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.7 придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.8 придбання газоплазменної різки листового металу | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.9 придбання обладнання для полімерного фарбування деталей | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.10 придбання компресора стаціонарного | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.11 придбання ножниць гільотинних | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.12 придбання матеріалів і комплектуючих для системи освітлення | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.13 придбання зварювального агрегату | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.14 придбання підстанції тягової модульної | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 51900,0 | - |  |  |  |
| 3.15 придбання міні-екскаватора | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.16 придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.17 придбання матеріалів для капітального ремонту виробничих приміщень тролейбусного депо | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.18 придбання матеріалів і комплектуючих для реконструкції системи опалення в трамвайно-тролейбусному депо | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.19 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва і обслуговування тролейбусної лінії до індустірального парку( з тяговою підстанцією) | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.20 придбання GPS – пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок | | 2016-2019 роки |  | - | - |  |  |  |
| 3.21 придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 7440,0 | - |  |  |  |
| 3.22 технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | 8525,0 | 0,0 | 0 | - |
| 3.23 придбання обладнання для доступу до WiFi в електротранспорті | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.24 придбання шин для електротранспорту | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 1700,0 | - |  |  |  |
| 3.25 придбання автонавантажувача | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 3.26 будівництва АЗС в тролейбусному депо | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4 | Розвиток інфраст-руктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електро-транспортом         Розвиток інфраст-руктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електро-транспортом | 4.1 виготовлення та встановлення схем з графіками руху на зупинках громадського транспорту | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради | - | - |  |  |  |
| 4.2 придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради | 987,0 | 987,0 |  | 100% | Закуплено 13 табло прогнозування транспорту на запинках |
| 4.3 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4.4 виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної ліні по вул.Промисловій в м. Житомирі | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4.5 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної ліні по вул. Героїв Пожежних м. Житомирі (район Мальованки) | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4.6 виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту виробничих приміщень тролейбусного депо | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 150,0 | - |  |  |  |
| 4.7 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної до індустріального парку | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 600,0 | - |  |  |  |
| 4.8 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва АЗС в тролейбусному депо | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 400,0 | - |  |  |  |
| 4.9 виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції системи опалення в трамвайно-тролейбусному депо | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 150,0 | - |  |  |  |
| 4.10 придбання нових зупинок громадського транспорту | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4.11 облаштування благоустрою територій міста та встановлення зупинок громадського транспорту | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4.12 придбання матеріалів для ремонту зупинок громадського транспорту, що перебувають на балансі КП "ЖТТУ" | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4.13 обстеження пасажиропотоку в міському пасажирському транспорті | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | - | - |  |  |  |
| 4.14 придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд - 80000 шт. | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Забезпе-чити безпере-бійну роботу підприє-мства | 5.1 виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії. | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 3970,2 | 3970,2 |  | 100% | виконано |
| 5.2 страхування електротранспорт-них засобів (трамваї, тролейбуси), водіїв, кондукторів від нещасних випадків на транспорті | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 199,0 | - |  |  |  |
| 6 | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом | 6.1 Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом | | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | 64000,0 | 64000,0 |  | 100% | виконано |
| 7 | Забезпе-чити роботу підприє-мства | | 7.1 погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КП «Житомиртранспорт» міської ради, сплата штрафних санкцій та виплата заробітної плати. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» |  |  |  |  |  |
| 7.2 придбання основних засобів, в т.ч.: комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв, мережевого обладнання, офісних меблів, розробка сайту, тощо. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | 215,0 | - |  |  |  |
| 7.3 обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | 72,0 | 72,0 |  | 100% | виконано |
| 8 | Проінформувати населення щодо впровадження Е-квитка | | 8.1 Проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | 198,0 | 198,0 |  | 100% | виконано |

Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради М.В. Грищук