Звіт
про результат виконання
Програми створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018-2020 роки
за І квартал 2019 року

Рішення міської ради від 28.09.2017 року №741
Відповідальний виконавець Програми — Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми — 2018-2020 роки.

Виконання заходів Програми
№ з/п	Пріорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до Програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1.	Забезпечити підвищення кваліфікації працівників служби містобудівного кадастру	Регулярно щокварталу проводити навчання не менше 1 тижня для 6 спеціалістів служби кадастру	2019	ДМ та ЗВ	59,0	59,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі
2.	Придбати та встановити технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	Придбання програмного забезпечення серверу, пуско-налагоджувальні роботи серверу	2019	ДМ та ЗВ	30,0	30,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі
3.	Встановити та розробити програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру	Придбання програмного забезпечення серверу та його встановлення	2019	ДМ та ЗВ	110,0	110,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІІ кварталі
4.		Придбання базового програмного забезпечення	2019	ДМ та ЗВ	150,0	150,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІІ кварталі
5.		Послуги з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення ( програмного комплексу)	2019	ДМ та ЗВ	20,0	20,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІІ кварталі
6.	Встановити та розробити геоінформаційний портал містобудівного кадастру	Послуги з створення інформаційних систем (порталу містобудівного кадастру)	2019	ДМ та ЗВ	20,0	20,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІІ кварталі
7.	Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру	Послуги по базовому наповненню баз даних	2019	ДМ та ЗВ	200,0	200,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі
8.	Розробити структуру інформаційної моделі містобудівного кадастру	Розроблення нормативно - технічного та методичного забезпечення ведення системи ГІС	2019	ДМ та ЗВ	50,0	50,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі
		Розробка технічного проекту	2019	ДМ та ЗВ	90,0	90,0	0,0	0	Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі

Директор департаменту	І.Й. Блажиєвський