

**УКРАЇНА**

**ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ**

10014, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 7, [osvita@zt-rada.gov.ua](mailto:osvita@zt-rada.gov.ua) тел. 47-48-36

09.10.2018р. № 491

на №44/д від 29.03.18р.

на №68/д від 02.05.18р.

надаємо звіт щодо реалізації проектів-переможців Бюджету участі 2017р.

за\_жовтень 2018р.

(відповідний звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва проекту-переможця** | **Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування** | **Етап реалізації, заходи з виконання** | **Обсяг фінансування, тис. грн.** | | | **Виконані роботи** | | | **Отриманий результат** |
| **План.** | **Факт.** | **Залишок станом на початок звітного періоду** | **Найменування робіт** | **Вартість, тис. грн.** | |  |
|  | **План** | **Факт** |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** |
|  | «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового та спортивного простою «Активний відпочинок на Мар’янівці» на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 за адресою вул. Київське шосе, 37 м.Житомир» | ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 вул. Київське шосе, 37 |  | 999695,0 | 965102,0 | 310294,0 | **Етапи виконання робіт:**  Зрізка дерев, викорчування пнів. Зняття верхнього шару грунту, Прокладанння кабелю та засипанння піском, Встановленння поребрика, тренажерів. | 999695,0 | 965102,0 | Будівельні роботи завершено |
|  | «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою вул. Т. Бульби-Боровця, 15 м.Житомира» | ЖЗСШ №16 вул. Т. Бульби-Боровця, 15 |  | 1548651,0 | 965495,0 | 0 | **Етапи виконання робіт:**  Влаштуванняоснови під футбольне поле, влаштування синтетичного покриття. Влаштування огорожі. Встановлення обладнання. | 942089,0 | 942089,0 | Будівельні роботи завершено |
|  | «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням простору «Здорове навчання – здорове дозвілля» з штучним покриттям на території Житомирського міського колегіуму за адресою вул. Івана Мазепи, 18 м.Житомир» | Колегіум, Івана Мазепи, 18 |  | 999974,0 | 694931,0 | 05043,0 | **Етапи виконання робіт:**  Облаштування майданчика під резинове покриття, Влаштування покриття. Встановлення обладнання. | 658607,0 | 658607,0 | Ремонтні роботи завершено |

По трьох об’єктах готується документація до подачі в Житомирський центр надання адміністративних послуг для отримання повідомлень про завершення ремонтних робіт.