Додаток 2 до Положення

про бюджет участі (громадський

бюджет)міста Житомира

ІНФОРМАЦІЯ

по_Житомирському міському колегіумі

(назва розпорядника бюджетних коштів)

за листопад 2018 р.

(відповідний звітний період)

| N з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн.. | Виконані роботи | Отриманий результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План. | Факт. | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Здорове навчання – здорове дозвілля» | Капітальний ремонт спортивного майданчика, вул. Івана Мазепи,18 | Завершено | 999974,00 | 694931,00 | 305043,00 | Виготовлення проекту | 34500,00 | 34500,00 | виконано |
|  |  |  |  |  |  |  | Експертна оцінка | 1824,00 | 1824,00 | виконано |
|  |  |  |  |  |  |  | Авторський нагляд | 2693,25,00 | 0 | виконано |
|  |  |  |  |  |  |  | Технічний нагляд | 12312,00 | 0 | виконано |
|  |  |  |  |  |  |  | Будівельні роботи | 940868,00 | 658607,00 | виконано |