

**УКРАЇНА**

**ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ**

вул. В.Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014 , тел. 47-48-36,

E-mail: osvita@zt-rada.gov.ua

 Проекти-переможці бюджету участі **у 2017 році:**

***1. «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового та спортивного простору «Активний відпочинок на Мар’янівці» на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 за адресою вул. Київське шосе, 37 м. Житомир»***.

-Замовник робіт – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10;

-проектна організація – ТзОВ ЮБК «Комплекс»;

-підрядна організація – ФОП Руденко Д.;

-вартість робіт відповідно до зведеного кошторисного розрахунку – 952,581 тис.грн., у тому числі вартість ПКД – 34, 200 тис.грн.

 22 червня 2018р. видано ТОВ «Укрекспертиза в будівництві м.Київ» (22.06.18р. №0812-4438-18/УЕБ/В) позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту на «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового та спортивного простою «Активний відпочинок на Мар’янівці» на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 за адресою вул. Київське шосе, 37 м. Житомир»

 У липні 2018 року зареєстровано повідомлення на початок виконання будівельних робіт від управління Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради (серія ЖТ №061182050891), затверджений графік робіт та розпочато ремонтно-будівельні роботи по даному об’єкту.

 19 жовтня 2018р. ремонтно-будівельні роботи завершено. Замовником готується пакет документів на отримання повідомлення про готовність об’єкта. Роботи виконано якісно та у визначені терміни.

***2. «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою вул. Т. Бульби-Боровця, 15 м.Житомира»***

-Замовник робіт – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16;

-проектна організація – ТзОВ ЮБК «Комплекс»;

-підрядна організація – ТОВ «ДІО-СПОРТ»;

-вартість робіт відповідно до зведеного кошторисного розрахунку – 999,980 тис.грн. (перша черга), у тому числі вартість ПКД – 34, 500 тис.грн.

 06 червня 2018р. видано ТОВ «Укрекспертиза в будівництві м.Київ» (06.06.18р. №0608-4438-18/УЕБ/В) позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту на «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою вул. Т. Бульби-Боровця, 15 м.Житомира» на дві черги, загальною вартістю 1 524, 709 тис.грн..

 У липні 2018 року зареєстровано повідомлення на початок виконання будівельних робіт від управління Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради (серія ЖК №061181990953), затверджений графік робіт та розпочато ремонтно-будівельні роботи по даному об’єкту.

 На початку жовтня 2018р. ремонтно-будівельні роботи завершено. Роботи виконано якісно та у визначені терміни.

 ***3. «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням простору «Здорове навчання – здорове дозвілля» з штучним покриттям на території Житомирського міського колегіуму за адресою вул. Івана Мазепи, 18 м.Житомир»***

-Замовник робіт – Житомирський міський колегіум;

-проектна організація – ТзОВ ЮБК «Комплекс»;

-підрядна організація – ТОВ «В.А.П.»;

-вартість робіт відповідно до зведеного кошторисного розрахунку – 999,974 тис.грн., у тому числі вартість ПКД – 34, 500 тис.грн.

 06 червня 2018р. видано ТОВ «Укрекспертиза в будівництві м.Київ» (06.06.18р. №0607-4438-18/УЕБ/В) позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту на «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням простору «Здорове навчання – здорове дозвілля» з штучним покриттям на території Житомирського міського колегіуму за адресою вул. Івана Мазепи, 18 м.Житомир»

 У липні 2018 року зареєстровано повідомлення на початок виконання будівельних робіт від управління Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради (серія ЖТ №061182041913), затверджений графік робіт та розпочато ремонтно-будівельні роботи по даному об’єкту.

 На початку жовтня 2018р. ремонтно-будівельні роботи завершено. Замовником подано пакет документів на отримання повідомлення про готовність об’єкта. Роботи виконано якісно та у визначені терміни.