Звіт

про результат виконання

Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної

документації територій м. Житомира на період 2016-2018 років

за 1 півріччя 2018 року

Рішення міської ради від 28.12.2015 року №39, із змінами.

Відповідальний виконавець Програми — Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми — 2016-2018 роки.

Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до Програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1.	Забезпечення містобудівною документацією для регулювання містобудівної діяльності
Розроблення детальних планів територий, проведення топографічних зйомок	2016-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	250,0	0,0	0,0	0	Кошти не виділені
Розроблення плану земельно-господарського устрою	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	500,0	0,0	0,0	0	Кошти не виділені
Розроблення проектів використання територій річок та водойм у межах міста

2016-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	200,0	180,0	0,0	0	Пошук підрядної організації
2.	Забезпечення мешканців міста загальнодоступними місцями відпочинку

Виготовлення проектно-кошторисної документації використання існуючих та влаштування нових парків, скверів, зон відпочинку міста, громадських просторів:
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору за адресою: вул. Київська 11, 13, 15, м. Житомир	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	80,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору між будинками за адресою вул. Київська 17 та Покровська 5	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	25,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору біля ЗОШ №17 м. Житомира	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	30,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. Київська та вул. Князів Острозьких	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	30,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. Київська та вул. Східна	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	50,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. В.Бердичівська та вул. Шевченка	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	30,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування скверу (капітальний ремонт) за адресою: вул. Покровська, 131	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	30,0	30,0	0,0	0	Укладено договір, виконуються роботи
Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонт благоустрою території з організацією скверу та громадського простору за адресою: вул. В. Бердичіська, 41-43 (сквер Студентський) в м. Житомирі	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	50,0	50,0	0,0	0	Будуть освоєні в липні 2018 року, договір укладено
3.	Забезпечення об'єктів, що передбачені містобудівною документацією, цільовими Програмами вишукуваннями, проектною та проектно-кошторисною документацією	Виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт:
0,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
4.	Збереження культурної спадщини міста	Послуги зі збереження історичних пам'яток і будівель
Паспортизація пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення	2017-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	300,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Послуги із археологічних досліджень Замкової Гори	2016-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	300,0	100,0	0,0	0	Кошти будуть виплачені після звітування археологами на бюджетній комісії
5.	Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків	2018	Департамент містобудування та земельних відносин	100,0	100,0	0,0

0	Конкурс ще не проходив
6.	Покращення естетичного вигляду міста	Розроблення схеми розміщення та типових конструкцій засобів зовнішньої реклам	2016-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	190,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
7.	Створення та функціонування сайту Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	Створення та функціонування сайту Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	2017-2018	Департамент містобудування та земельних відносин	15,0	0,0	0,0	0	Не виділені кошти
Всього
2180,0	460,0	0,0	0

Директор департаменту	І.Й. Блажиєвський

User

2018-07-02

0933334341@ukr.net