Додаток до рішення міської ради

від ___________ № _____

Програма із створення, розроблення

містобудівної та проектної документації територій міста Житомира

на період 2016 – 2018 р.

4. Шляхи і засоби розв'язання проблем, обсяги та джерела

фінансування

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом:   розроблення та затвердження генерального плану міста, плану зонування території,  детальних планів територій.

Досягнення задекларованої мети передбачається здійснювати наступним шляхом:

4.1. Проведення державної експертизи містобудівної документації

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності ст. 17 п. 12 експертизі містобудівній документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст. Внесення змін до генерального плану міста Житомира, що виконані згідно рішення міської ради від 24.01.2013 р. № 484 потребує експертизи.

Вартість послуг становить  - 180,00 тис. грн.

4.2. Розроблення детальних планів територій міста

Розроблення детальних планів відіграє важливе значення для впорядкування території міста. Детальні плани територій визначають параметри можливої забудови територій, встановлюють обмеження та умови використання територій.                                                 	Наявність детальних планів сприяє реалізації проектних рішень генерального плану міста, заохоченню інвестицій в будівельну галузь. Визначає загальні техніко-економічні показники будівництва.

Загальна вартість послуг становить  - 486,50 тис. грн.

4.3. Розроблення плану земельно-господарського устрою

План земельно-господарського устрою використовується для обгрунтування, розроблення і подальшої реалізації на землях населеного пункту необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів по освоєнню, поліпшенню якості використання земель міста.

Вартість послуг становить  -  500,00 тис. грн.

4.4. Розроблення проектів реконструкції кварталів застарілого житлового фонду

Вартість  становить  -  370,00 тис. грн.

4.5. Розроблення проектів використання прибережних територій річок та водоймищ у межах міста

Проведення містобудівної оцінки, організації території  долин річок: Тетерів, Кам'янка, Путятинка, Крошенка, Лісна, дасть змогу визначити подальший режим та порядок використання цих територій.

Вартість послуг становить   -  700,00 тис. грн.

4.6. Розроблення проектно-кошторисної документації використання існуючих та влаштування нових парків, скверів, зон відпочинку міста, громадських просторів

Наявність відповідної документації дозволить  комплексно вирішити питання забезпечення мешканців міста місцями загальнодоступного відпочинку, визначить можливість створення нових парків, скверів, територій  відпочинку, громадських просторів.

Документація опрацьовується на підставі відповідних розрахунків щодо площ місць відпочинку, їх доступності, функціонального навантаження.

Вартість виконання робіт становить  - 1268,83 тис. грн.

4.7.  Розроблення схеми розміщення та типових конструкцій засобів зовнішньої реклами

Розроблення схеми розміщення та типових конструкцій засобів зовнішньої реклами надасть можливість: систематизувати та уніфікувати розміщення рекламоносіїв на території міста; визначити найбільш доцільні місця розміщення рекламних конструкцій для створення гармонійного рекламно-інформаційного середовища; зменшення негативного впливу рекламоносіїв на учасників дорожнього руху.

Вартість послуг становить  - 190,00 тис. грн.

4.8. Картографічні послуги із створення растрового плану масштабу 1:500

На даний час топографічні плани м. Житомир  масштабу 1: 500 існують лише на паперових носіях, зображення поступово втрачається (планшети використовуються на протязі 30 років).

Створення електронної версії вирішить питання терміну зберігання та якості матеріалів за допомогою сучасних програмних комплексів.

Вартість послуг становить    - 95,00 тис. грн.

4.9.Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво  індустріального парку по шосе Київському  в м. Житомирі

Вартість виконання робіт становить — 519,46 тис. грн.

4.10. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію готелю Житомир за адресою: майдан Перемоги,6 з метою розміщення ЦНАП

Вартість виконання робіт становить — 285,22 тис. грн.

4.11. Реалізація композиції під гаслом: "ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ" на фасаді будівлі облдержадміністрації за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 3/14

Вартість послуг становить — 300,00 тис. грн.

4.12. Послуги зі збереження історичних пам'яток і будівель (паспортизація пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення)

Вартість послуг становить — 900,00 тис. грн.

4.13. Послуги із археологічних досліджень

Вартість послуг становить — 790,00 тис.грн.

4.14. Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво ЦНАП за адресою: майдан Перемоги, 10

Вартість виконання робіт становить — 500,00 тис.грн.

4.15. Послуги щодо реалізації пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО

Вартість послуг становить — 550,00 тис.грн.

4.16. Виготовлення проектної документації забудови земельної ділянки по проспекту Миру, 20-б

Вартість  становить — 45,00 тис.грн.

| Кошти, які пропонується залучити на виконання програми | 2016 р. (тис. грн) | 2017 р. (тис. грн) | 2018 р. (тис. грн) | Всього витрат на виконання програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів всього | 3 030,78 | 3096,23 | 1 550,00 | 7677,01 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| 1. Проведення державної експертизи містобудівної документації | 180,00 | - | - | 180,00 |
| 2. Розроблення детальних планів територій міста | 46,5 | 190,00 | 250,00 | 486,50 |
| 3. Розроблення плану земельно-господарського устрою | - | - | 500,00 | 500,00 |
| 4. Розроблення проектів реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в межах вулиць: | 110,00 | 260,00 | - | 370,00 |
| 4.1.Троянівська, Перемоги, Старовільська, Ольжича, Маяковського | 110,00 | - | - | 110,00 |
| 5. Розроблення проектів використання прибережних територій річок та водойм у межах міста | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 700,00 |
| 6.Розроблення проектно-кошторисної документації використання існуючих та влаштування нових парків, скверів, зон відпочинку міста, громадських просторів: | 617,60 | 651,23 | - | 1268,83 |
| 6.1.Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території розміщення об'єктів фізичної культури і спорту в межах плану земельної ділянки КП «Парк» по Б. Старому, 36 | 362,60 | 622,42 | - | 985,02 |
| 6.2.Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору за адресою вул. Київська, 6 в м. Житомирі | 48,00 | - | - | 48,00 |
| 6.3.Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору в районі бульвару Польського в м. Житомирі | 77,00 | - | - | 77,00 |
| 6.4.Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору в районі вул. Чуднівської (стара назва — вул. Черняховського) в м. Житомирі | 85,00 | - | - | 85,00 |
| 6.5. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу по вул. Івана Гонти | 45,00 | - | - | 45,00 |
| 6.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивілівська | - | 28,81 | - | 28,81 |
| 7. Розроблення схеми розміщення та типових конструкцій засобів зовнішньої реклами | 190,00 | - | - | 190,00 |
| 8. Картографічні послуги із створення растрового плану М 1:500 | 95,00 | - | - | 95,00 |
| 9.Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво індустріального парку по шосе Київському в м. Житомирі | 516,46 | - | - | 516,46 |
| 10.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію готелю Житомир за адресою: майдан Перемоги,6 з метою розміщення ЦНАП | 285,22 | - | - | 285,22 |
| 11.Реалізація композиції під гаслом: "ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ" на фасаді будівлі облдержадміністрації за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 3/14 | 300,00 | - | - | 300,00 |
| 12.Послуги зі збереження історичних пам'яток і будівель (паспортизація пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 13.Послуги із археологічних досліджень: | 190,00 | 300,00 | 300,00 | 790,00 |
| 13.1. Замкової, Петровської та Охримової гори | 190,00 | - | - | 190,00 |
| 13.2.територій пам'яток археології міста | - | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 14. Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво ЦНАП за адресою: майдан Перемоги, 10 | - | 500,00 | - | 500,00 |
| 15. Послуги щодо реалізації пам'ятного знаку/композиції, присвяченої загиблим воїнам під час проведення АТО | - | 550,00 | - | 550,00 |
| 16. Виготовлення проектної документації забудови земельної ділянки по проспекту Миру, 20-б | - | 45,00 | - | 45,00 |

Заступник директора департаменту

містобудування та земельних відносин

міської ради, начальник управління регулювання

забудови міста, головний архітектор міста		     	Є.Л. Черкасова

Секретар міської ради 								Н.М.Чиж