Додаток

до рішення міської ради

від _________ № ______

Міська цільова програма

«Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки»

м. Житомир

2017 рік

ЗМІСТ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ	3

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА	4

3. МЕТА ПРОГРАМИ	6

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ	6

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ	7

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ	8

7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ	8

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ	9

9. ДОДАТОК А…………………………………………………………………………………..…10

10. ДОДАТОК Б………………………………………………………………………………....…30

11. ДОДАТОК В…………………………………………………………………………….…..….31

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва програми | Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Доручення міського голови від 26 березня 2015 року №44/Д |  |  |
| 4. | Головний розробник Програми | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |
| 5. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради та |  |  |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |
| 7. | Співвиконавці програми | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради, комунальні та бюджетні установи міста |  |  |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |  |  |
| 9. | Мета Програми | Досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території міста Житомира та обсягом виробленої на території міста енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії |  |  |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі: - кошти міського бюджету - кошти державного бюджету - кошти позабюджетних джерел | Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми – 3 747 033,9 тис. грн., в т.ч.: тис. грн. |  |  |
|  |  | кошти міського бюджету | кошти державного бюджету | кошти позабюджетних джерел |
|  |  | 517 798,90 | 0,0 | 3 229 235,00 |
| 11. | Очікувані результати виконання | - срібна нагорода «Європейська Енергетична Відзнака»; - зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста не менше ніж на 20%; - збільшення частки спожитої комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста енергії, виробленої з альтернативних та відновлювальних джерел енергії не менше ніж на 20%; - зменшення на території міста викидів СО2 не менше ніж на 20%. |  |  |
| 12. | Ключові показники ефективності | Коефіцієнт забезпеченості міста власною енергією: на 01.01.2017 – менше 0,1%; на 01.01.2021 – 3,0%. |  |  |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Європейський Союз 09 березня 2007 року ухвалив пакет документів «Енергія для світу, що змінюється», який зобов’язує держави-члени в односторонньому порядку зменшити до 2020 року власні викиди СО2 на 20% в результаті 20% зростання енергоефективності та зростання до 20%  частки відновлювальних джерел енергії в структурі енергоносіїв.

Оскільки органи місцевого самоврядування відіграють вирішальну роль у пом’якшенні наслідків зміни клімату, тим паче, якщо врахувати, що 80% споживання енергії та викидів CO2 пов’язані із діяльністю міст, то у 2008 році після прийняття пакету ініціатив Європейського Союзу з питань клімату й енергетики, Європейська Комісія започатковувала Угоду мерів для заохочення й підтримки зусиль, яких докладають місцеві органи влади у сферах розробки й реалізації політики сталого енергетичного розвитку.

У 2012 році місто Житомир приєдналося до європейської ініціативи Угода мерів тим самим визнаючи власну роль у досягненні загальноєвропейських амбітних цілей у галузі енергетики й збереження клімату.

Разом з тим енергетичний сектор України на сьогодні є проблемним сектором та точкою недружнього зовнішньополітичного тиску. Події, які відбулися в Україні у 2014-2015 роках продемонстрували реальні загрози сталому розвитку енергетики та національної економіки України в цілому.

В боротьбі за енергетичну безпеку України вирішальна роль належить містам, як місцям найбільшої концентрації кінцевих споживачів паливно-енергетичних ресурсів.

Успадкована від Радянського Союзу енергозатратна інфраструктура та відсутність упродовж 90-х та 00-х років структурних зрушень в енергетичному секторі стримували розвиток та енергомодернізацію житлово-комунального господарства, бюджетної сфери та транспортної інфраструктури українських міст, в тому числі і міста Житомира.

Таблиця 2.1.

Динаміка споживання первинних енергетичних ресурсів в місті Житомирі

за період 2012-2016 років у натуральних одиницях

| № п/п | Вид палива | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природний газ, тис. м3 | 166987,0 | 170470,4 | 143976,3 | 183896,3 | 181424,4 |
| 2. | Електроенергія, тис. МВтгод | 587,8 | 600,8 | 789,8 | 603,6 | 618,7 |
| 3. | Вугілля, т | 1260,2 | 1161,0 | 1069,4 | 775,5 | -1 |
| 4. | Брикети і напівбрикети торф’яні, т | 107,1 | 108,2 | 221,1 | 442,3 | -1 |
| 5. | Дрова для опалення, м3 | 5612,9 | 6525,9 | 10824,3 | 16075,7 | -1 |
| 6. | Мазути топкі важкі, т | 83,0 | 203,2 | 115,2 | 183,6 | -1 |
| 7. | Масла та мастила, т | 266,2 | 469,2 | 219,9 | 199,4 | -1 |
| 8. | Бензин, т | 7194,1 | 6975,3 | 6476,3 | 5061,0 | -1 |
| 9. | Дизельне паливо, т | 14136,8 | 13634,8 | 12529,4 | 12786,3 | -1 |

1 – дані щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів споживачами міста Житомира відсутні.

Таблиця 2.2.

Динаміка споживання енергії в місті Житомирі

за період 2012-2016 років у зведених одиницях, тис. МВтгод

| № п/п | Вид палива | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природний газ | 1578,03 | 1610,95 | 1360,58 | 1737,8 | 1714,5 |
| 2. | Електроенергія | 587,80 | 600,80 | 789,80 | 603,6 | 618,7 |
| 3. | Вугілля, | 9,3 | 8,6 | 7,9 | 5,7 | - |
| 4. | Брикети і напівбрикети торф’яні | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | - |
| 5. | Дрова для опалення | 8,0 | 9,3 | 15,5 | 23,0 | - |
| 6. | Мазути топкі важкі | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 2,1 | - |
| 7. | Масла та мастила | 3,0 | 5,3 | 2,5 | 2,2 | - |
| 8. | Бензин | 88,5 | 85,8 | 79,7 | 62,3 | - |
| 9. | Дизельне паливо | 168,2 | 162,3 | 149,1 | 152,2 | - |
| ВСЬОГО |  | 2444,03 | 2485,65 | 2406,98 | 2590,1 | 2333,2 |

Таблиця 2.3.

Динаміка споживання природного газу в місті Житомирі

за період 2012-2016 років у розрізі окремих споживачів, тис. м3

| № п/п | Категорія споживачів | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населення | 105252,0 | 112187,1 | 89095,6 | 74446,4 | 78018,9 |
| 2. | Юридичні особи, в т.ч.: | 161012,7 | 147324,9 | 130219,2 | 109449,9 | 103405,5 |
| 2.1. | КП «ЖТКЕ» | 99277,7 | 89041,6 | 75338,6 | 61307,7 | 66388,5 |
| 2.2. | бюджетні установи | 931,5 | 968,6 | 846,0 | 777,5 | 791,6 |
| ВСЬОГО |  | 266264,7 | 259512 | 219314,8 | 183896,3 | 181424,4 |

Таблиця 2.4.

Динаміка споживання електроенергії в місті Житомирі

за період 2012-2016 років у розрізі окремих споживачів, МВтгод

| № п/п | Категорія споживачів | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населення | 185034,0 | 198040,0 | 201185,0 | 195795,0 | 193790,0 |
| 2. | Юридичні особи, в т.ч.: | 402766,0 | 402760,0 | 588615,0 | 407823,0 | 424913,0 |
| 2.1. | КП «ЖТКЕ» | 24232,0 | 20269,1 | 18789,9 | 19143,6 | 18579,3 |
| 2.2. | КП «ЖТТУ» | 15334,5 | 13684,8 | 12166,9 | 13573,2 | 14745,9 |
| 2.3. | КП «Житомирводоканал» | 43865,0 | 45814,0 | 44735,4 | 40383,3 | 39120,9 |
| 2.4. | КП «ЕМЗО «Міськсвітло» | 3419,7 | 3361,5 | 3257,2 | 3233,6 | 3451,7 |
| 2.5. | бюджетні установи | 6616,7 | 5876,3 | 6060,9 | 6808,7 | 8677,9 |
| ВСЬОГО |  | 587800,0 | 600800,0 | 789800,0 | 603618,0 | 618703,0 |

Проблема енергоємності міської інфраструктури виглядає особливо актуальною через залежність міста Житомира від імпортних енергоносіїв (електроенергії та природного газу) та постійне зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси. В умовах імпортування енергоресурсів відбувається відтік фінансових ресурсів з міста у вигляді оплати кінцевими споживачами (населенням) рахунків за спожитий природний газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги.

Подальше зростання цін на енергоресурси матиме вплив на зростання вартості житлово-комунальних послуг, відповідне зменшення реального рівня доходів та купівельної спроможності приватних домогосподарств.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Візія програми: «Житомир – місто, що має нульовий баланс споживання традиційних (викопних) видів палива».

Метою програми є досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території міста Житомира та обсягом виробленої на території міста енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів можливе двома шляхами: екстенсивним – за рахунок зменшення обсягу виробництва енергії, надання комунальних послуг, зменшення кількості освітлених вулиць, терміну їх освітлення тощо, або інтенсивним шляхом – скорочення енергоємності міської інфраструктури за рахунок впровадження енергоефективних рішень, проектів, виховання енергоощадної поведінки кінцевого споживача.

Інтенсивний шлях скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів передбачає покращення рівня якості надання комунальних послуг з одночасним скороченням їх енергоємності.

Для досягнення мети програми упродовж терміну її дії планується виконати наступні завдання:

- впровадити систему управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту «Європейська Енергетична Відзнака»;

- зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста;

- збільшити частку спожитої комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста енергії, виробленої з альтернативних та відновлювальних джерел енергії;

- забезпечити розвиток транспортної інфраструктури міста на принципах сталого енергетичного розвитку;

- забезпечити інституційних розвиток та сталість системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту «Європейська Енергетична Відзнака»;

- забезпечити публічність та прозорість місцевої енергетичної політики;

- забезпечити залучення коштів міжнародних фінансових організацій, фондів та міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих інфраструктурних проектів;

- забезпечити виконання фінансових зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями.

Детальний перелік завдань та заходів програми представлений в додатку А.

Показники результативності завдань та заходів Програми представлені в додатку Б.

Одним з ключових елементів місцевої енергетичної політики є впровадження системи управління відповідно до міжнародних стандартів якості. Прикладом такої системи є система управління «Європейська Енергетична Відзнака». Дану систему управління планується впровадити в місті Житомирі в рамках проекту «Енергоефективність в місті Житомирі», який фінансується, в тому числі за грантові кошти Уряду Швейцарської Конфедерації.

Відповідно Європейської Енергетичної Відзнаки місто повинно реалізовувати свою стратегію сталого енергетичного розвитку на основі 4-річних Муніципальних Енергетичних Планів.

Кожен муніципальний енергетичний план повинен мати шість розділів:

- розвиток та територіальне планування;

- муніципальні будівлі, споруди;

- постачання та розподіл енергії;

- мобільність;

- внутрішня організація;

- комунікація та співпраця.

Упродовж ІІ-го півріччя 2016 року департаментом економічного розвитку міської ради спільно з виконавчими органами міської ради та швейцарськими консультантами підготовлений список пріоритетних заходів згідно стандарту «Європейська Енергетична Відзнака» (додаток В).

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Завдяки реалізації заходів Програми планується досягти наступних результатів:

- отримати срібну нагороду «Європейська Енергетична Відзнака»;

- зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста не менше ніж на 20%;

- збільшити частку спожитої комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста енергії, виробленої з альтернативних та відновлювальних джерел енергії не менше ніж на 20%;

- зменшити на території міста викиди СО2 не менше ніж на 20%.

Враховуючи те, що згідно Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста на 2015-2024 рік базовим роком для розрахунку базового кадастру викидів СО2 визначено 2010 рік, то згадані вище результати розраховані в порівнянні з 2010 роком.

Крім цього для оцінки абсолютної досяжності мети Програми вводимо поняття такого показника, як «коефіцієнт забезпеченості міста власною енергією», який розраховується як частка всієї енергії, що вироблена на території міста з альтернативних та відновлювальних джерел енергії від обсягу всіх первинних енергоресурсів, що спожиті на території міста всіма кінцевими споживачами за розрахунковий період (рік).

Станом на 2010 рік та на 01 січня 2017 року  рік згаданий коефіцієнт становив менше 0,1% на кінець 2020 року за рахунок реалізації заходів програми планується досягти показника в 3,0%.

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Заходи програми передбачають реалізацію інвестиційних енергоефективних проектів на території міста Житомира на об’єктах, що є власністю територіальної громади міста та які утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на цих об’єктах, в тому числі вплине і на скорочення видатків міського бюджету на їх утримання.

Джерелом фінансування заходів Програми крім коштів міського бюджету будуть кредити, гранти міжнародних організацій та міжнародна технічна допомога.

Потенційні джерела залучення коштів для реалізації заходів Програми:

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (СБ);

- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);

- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);

- Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Е5Р;

- Швейцарське бюро співробітництва в Україні (SECO);

- Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО;

- Німецького бюро технічного співробітництва (GIZ);

- Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН);

- Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та інші.

Таблиця 6.1.

Ресурсне забезпечення Програми на 2017-2020 роки, тис. грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 478408,90 | 1341407,00 | 1447822,00 | 479396,00 | 3747033,90 |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| міський бюджет | 70224,90 | 175653,00 | 163725,00 | 108196,00 | 517798,90 |
| кошти небюджетних джерел | 408184,00 | 1165754,00 | 1284097,00 | 371200,00 | 3229235,00 |

7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізувати програму планується в 4 етапи упродовж 2017-2020 років.

Тривалість програми обумовлена терміном реалізації інвестиційних проектів (заходів), що є її складовою та спрямовані на досягнення мети програми.

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію дій виконавців Програми здійснює департамент економічного розвитку міської ради в особі уповноваженої внутрішнім наказом директора департаменту економічного розвитку міської ради особи – координатор Програми. З метою обміну інформацією та налагодження комунікації між виконавцями Програми, упродовж 10 робочих днів після її затвердження міською радою, будуть внесені відповідні зміни до складу робочої групи з реалізації місцевої енергетичної політики та впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки. Питання реалізації заходів Програми виноситимуться на розгляд згаданої робочої групи (засідання відбуваються кожної п’ятниці) по мірі необхідності.

Виконавцями Програми визначені: виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради, комунальні та бюджетні установи міста.

Про зміни, які виникають в процесі виконання заходів Програми відповідний виконавець повідомляє координатора. Якщо такі зміни не відповідають цілям початкового завдання, тоді виконавець надає письмове обгрунтування внесення таких змін до заходу.

З метою належного контролю за реалізацією заходів Програми координатор може ініціювати проведення виїзних перевірок, нарад тощо, в чому числі із залученням сторонньої експертної допомоги.

Виконавці Програми щоквартально, упродовж 20 календарних днів після закінчення звітного періоду, надають департаменту економічного розвитку міської ради інформацію про виконання відповідних заходів. За результатами аналізу отриманої інформації департамент економічного розвитку міської ради здійснює її узагальнення та моніторинг виконання.

Департамент економічного розвитку міської ради по завершенню кожного етапу виконання Програми, упродовж 45 календарних днів після закінчення звітного періоду, здійснює оцінку результатів виконання заходів Програми та публікує зведену інформацію про хід виконання заходів та досягнуті результати на сайті міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми департамент економічного розвитку міської ради готує підсумковий звіт про її виконання та публікує на сайті міської ради.

Основні напрями і заходи програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в місті.