Додаток 1

до рішення міської ради

від _____________№______

КОНЦЕПЦІЯ

індустріального парку

ЗМІСТ

1.	Назва індустріального парку	3

2.	Ініціатор створення індустріального парку	3

3.	Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку	3

4.	Місце розташування та розмір земельної ділянки	4

5.	Строк, на який створюється індустріальний парк	5

6.	Вимоги до учасників індустріального парку	6

7.	Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів	6

8.	План розвитку індустріального парку	9

9.	Орієнтовні ресурси, необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення	10

10.	Організаційна модель функціонування індустріального парку	11

11.	Очікувані результати функціонування індустріального парку	13

12.	Інші відомості	14

- Назва індустріального парку

З огляду на місце розміщення земельної ділянки для індустріального парку пропонується назва «Індустріальний парк «SMOKOVKA».

- Ініціатор створення індустріального парку

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про індустріальні парки», а також статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ініціатором створення індустріального парку є Житомирська міська рада Житомирської області.

Відомості про ініціатора створення індустріального парку:

Житомирська міська рада

м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2,

Житомирська область

Телефон: +38 (0412) 48-12-12

+38 (0412) 48-12-19

- Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку

Основною метою створення індустріального парку у місті Житомир є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території міста, створення нових робочих місць, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури в місті Житомир.

Функціонування індустріального парку у місті Житомир дозволить збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів, оскільки забезпечуватиме розгортання конкурентних промислових виробництв, а також зайнятість працездатного населення міста та прилеглих територій.

Створення індустріального парку сприятиме вирішенню ряду завдань місцевого та регіонального значення:

- насичення ринку новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва;

- створення нових виробничих потужностей на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності;

- покращення інвестиційної привабливості міста;

- ефективне використання промислової території міста Житомир;

- розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної інфраструктури;

- стимулювання створення нових робочих місць;

- збільшення експортного потенціалу місцевих підприємств;

- забезпечення збалансованості та пропорційності соціально-економічного розвитку міста Житомир.

Функціональне призначення індустріального парку «SMOKOVKA» полягає у розбудові сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно- транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями на території міста Житомир. Пріоритетними напрямами діяльності в рамках індустріального парку «SMOKOVKA» є виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, приладобудування, деревообробка, виробництво товарів легкої та харчової промисловості, ІТ технології, будівництво логістичного центру та центру з технічного обслуговування та ремонту літаків (перелік може бути доповнений або належним чином скоригований відповідно до актуальних потреб громади).

- Місце розташування та розмір земельної ділянки

Індустріальний парк «SMOKOVKA» створюється на території Житомирської області у місті Житомир.

Адреса земельної ділянки: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 44.

Земельна ділянка знаходиться у власності Житомирської міської ради.

Кадастровий номер земельної ділянки: 1810136600:06:001:0035

Площа земельної ділянки: 24,7324 га.

Майданчик розташований на відстані 5 км від автодоріг державного значення М06 (Київ-Чоп), М07 – Київ-Ковель-Ягодин, М21 – Житомир-Могилів-Подільський та на відстані 3 км від великого залізничного вузла «Житомир».

Відстань до Києва становить 135 кілометрів. Відстань до аеропорту «Житомир» становить 0,5 км. Відстань до аеродрому, інфраструктура якого дозволяє приймати і відправляти великогабаритні вантажні літаки, в смт. Озерне Житомирського району складає 10 км.

Наявність підведених до земельної ділянки залізничних шляхів, дозволить обслуговувати в межах індустріального парку також транзитні вантажі.

Земельна ділянка індустріального парку «SMOKOVKA» має рівнинний характер та вільна від забудов.

Для цільових інвесторів (потенційних учасників індустріального парку) земельні ділянки в межах індустріального парку пропонуватимуться на умовах довгострокової оренди або придбання прав на землю у приватну власність.

Згідно з проведеною нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки:

- річна вартість оренди 1 кв. м для розміщення та експлуатації промислових підприємств в межах індустріального парку становить 15,00 грн.

Вигідне розміщення індустріального парку «SMOKOVKA» створює сприятливі умови для забезпечення логістичних потреб учасників індустріального парку.

Передбачається також в перспективі подальше розширення індустріального парку ще на 81 гектар.

Загальна характеристика міста Житомир

Житомир – економічний і науково-технічний центр Житомирської області. Тут заходяться близько сотні підприємств машинобудування, легкої, переробної та харчової промисловості. Місто є інвестиційно-привабливою територією з розвинутою інфраструктурою і достатньою кількістю кваліфікованої робочої сили.

Площа міста становить 61 кв. км. Кількість населення – 269,9 тис. осіб, із них кількість працездатного – 178,8 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата в місті у становить понад 3695,0 гривень. В місті працюють 3 великих підприємств різних галузей, 32 загальноосвітні школи, 20 вищих навчальних закладів освіти із них – 10 професійно-технічних навчальних закладів, та понад 28000 суб’єктів підприємницької діяльності.

Місто Житомир знаходиться на північному заході України, на відстані 135 км від м. Київ (1,5 – 2 години руху – в залежності від його інтенсивності), 555 км від Одеси, 1338 км від Санкт-Петербурга, 660 км від Варшави, 735 км від Вільнюса.

Через Житомир проходять автошляхи міжнародного значення: М06  – Київ-Чоп (збігається із частиною Європейського автомобільного маршруту Е40 і частиною європейських транспортних коридорів № 3 та № 5), М07 – Київ-Ковель-Ягодин, М21 – Житомир-Могилів-Подільський (проходить до кордону із Молдовою).

Також через місто проходять автошляхи: Житомир-Чернівці (Н-03), Київ, Житомир-Попільня-Сквира-Володарка (Р-18).

- Строк, на який створюється індустріальний парк

Індустріальний парк «SMOKOVKA» створюється строком на 40 років. Даний строк може бути продовжено відповідно до потреб ініціатора створення, керуючої компанії та учасників індустріального парку.

- Вимоги до учасників індустріального парку

1. Учасники як суб’єкти господарювання будь-якої форми власності мають бути зареєстровані на території міста Житомир (з метою справляння податків з підприємницької діяльності до місцевого бюджету);

2. Укладення в установленому чинним законодавством порядку між учасниками  та керуючою компанією індустріального парку угоди про передачу у володіння та користування земельної ділянки (суборенду) з правом її забудови в межах індустріального парку.

3. Укладення з керуючою компанією індустріального парку договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до статті 30 Закону України «Про індустріальні парки»;

4. Наявність стратегічного плану розвитку підприємства (підприємств) мінімум на 5 років.

5. Мінімальний гарантований строк здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку – 7 років.

6. Переважне використання праці працівників – громадян України, жителів м. Житомир та прилеглих районів.

7. Мінімальна кількість створених робочих місць – від 10 на 1 га площі індустріального парку.

8. Безпосереднє виконання своїх інвестиційних зобов’язань учасником (учасник не має права передавати третім особам свої права та/або обов’язки за договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку).

9. Дотримання вимог чинного законодавства України.

- Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів

Розрахунки усіх показників у даній концепції проводяться окремо для земельної ділянки на якій створюється індустріальний парк площею 24,7324 гектарів. Також у концепції здійснюються розрахунки для оцінювання загальних потужностей, які може в перспективі забезпечити індустріальний парк при його розширені ще на 81 гектар.

При розрахунку орієнтовних сумарних обсягів споживання енергоресурсів були зроблені наступні припущення:

| Площа індустріального парку, що створений (га) | Загальна площа приміщень/розмір ділянки (%) | Загальна площа виробничих приміщень та бізнесових потужностей і складів (кв. м) | Очікувана кількість найманих працівників (осіб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,7324 | 21% | 46 410 | До 1000 |

Перcпективні плани розвитку індустріального парку:

| Перспективна площа індустріального парку після його розширення (га) | Загальна площа приміщень/розмір ділянки (%) | Загальна площа виробничих приміщень та бізнесових потужностей і складів (кв. м) | Очікувана кількість найманих працівників (осіб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 105,7324 | 21% | 216 510 | До 5000 |

- Ділянка вважається «сухою» з точки зору споживання води.

- Припускається, що всі виробничі потужності не мають особливих або дуже високих потреб у електроенергії.

- Всі стічні води, що створюватимуться на освоєній ділянці будуть відповідним чином очищені на локальних водоочисних спорудах, які планується побудувати на території ділянки.

- У разі скидання забрудненої промисловими відходами води на території індустріального парку чи власної ділянки, такий учасник повинен встановити спеціальні промислові водоочисні споруди.

- Виходячи з досвіду країн Центральної та Східної Європи на 1 га індустріального парку можливо створити від 10 до 50 робочих місць. В межах індустріального парку «SMOKOVKA» може бути створено до 1000 робочих місць на площі 24,7324 гектарів. А у перспективі після розширення індустріального парку до 5000 нових робочих місць на загальній площі 105,7324 гектарів.

Розміщення комунікацій:

Розрахунки індустріального парку, що створюється на площі 24,7324 гектарів:

Електроенергія

| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в кВт/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Га | Середнє споживання кВт/га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба в електроенергії MВт |
| Всього | 24,7324 | 120 | 8 | 260 | 1,1 | 3,3 |

Висновки:

Очікувана загальна потреба індустріального парку в електроенергії становить 3,3 МВт.

Вода

| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Га | Середнє споживання л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба у воді л/сек |
| Всього | 24,7324 | 1,0 | 8 | 260 | 1,1 | 27,2 |

Висновки:

Очікувана потреба індустріального парку у воді становить близько 27,2 л/сек.

Стічні та поверхневі води

| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Га | Середнє споживання л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба у воді, л/сек |
| Всього | 24,7324 | 0,8 | 8 | 260 | 1,1 | 21,8 |

Висновки:

В розрахунках робиться припущення, що вся вода, яка подається на ділянку, після її використання повинна бути належним чином очищена на локальних водоочисних спорудах. Очікуваний об’єм стічних вод становить приблизно 21,8 л/сек.

Прогнозні розрахунки у разі можливого розширення в перспективі індустріального парку до розміру 105,7324 гектарів. Дані розрахунки проводяться для оцінювання загальних потужностей, які може забезпечити наявна інфраструктура, забезпечення ресурсами тощо:

Електроенергія

| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в кВт/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Га | Середнє споживання кВт/га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба в електроенергії MВт |
| Всього | 105,7324 | 120 | 8 | 260 | 1,1 | 14,0 |

Висновки:

Очікувана загальна потреба індустріального парку в електроенергії становить 14,0 МВт.

Вода

| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Га | Середнє споживання л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба у воді л/сек |
| Всього | 105,7324 | 1,0 | 8 | 260 | 1,1 | 116,3 |

Висновки:

Очікувана потреба індустріального парку у воді становить близько 116,3 л/сек.

Стічні та поверхневі води

| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Га | Середнє споживання л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба у воді, л/сек |
| Всього | 105,7324 | 0,8 | 8 | 260 | 1,1 | 93,0 |

Висновки:

В розрахунках робиться припущення, що вся вода, яка подається на ділянку, після її використання повинна бути належним чином очищена на локальних водоочисних спорудах. Очікуваний об’єм стічних вод становить приблизно 93,0 л/сек.

- План розвитку індустріального парку

Загальна площа території індустріального парку становить 24,7324 га. В залежності від потреб потенційних учасників загальна площа території може поділена на 8-10 окремих майданчиків.

Водночас, оренда/продаж земельних ділянок в межах індустріального парку не допускається у довільному порядку з метою дотримання послідовності в освоєнні території, зокрема трасуванні доріг та прокладанні інженерних мереж.

Варто також зазначити, що ініціатор створення індустріального парку для досягнення максимально ефективного результату активно працює над залученням «якірного» інвестора – вітчизняної або іноземної компанії, виробництво якої визначило б основні напрями діяльності в межах індустріального парку. В такому випадку, діяльність інших учасників, що будуть у подальшому залучені, доповнюватиме основне виробництво. Такий підхід, допоможе скоротити витрати усіх суб’єктів господарювання, що працюватимуть в межах індустріального парку, в процесі виробництва кінцевого продукту та створенні його доданої вартості.

Маючи на меті забезпечення гнучких планувальних рішень для потенційних учасників індустріального парку та, враховуючи, запропоновані у концепції, напрями для започаткування учасниками промислового виробництва, ініціатор створення утримався від поділу території на окремі ділянки, залишивши простір для вибору «якірним» інвестором необхідної площі.

Разом з тим, розвиток індустріального парку пропонується розпочати з його південної межі, вздовж дороги з твердим покриттям.

Загалом процес розвитку індустріального парку пропонується розділити на 4 етапи, а саме:

| Етап | Площа (га) | Завдання |
| --- | --- | --- |
| Етап 1 (2016 рік) | 24,7324 | 1. Входження до загальнодержавного реєстру індустріальних парків України. Пошук та визначення керуючої компанії, укладання договорів. 2. Пошук та визначення «якірного» інвестора, укладення договорів. 3. Отримання дозволів, проходження погоджувальних процедур з метою забезпечення започаткування «якірним» інвестором промислового виробництва |
| Етап 2 (2016-2017 роки) |  | 1. Трасування під’їзних шляхів та прокладання інженерних мереж для «якірного» інвестора 2. Пошук та визначення учасників індустріального парку 3. Отримання дозволів, проходження погоджувальних процедур з метою забезпечення започаткування учасниками індустріального парку промислового виробництва |
| Етап 3 (2017-2018 роки) |  | 1. Трасування під’їзних шляхів та прокладання інженерних мереж для учасників індустріального парку 2. Початок виробництва в межах індустріального парку 3. Поширення інформації про діяльність індустріального парку 4. Опрацювання можливості розширення меж індустріального парку |
| Етап 4 (2017-2018 роки) |  | - Розширення індустріального парку - Внесення доповнень у Концепцію |

Передбачається наступне зонування індустріального парку «SMOKOVKA»:

Згідно із розробленою концепцією індустріального парку його територія розділена на наступні функціональні зони:

1 – промислова зона

Вид діяльності буде визначений після входу в індустріальний парк відповідних компаній, які запропонують власні інвестиційні проекти.

2 – зона логістики та адміністративних будівель індустріального парку (надання транспортних та інших логістичних послуг, юридична та правова підтримка, офісні послуги, інвестиційний та зовнішньо економічний менеджмент).

- Орієнтовні ресурси, необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення

Наявна інженерно-технічна інфраструктура:

- водопостачання: по території ділянки (та/чи поряд з ділянкою на відстані 500 метрів) проходить водогін питної води діаметром 150 мм потужністю до 20 куб. м/годину та технічний водопровід.

Для збільшення обсягу води можливе використання водогонів діаметром 300 мм, які проходять на відстані 1200-1600 метрів потужністю до 140 куб. м/годину. Вартість підключення водогонів становить – 4,1 млн. грн.;

- очисні споруди: очистка господарсько-побутових стоків буде здійснюватися локальними очисними спорудами по технології BIOTAL загальною потужністю 300 м3/добу. Вартість будівництва – 7,6 млн. грн.;

- відведення поверхневих вод: необхідно створити систему дощової каналізації діаметром 500 мм. протяжністю 1500 м. Вартість робіт – 1,5 млн. грн.;

- електроенергія – потужність 1,5-3МВт можлива точка забезпечення (в межах території індустріального парку) та умови отримання потужності для розробки техніко-економічного обгрунтування: спорудити РП-10 шини 10 кВ якого секціонувати. Живлення РП-10 кВ, що проектується, виконати двома ЛЕП-10 кВ від різних секцій шин 10 кВ підстанції 110/10кВ «ЗМК», встановивши по одній комірці 10кВ з необхідним комутаційним обладнанням на різних СШ-10кВ підстанції. На території індустріального парку встановити необхідну кількість ТП-10/04 кВ, живлення яких виконати від РП-10кВ, що проектується. Вартість будівництва – 14,4 млн. грн..

| Вид робіт | Вартість робіт, тис. грн. |
| --- | --- |
| Підключення до водогону потужністю до 140 куб. м/годину | 4110,0 |
| Будівництво локальних очисних споруд каналізації 300 куб. м./годину | 7660,0 |
| Будівництво системи дощової каналізації діаметром 500 мм. | 1500,0 |
| Встановлення підстанцій ЛЕП | 14480,0 |
| Трасування та будівництво під’їзних шляхів | 13150,0 |
| Будівництво зовнішнього освітлення | 990,0 |
| Будівництво огорожі | 1960,0 |
| Вертикальне планування території | 1050,0 |
| ВСЬОГО | 44900,0 |

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», кошти необхідні для облаштування індустріального парку можуть бути залучені з наступних джерел:

- власних або запозичених коштів керуючої компанії;

- бюджетних коштів різних рівнів;

- коштів учасників індустріального парку.

Згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №216 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків», одним з критеріїв, за якими заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади проводять перевірку концепції індустріального парку є «залучення недержавних джерел фінансування в обсязі не менш як 75% кошторисної вартості проекту облаштування індустріального парку». Для забезпечення створення та функціонування індустріального парку ініціатор створення претендуватиме на державну підтримку облаштування промислового майданчика.

У зв’язку з чим, витрати на облаштування індустріального парку були розподілені наступним чином:

| Стаття видатків | Потреба | Відсоток | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Облаштування індустріального парку | 9925,0 | 22,1% | Державний бюджет та обласний бюджет |
|  | 1300,0 | 2,9% | Місцевий бюджет |
|  | 33675,0 | 75% | Недержавні кошти |
| Всього (тис. грн.) | 44900,0 | 100% |  |

- Організаційна модель функціонування індустріального парку

Організаційна модель індустріального парку «SMOKOVKA» складатиметься з 3-х рівнів з метою розподілення обов’язків між ініціатором створення, керуючою компанією та учасниками індустріального парку.

Рівень І

Ініціатор створення

Рівень ІІ

Керуюча компанія

Учасник

«Якірний» інвестор (учасник)

Учасник

Учасник

Учасник

Учасник

Рівень ІІІ

Обов’язки в межах індустріального парку відповідно до рівнів

Ініціатор створення:

  - приймає рішення про створення індустріального парку;

  - розробляє та затверджує концепцію;

  - забезпечує надання державної підтримки облаштування індустріального парку;

  - організовує та проводить конкурс для визначення керуючої компанії індустріального парку;

  - передає керуючій компанії в оренду земельну ділянку відведену під створення індустріального парку;

  - самостійно визначає порядок взаємодії з керуючою компанією;

  - контролює утримання  переданого майна в належному стані, не допускає його погіршення, або вимагає відшкодування нанесених збитків;

  - за потреби надає організаційну підтримку керуючій компанії та учасникам  індустріального парку.

  - щоквартально отримує звіти  від керуючої компанії про функціонування індустріального парку;

Керуюча компанія у свої діяльності керується насамперед чинним законодавством та бізнес-планом розвитку індустріального парку.

Проекти будівництва виробничих об’єктів в межах індустріального парку можуть реалізовуватися керуючою компанією за зверненням учасника на засадах принципу «під ключ». При цьому укладається договір між учасником парку та керуючою компанією про обслуговування таких об’єктів.

Окрім цього, керуюча компанія:

- здійснює облаштування індустріального парку відповідно до умов договору з ініціатором за рахунок власних чи залучених коштів;

- забезпечує розробку та виконання бізнес-плану індустріального парку;

- одержує дозволи та погодження в органах місцевої влади, органах місцевого самоврядування, необхідні для здійснення господарської діяльності учасниками в межах індустріального парку;

- утримує індустріальний парк в належному стані;

- щоквартально звітує про діяльність індустріального парку;

- проводить діяльність щодо залучення нових учасників індустріального парку;

- передає  в суборенду земельні ділянки учасникам та створює умови для підключення учасників до інженерних мереж та комунікацій;

- за погодженням з учасниками представляє їх інтереси у відносинах з дозвільними органами, службами, підприємствами, установами та організаціями;

- здійснює господарську діяльність в межах індустріального парку.

Учасник індустріального парку:

- провадить господарську діяльність на території індустріального парку;

- дотримується умов укладених договорів з керуючою компанією;

- забезпечує належне утримання переданих йому в суборенду земельної ділянки та елементів інфраструктури.

Для отримання статусу учасника індустріального парку необхідно укласти договір з керуючою компанією та набути права на земельну ділянку у межах індустріального парку (суборенда).

Істотними умовами договору між учасниками і керуючою компанією є: види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору; переважне використання людських ресурсів – громадян України; умови, обсяги та порядок створення і поліпшення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці учасника; строк дії договору; інвестиційні зобов’язання учасника; фінансові відносини сторін; відповідальність за невиконання сторонами зобов’язань та порядок вирішення спорів; порядок продовження і припинення договору; права та обов’язки сторін.

- Очікувані результати функціонування індустріального парку

Загальні тенденції

- Збільшення надходження грошових коштів до бюджетів всіх рівнів.

- Створення нових високооплачуваних робочих місць для мешканців міста Житомир та прилеглих районів.

- Підвищення рівня ділової активності в місті Житомир.

- Підвищення інвестиційного, ділового та економічного іміджу міста Житомир, Житомирської області і України.

- Збільшення обсягу залучених інвестицій у реальний сектор економіки міста Житомир.

- Розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та підприємствами міста, а також представниками малого та середнього бізнесу.

- Підвищення соціальних стандартів життя мешканців міста та регіону.

- Розвиток малого і середнього бізнесу в контексті розвитку торгівлі та сфери послуг.

Створення нових робочих місць

Відповідно до встановленої практики в країнах Центральної та Східної Європи щодо функціонування індустріальних парків на 1 га площі індустріального парку створюється 10-50 робочих місць в залежності від характеру та технології виробництва. При абсолютному заповнені території індустріального парку учасниками, прогнозується створення близько 1000 робочих місць. У відповідності до цього прогнозу динаміка кількості робочих місць на території індустріального парку площею 24,7324 га протягом 10 років буде наступна.

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Залучення прямих інвестицій

Для розрахунку орієнтовного обсягу залучених прямих інвестицій в результаті діяльності індустріального парку за умов його абсолютного заповнення учасниками, використовується досвіди країн Центральної та Східної Європи та показники 1-3 млн. дол. США на 1 га площі.  Враховуючи зазначене, у процесі функціонування індустріального парку «SMOKOVKA» прогнозується залучення близько 1,5 млн. дол. США прямих інвестицій на 1 га, що в сумі складе близько 37,1 млн. дол.

В даному розділі наводимо прогноз доходів державного бюджету протягом 10 років функціонування індустріального парку з часу запуску першого виробництва до повного заповнення його території. Прогнозується, що перші виробничі потужності в межах індустріального парку будуть запущені учасниками індустріального парку у 2017 році. У зв’язку з чим зазначений рік визначається як базовий в процесі проведення розрахунків.

Прогнозовані фінансові результати діяльності індустріального парку

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість робочих місць, од. | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Середня заробітна плата, тис. грн. | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 8 | 8,9 | 9,9 | 11 | 12,2 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. | 28,2 | 45,1 | 62,0 | 78,9 | 95,8 | 112,7 | 129,6 | 140,9 | 140,9 | 140,9 |
| ПДВ, сплачений до державного бюджету, млн. грн. | 5,6 | 9,0 | 12,4 | 15,8 | 19,2 | 22,5 | 25,9 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Орендна плата за користування земельними ділянками, тис. грн. | 50,0 | 80,0 | 110,0 | 140,0 | 170,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Нарахування на фонд оплати праці (22,0%), тис. грн. | 264,0 | 466,4 | 713,9 | 1016,4 | 1346,4 | 1760,0 | 2251,7 | 2722,5 | 3025,0 | 3355,0 |
| Податок на доходи з фізичних осіб (18,0%), тис. грн. | 216,0 | 381,6 | 584,1 | 831,6 | 1101,6 | 1440,0 | 1842,3 | 2227,5 | 2475,0 | 2745,0 |

Для визначення обсягу реалізованої промислової продукції використовуються наступні припущення: обсягу реалізованої промислової продукції на одного працівника в основних галузях  виробництва,   підприємства яких, згідно концепції, будуть здійснювати діяльність на території індустріального парку. За основу використано середньостатистичні дані по Житомирській області, з врахуванням коефіцієнта 1.2, який передбачає підвищення виробітку товарної продукції на одного працюючого у зв’язку з запровадження нових технологій на новостворених підприємствах індустріального парку.

- Інші відомості

Дана концепція розроблена відповідно до наступних нормативно-правових актів та програмних документів:

Закон України «Про індустріальні парки»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків» від 16.01.2013 р. №216.

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради				М.М. Костриця

Секретар міської ради							Н.М. Чиж