Додаток

до рішення міської ради

від ___________ № ____

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку міського електротранспорту м. Житомира на 2007-2015 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2012-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Оновлення рухомого складу | Придбання трамвайних вагонів | 2012-2015 | Управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП «ЖТТУ» Житомирсь-кої міської ради | Державний бюджет, Місцевий бюджет | 4000,0 | 12800,0 | 13700,0 | 14700,0 | 45300,0 | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранс-порту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів |
|  |  | Придбання тролейбусів |  |  |  | 40000,0 | 32100,0 | 34300,0 | 36800,0 | 143200,0 |  |
| 2. | Розвиток міської електротранс-портної мережі | Будівництво тролейбусних ліній по вулиці Київській-шосе Глибочиця та Черняхівського-село Тетерівка | 2013 | Управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП «ЖТТУ» Житомирсь-кої міської ради | За умови виділення коштів | - | - | - | - | 0,0 |  |
|  |  | Будівництво тролейбусної лінії по вулиці Малікова протяжністю 3,6 км |  |  |  | - | 10500,0 | - | - | 10500,0 |  |
| 3. | Модернізація та ремонт рухомого складу | Проведення капітального ремонту 151 од. рухомого складу | 2012-2015 | Управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП «ЖТТУ» Житомирсь-кої міської ради | Місцевий бюджет, кошти підприємства Місцевий бюджет | 1700,0 | 18200,0 | 19500,0 | 20800,0 | 75500,0 |  |
|  |  | Придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту: - тролейбусів – 7 од. - трамваїв - 4 од. (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») |  |  |  |  |  |  | 3650,5 | 3650,5 |  |
|  |  | Придбання GPS навігації на новопридбаний рухомий склад та спецтехніку, придбання пристроїв для озвучування зупинок (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 176,8 | 176,8 |  |
|  |  | Придбання рейок, стрілки, трамвайної колії та комплектуючих до них (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 393,4 | 393,4 |  |
|  |  | Придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 558,1 | 558,1 |  |
|  |  | Придбання кабелю 600Вт (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | Придбання трансформаторів струму на вузлах обліку (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 128,7 | 128,7 |  |
| 4. | Пріоритетність розвитку міського електричного транспорту | Збільшення статутного капіталу КП «ЖТТУ» Житомирської міської ради, (в т.ч за рахунок субвенції з обласного бюджету на придбання рухомого складу) | 2012-2015 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради, управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП «ЖТТУ» Житомирської міської ради | Державний бюджет, Місцевий бюджет | - | 13800,0 | 32274,2 | - | 46074,2 | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранс-порту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів |
|  |  | Фінансова підтримка КП «ЖТТУ» Житомирської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  |
| 5. | Удосконален-ня об’єктів і споруд, призначених для забезпечення надання електротранс-портних послуг | Заміна контактних мереж протяжністю 40 км | 2012-2015 | Управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП «ЖТТУ» Житомирсь-кої міської ради | Місцевий бюджет,кошти підприємства | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 5300,0 |  |
|  |  | Заміна кабельних мереж протяжністю 16 км |  |  | Місцевий бюджет,кошти підприємства | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1100,0 | 4000,0 |  |
|  |  | Заміна опор у кількості 96 од. |  |  | Місцевий бюджет,кошти підприємства | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |  |
|  |  | Заміна трамвайних колій протяжністю 8 км |  |  | Місцевий бюджет,кошти підприємства | 4000,0 | 4300,0 | 4600,0 | 4900,0 | 17800,0 |  |
|  |  | Будівництво тягової підстанції у кількості 1 об’єкту |  |  | Місцевий бюджет,кошти підприємства | - | - | - | 2400,0 | 2400,0 |  |
| 6. | Оптимізація роботи КП «ЖТТУ» | Впровадження автоматизованої системи обліку і управління підприємством (після надання висновку МІЦ за погодженням постійних комісій міської ради), (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») | 2015 рік | Управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП КП «ЖТТУ» Житомирсь-кої міської ради | Місцевий бюджет |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  |
|  |  | Виплата заробітної плати працівниками (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ» |  |  |  |  |  |  | 9800,0 | 9800,0 |  |
| 7. | Улаштування зупинок громадського транспорту | Придбання та улаштування зупинок громадського транспорту (шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЖТТУ») |  | Управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП «ЖТТУ» Житомирсь-кої міської ради | Місцевий бюджет |  |  |  | 476,0 | 476,0 |  |
| 8. | Модернізація диспетчерсь-кого обладнання | Модернізація існуючого диспетчерського обладнання на базі комплексу телемеханіки «Граніт – Мікро» (реалізація 1-го етапу впровадження) | 2015 | Управління транспорту і зв’язку Житомирсь-кої міської ради, КП «ЖТТУ» Житомирсь-кої міської ради | Місцевий бюджет |  |  |  | 280,0 | 280,0 |  |

Начальник відділу

організаційного забезпечення

депутатської діяльності міської ради 	                                                                      Т.М. Паламарчук

Начальник управління транспорту

і зв’язку міської ради                                                                                                   Т.П. Подорожня