Звіт про діяльність КП «Управління автомобільних шляхів» за 2017 рік.

**На виконання робіт з поточного ремонту** було спрямовано суму близько 1,2 мільйонів гривень.

Протягом року були залучені сторонні організації, що виконали робіт на загальну суму – 1,6 мільйонів гривень, що склало 11,7% від загальної суми.

Середньорічна вартість 1 м. кв. відремонтованого асфальту склала - 242,96 гривень.

Загальна площа відновленого покриття щебенем та зрізаним асфальтом – 16,3 тис. м. кв.

Загальна площа відремонтованого асфальтобетонного покриття, на середину листопада 2017 року, склала – 56,2 тис. м. кв.

(Площа відновленого асфальту 2015 р – 41,01 тис. м. кв., у 2016 р – 54,66 тис. м. кв.)

**Перелік вулиць та об’єми робіт:**

Березень

**Ліквідація аварійних ям** – (606 м. кв.) 272 782 гивень.

Квітень

**Ліквідація аварійних я**м – (988 м. кв.) 445 910 гивень.

**Поточний ремонт**  - (480 м. кв.) 200 686 гивень.

**Відсипка щебенем** – 1000 м. кв.

(вул. Басейна, майд. Замковий, вул. Багратіонівська)

Травень

**Поточний ремонт**  - (13 683 м.кв.) 2 708 571 гивень.

(вул. Селецька, м-н Перемоги, просп. Незалежності, вул. Лесі Українки, вул. І.Франка, м-н. Соборний, вул. Покровська, вул. Корабельна, вул. Маликова, вул. Західна)

Червень

**Ліквідація аварійних ям** – (216 м.кв.) 77 238 гивень.

**Поточний ремонт**  - (15 373 м.кв.) 2 491 849 гивень.

(Київське Шосе, вул. С.Ріхтера, вул. Народицька, вул. Отаманів Соколовських, вул.Леха Качинського, проїзд Шпаковський, вул. Симона Петлюри, пров. Волонтерів, м-н. Соборний, вул. Покровська, вул. Хлібна, пров. Фізкультурний, вул. Західна, вул. Бориса Тена, вул. Небесної Сотні, просп. Миру, вул. Чуднівська, вул. Корольова, вул. Велика Бердичівська, вул. Параджанова)

Липень

**Поточний ремонт**  - (15 843 м.кв.) 2 635 423 гивень.

(вул. Небесної Сотні, вул. Бориса Тена, проїзд Маликова, просп. Незалежності, вул. Барашівська, вул. Дібровна, вул. Західна, проїзд Поліський, вул. Професора Кравченка, вул. Любарська, вул. Дмитра Донцова, вул. Покровська)

**Відсипка щебенем та зрізаним асфальтом** – (3006 м.кв.) 53 728 гивень.

(Пров. Крайній, 1-й Матросова, Оранжерейний)

Серпень

**Поточний ремонт**  - (7 678 м.кв.) 1 853 781 гивень.

(пров. Садовий, вул. Св. Зігмунта Фелінського, вул. Степана Бандери, вул. Львівська, вул. Домбровського, просп. Миру, вул. Богдана Хмельницького, вул. Барашівська, вул. Покровська, просп. Незалежності)

Вересень

**Ліквідація аварійних ям** – (132 м.кв.) 36 852 гивень.

**Поточний ремонт**  - (6 165 м.кв.) 1 466 440 гивень.

(вул. Чуднівська, м-н Корольова, вул. Велика Бердичівська, вул. Театральна, вул. Шевченка, вул. Вільський Шлях, вул. Київська, бульв. Старий, бульв. Новий, м-н Соборний, вул. Пушкінська, вул. Фещенка-Чопівського)

Жовтень

**Поточний ремонт**  - (1 627 м.кв.) 408 552 гивень.

(вул. Клосовського, вул. Мала Бердичівська, вул. Богунська, просп. Миру, вул. Троянівська)

**Відсипка щебенем –**(1 042 м.кв.) 93 596 гивень.

(вул. Кривий Брід, пров. Кривий Брід)

Листопад

**Поточний ремонт**  - (3 499 м.кв.) 989 346 гивень.

**Ліквідація аварійних ям** – (146 м.кв.) 58 759 гивень.

**Капітальний ремонт доріг.**

Виконані роботи з капітального ремонту доріг,  та ще в процесі виконання, наступними підрядними організаціями:

Проспект-Транс, ШБУ-19, Асфальт Плюс, ПП "Будпром-технологія", Універсалбуд, Урарту, КП «УАШ».

Загальна сума, передбачена на капітальні ремонти та виготовлення проектної документації у 2017 р – 36 851 345 гивень.

На листопад місяць профінансовано об’єктів на суму: 15 554 463 гивень.

**Виконані, та ще ведуться роботи по наступних об’єктах:**

Вул. Чехова (від вул. Новосінна до вул. Новопівнічна);

Вул. Олександра Олеся;

Вул. Південна;

Вул. Родини Гамченків (ст. назва пров. 2-й Островського);

Пров. 2-й Мисливський (від вул. Східної до пров. Вацківський);

Пров. Кам'яний узвіз;

Вул. Охрімова Гора;

Вул. Західна ( від вул. Каховської до вул. Березівської);

Пров. 1-й та 2-й Метеорологічний;

Пров. 2-й Каракульний;

Пров. 3-й Крошенський;

Пров. Виноградний;

Пров. Квітковий;

Пров.1-й, 2-й Фабричний;

Пров. Тайберів;

Вул. Євгена Коновальця;

Пров. Метеорологічний;

Пров. 1-й Каракульний;

Пров. Будівельний;

Пров. 3-й Короленка;

Ділянки тротуару по вул. Ольжича

Вул. Кибальчича(тротуари);

Вул. Березівська

Пров. 2-й Новогоголівський;

Пров. Новий.

**Оплачені проектні роботи по наступних об’єктах на 2018 рік:**

Вул. Перемоги (від майдану Короленка до вул. Каракульна, проектні роботи);

Вул. Покровська (від Садової Алеї до вул. Парникова);

Вул. Ціолковського;

Вул. Домбровського (від вул. Небесної сотні до вул. Івана Мазепи);

Просп. Миру, від майдану Визволення до мосту через річку Камянку;

Тротуари вул. Лесі Українки (від вул. Перемоги до вул. Покровська);

Вул. Дачна (проектні роботи);

Ділянки тротуару по Проспекту Миру, 2-4.

**Передбачені кошти на виконання проектних робіт по наступних об’єктах:**

Вул. Велика Бердичівська (Проектні роботи);

Вул. Київська (Проектні роботи);

Вул. Театральна (Проектні роботи);

Вул. Небесної сотні(тротуари);

Київське шосе (проектні роботи).