Додаток В

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЛАН ЖИТОМИРА 2016-2020 роки

| № ЄЕВ | Літера | Назва категорії ЄЕВ | Захід | Ефект на інші категорії ЄЕВ | Пріоритетність | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Відповідальний департамент/ особа | Коментарі | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розвиток та територіальне планування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Кліматична стратегія на рівні муніципалітету, енергетичні перспективи | Створення та затвердження міської політики захисту клімату згідно цілей та завдань, взятих містом в рамках Угоди мерів |  |  | Х |  |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради міської ради | В тому числі зменшення кількості CO2 згідно Угоди Мерів, ціль – отримати ЄЕВ та інші якісні нагороди. Рішення сесії міської ради Житомира про затвердження стратегії захисту клімату (вимоги ISO 50001) | - |
| 1.1.2 |  | Захист клімату та енергетична концепція | Перегляд та актуалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2014-2024 роки |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 1.1.3 |  | Баланс, система показників | Розробка, затвердження та моніторинг системи показників, що характеризують досягнення цілей Угоди мерів та міської політики захисту клімату |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Викиди СО2, енергоспоживання містом, комунальним транспортом, світлофорами, зовнішнім освітленням, тощо | - |
| 1.1.5 |  | Концепція поводження з відходами | Розроблення концепції поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  | Х |  |  |  | Управління житлового господарства міської ради | Оцінювання різних варіантів поводження з твердими відходами: на їх основі планування системи поводження з відходами та розробка тарифів | - |
| 1.2.1 |  | Енергопланування | Розробка та затвердження енергетичного плану на основі генерального плану міста | 1.3.2 |  |  | Х |  |  |  | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | Має узгоджуватись з «Інтегрованою концепцією розвитку міста» | - |
| 1.2.2 |  | Мобільність та планування дорожнього руху | Розробка та затвердження комплексної програми розвитку транспорту та міського середовища на 2017-2020 роки |  |  |  | Х |  |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради | 5 розділів: концепції громадського транспорту; безпеки руху, велоконцепція, концепція парковок, пішохідна концепція. Містить програми з розвитку інфраструктури, юридичні, організаційні та промоцію | - |
| 1.3.2 |  | Інноваційний, сталий міський та сільський розвиток | Включення до муніципального енергетичного плану завдань та заходів з концепцією інтегрованого розвитку міста | 1.2.1 |  | Х | Х |  |  |  | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | «Інтегрована концепція розвитку міста» розроблена за підтримки GIZ та SECO | - |
| 2. Муніципальні будівлі, споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Стандарти для будівництва та управління громадськими будівлями | Розробка та затвердження методики розрахунку базової лінії споживання енергоресурсів бюджетними будівлями міста |  |  | Х |  |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради | Нормативна база для запуску ЕСКО-механізму | - |
| 2.1.2 |  | Первинний енергетичний огляд та аналіз | Розробка енергосертифікатів для бюджетних будівель |  | × |  | Х |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради | Інструмент бенчмаркінгу | - |
| 2.1.3 | a | Огляд, оптимізація роботи | Впровадження системи автоматичного збору даних споживання енергоресурсів |  |  | X | X | X | X | X | Департамент економічного розвитку міської ради | Створення сталої і динамічної системи моніторингу. Оцінка та тлумачення результатів. Обмін досвідом. Автоматичний збір даних | - |
| 2.1.3 | b | Огляд, оптимізація роботи | Встановлення теплових лічильників в закладах бюджетної сфери |  |  | X | Х | Х |  |  | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров'я міської ради |  | - |
| 2.1.3 | c | Огляд, оптимізація роботи | Встановлення лічильників обліку електроенергії в закладах бюджетної сфери |  |  | X | Х | Х |  |  | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров'я міської ради |  | - |
| 2.1.4 |  | Концепція санацій | Розробка плану термосанації бюджетних будівель міста |  |  |  |  |  |  |  | Управління капітального будівництва міської ради |  | - |
| 2.1.5 | a | Зразкове нове будівництво або санація | Перетворення будівель управління освіти міської ради, управління капітального будівництва міської ради, департаменту містобудування та земельних відносин міської ради в будівлі зразкової енергоефективності | 2.2.1 |  |  | Х | Х |  |  | Управління капітального будівництва міської ради | Аератори, ЛЕД-освітлення, тощо | - |
| 2.1.5 | b | Зразкове нове будівництво або санація | Реконструкція будівель ДНЗ №32 та ДНЗ №58 |  |  |  | Х | Х |  |  | Управління капітального будівництва міської ради |  | - |
| 2.1.5 | c | Зразкове нове будівництво або санація | Розробка детального технічного завдання на розробку проектної документації з термоса нації будівель бюджетної сфери |  |  | Х |  |  |  |  | Управління капітального будівництва міської ради |  |  |
| 2.2.1 | a | Відновлювана енергія - опалення | Встановлення теплових насосів в закладах бюджетної сфери |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти міської ради |  | - |
| 2.2.1 | b | Відновлювана енергія - опалення | Впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання на Домбровського, 30, включаючи тепловий насос, енергоефективний житловий квартал, NEFCO | 2.2.3 |  |  |  |  |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» міської ради |  | Виконано |
| 2.2.1 | c | Відновлювана енергія - опалення | Заміна традиційної системи гарячого водопостачання в закладах бюджетної сфери на тепловий насос чи сонячні колектори |  |  | Х | Х | Х |  |  | Управління освіти міської ради |  |  |
| 2.2.2 |  | Відновлювана енергія - електроенергія | Встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії в закладах бюджетної сфери міста |  |  |  |  | Х | Х | Х | Управління освіти міської ради |  | - |
| 2.2.3 | a | Енергоефективність - опалення | Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) |  |  | Х | Х |  |  |  | Управління капітального будівництва міської ради | ДНЗ, ЗОШ, заклади ОЗ. Кредит НЕФКО, гранти Е5Р та SIDA, кошти міського та державного бюджету | - |
| 2.2.3 | b | Енергоефективність - опалення | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) |  |  | Х | Х |  |  |  | Управління капітального будівництва міської ради | Підготовлено ПКД за кошти міського бюджету | - |
| 2.2.3 | с | Енергоефективність - опалення | Впровадження проекту «Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомир» (ЄІБ) |  |  |  | Х | Х | Х |  | Управління капітального будівництва міської ради | Заявка на ЄІБ підготовлена. Отримується дозвіл від Мінфіну | - |
| 2.2.3 | d | Енергоефективність - опалення | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) | 2.2.1 |  | Х | Х | Х |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» | Проводиться тендер на закупівлю товарів та послуг. | - |
| 2.2.3 | e | Енергоефективність - опалення | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2.2.1 |  | Х | Х | Х |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» | Проект в процесі впровадження | - |
| 2.2.3 | f | Енергоефективність - опалення | Технічне переоснащення котелень, заміна пальників, встановлення лічильників теплової енергії |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» |  | - |
| 2.2.3 | g | Енергоефективність - опалення | Будівництво, реконструкція та ремонт вентиляційних систем з рекуперацією тепла в закладах бюджетної сфери міста |  |  | Х | Х | Х | Х | X | Управління освіти міської ради |  | - |
| 2.2.3 | h | Енергоефективність - опалення | Реконструкція системи опалення з встановленням котлів на пелетах в школі номер 1 та ДНЗ №10 |  |  | Х |  |  |  |  | Управління освіти міської ради |  | Виконано |
| 2.2.4 |  | Енергоефективність - електроенергія | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи в закладах бюджетної сфери. Заміна електричного кухонного обладнання на більш енергоефективне. |  |  | Х | Х | Х |  |  | Управління освіти міської ради, управління культури міської ради, охорони здоров’я міської ради | Заходи в процесі впровадження | - |
| 2.3.1 | a | Зовнішнє освітлення | Реконструкція та ремонт мереж зовнішнього освітлення: заміна існуючих ліхтарів на світлодіодні |  |  | Х | Х |  |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «Міськсвітло» | Проект в процесі впровадження | - |
| 2.3.1 | b | Зовнішнє освітлення | Заміна ламп розжарювання в світлофорних об’єктах на світлодіодні |  |  | Х |  |  |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «Міськсвітло» | Нова ідея | - |
| 2.3.2 |  | Ефективність водокористування | Оснащення водозберігаючими аераторами закладів бюджетної сфери міста |  |  |  | Х | Х | Х |  | Управління освіти міської ради |  | - |
| 3. Постачання та розподіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | a | Корпоративна стратегія постачальників енергоресурсів | Організація постачання КП «Зеленбуд» ЖМР деревної щепи для КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР |  |  |  | X |  |  |  | Управління комунального господарства міської ради |  |  |
| 3.1.1 | b | Корпоративна стратегія постачальників енергоресурсів | Будівництво сонячної електростанції та створення комунальної електрогенеруючої компанії |  |  |  | Х | Х |  |  | Управління комунального господарства міської ради | Використання сонячних панелей для виробництва енергії і реалізації за зеленим тарифом | - |
| 3.1.2 |  | Фінансування енергоефективності та відновлюваної енергетики | Надати пропозиції Уряду щодо зміни системи стимулювання впровадження енергоефективних заходів в рамках програми «теплі кредити» та схеми субсидіювання населення |  |  | Х | Х |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради міської ради |  | - |
| 3.2.1 |  | Діапазон продукції та послуг | Підтримка енергоефективних інвестицій в приватних будівлях шляхом створення муніципального револьверного фонду або створення комунальної енергосервісної компанії | 3.1.2 |  | Х | Х |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради міської ради |  | - |
| 3.2.3 | a | Вплив на поведінку споживача та споживання | Включення інформації щодо енергоефективності в рахунки за енергоносії |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» |  | - |
| 3.2.3 | b | Вплив на поведінку споживача та споживання | Впровадження пілотного проекту встановлення поквартирних теплових лічильників та засобів індивідуального регулювання в багатоквартирних будинках |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» |  | - |
| 3.3.2 |  | Опалення та охолодження з відновлюваних джерел енергії в межах території муніципалітету | Вивчення потенціалу використання відновлюваних джерел енергії для опалення, включаючи стале постачання енергії з біомаси |  |  |  | Х |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 3.3.3 | a | Електроенергія з відновлюваних джерел в межах території муніципалітету | Будівництво 4-х міні гідроелектростанцій на річці Тетерів (існуючі гідротехнічні споруди, що є власністю територіальної громади) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 3.3.4 | a | Когенерація та скидне тепло/охолодження від виробництва енергії в межах території муніципалітету | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) |  |  |  | Х | Х |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» | Проект SECO. Використання технології органічного циклу Ренкіна | - |
| 3.3.4 | b | Когенерація та скидне тепло/охолодження від виробництва енергії в межах території муніципалітету | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) |  |  |  | Х | Х |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «ЖТКЕ» | Проект ЄБРР. Стандартна когенераційна технологія | - |
| 3.4.1 |  | Аналіз та первинний огляд енергоефективності водопостачання | Впровадження проекту «Розвиток та реконструкція системи водопостачання/ водовідведення міста Житомира» (Світовий банк) | 2016-2020 роки |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління комунального господарства міської ради, КП «Житомирводоканал» | Проект Світового банку | - |
| 3.5.1 |  | Аналіз та первинний огляд енергоефективності очищення стічних вод | Оцінка енергоефективності та викидів парникових газів процесу очистки стічних вод |  |  |  | Х | Х |  |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «Житомирводоканал» |  | - |
| 3.5.2 |  | Використання зовнішнього скидного тепла для очищення стічних вод | Вивчення можливості використання теплових насосів на очисних спорудах каналізації |  |  |  | Х | Х |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «Житомирводоканал» | Управління комунального господарства міської ради, КП «Житомирводоканал» |  | - |
| 3.5.3 |  | Використання каналізаційного газу | Вивчення можливості використання каналізаційного газу для отримання енергії |  |  |  |  | Х | Х |  | Управління комунального господарства міської ради, КП «Житомирводоканал» | Дослідити доцільність проекту та використовувану технологію | - |
| 3.6.1 |  | Енергетичне використання відходів | Створення центру прийому відпрацьованих батарейок та акумуляторів, ртутних ламп, інших електроприладів; організація їх безпечної утилізації |  |  |  | Х |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради | Може містити потенційно небезпечні матеріали, що вимагатимуть спеціальних умов/утилізації | - |
| 3.6.3 |  | Енергетичне використання звалищного газу | Переговори з ТОВ «ЛНК» щодо збільшення обсягу видобутку звалищного газу з міського полігону ТПВ |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 4. Мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Муніципальні автомобілі | Переведення автомобілів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств на використання технологій із меншими викидами СО2 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства |  | - |
| 4.2.1 | a | Організація паркувальних місць | Запровадження електронної навігаційної системи для вільних паркувальних місць |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Перший етап – створення мапи розміщення парковок. Другий етап – електронна навігаційна система | - |
| 4.2.1 | b | Організація паркувальних місць | Влаштування платних парковок |  |  |  | Х | Х |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Оцінка використання парковок | - |
| 4.2.2 |  | Основні транспортні осі | Покращення управління трафіком та організація дорожнього руху в центрі міста та на основних вулицях |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 4.2.3 | a | Зменшення швидкості та більш привабливий дизайн громадських місць | Запровадження обмежень на використання приватного автотранспорту в межах міста, створення «зелених» та пішохідних зон, будівництво велодоріжок | 1.2.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 |  |  | Х | Х |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління капітального будівництва міської ради, управління сім’ї, молоді та спорту міської ради | З координацією із заходом 1.2.2. та Інтегрованою концепцією міського розвитку | - |
| 4.2.3 | b | Зменшення швидкості та більш привабливий дизайн громадських місць | Встановлення засобів примусового обмеження швидкості, збільшення кількості таких засобів, встановлення попереджувальних знаків на аварійно-небезпечних ділянках | 4.3.1 |  | Х | Х | X | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради, КП «ЖУАШ» |  | - |
| 4.2.4 |  | Муніципальні системи постачання | Впровадження регулювання графіку руху транспорту, паркування для підвезення товарів до магазинів в межах центральної частини міста вантажним транспортом |  |  |  | Х | Х |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради, управління транспорту і зв’язку міської ради | Встановлення відповідних режимів роботи | - |
| 4.3.1 | a | Мережа пішохідних доріжок, вказівників | Покращення пішохідних переходів: - модернізація нерегульованих пішохідних переходів; - вдосконалення пішохідних переходів для людей з особливими потребами; - встановлення світлофорів для безпечного перетину вулиць |  |  | Х | Х | Х |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління комунального господарства міської ради | Фарбування в червоні та білі кольори, освітлення, пониження бордюрного каменю, підняття переходів до рівня тротуарів | - |
| 4.3.1 | b | Мережа пішохідних доріжок, вказівників | Впровадження освітньої інформаційної кампанії щодо безпеки дорожнього руху для школярів |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління освіти міської ради |  | - |
| 4.3.1 | c | Мережа пішохідних доріжок, вказівників | Проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарного покриття |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління комунального господарства міської ради |  | - |
| 4.3.1 | d | Мережа пішохідних доріжок, вказівників | Розробка та впровадження концепції озеленення вулиць міста |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Управління комунального господарства міської ради | Збільшення кількості дерев, визначення кращих порід дерев (коренева система, стійкість, опір до хвороб) і критерії для зрізання/заміни дерев | - |
| 4.3.1 | e | Мережа пішохідних доріжок, вказівників | Покращення міського простору для пішоходів: - встановлення сміттєвих урн; - перетворення скверів в привабливі публічні простори; - встановлення засобів обмеження доступу авто на пішохідні доріжки | 1.2.2 |  |  | Х | Х |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Орієнтування для пішоходів: узгоджується з інтегрованою концепцією міського розвитку та концепцією розвитку туризму | - |
| 4.3.2 | a | Мережа велодоріжок, вказівників | Розробка концепції велосипедного руху та план велодоріжок міста | 1.1.2 |  | Х | Х |  |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Стратегія для посилення велосипедного транспорту в Житомирі |  |
| 4.3.2 | b | Мережа велодоріжок, вказівників | Будівництво та розвиток мережі велосипедних зон та зв’язку між ними | 6.4.1c |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Здійснюватиметься в співпраці з асоціацією велосипедистів, що в стадії становлення |  |
| 4.3.2 | c | Мережа велодоріжок, вказівників | Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття | 4.2.3a 4.2.2 4.3.2b |  |  | Х | Х | Х | Х | управління комунального господарства міської ради |  | - |
| 4.3.2 | d | Мережа велодоріжок, вказівників | Облаштування велонавігації на туристичних і не туристичних веломаршрутах |  |  |  |  | Х | Х |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 4.3.3 |  | Місця для паркування велосипедів | Забезпечення велопарковок біля об’єктів комунальної власності, закладів бюджетної сфери, комерційних об’єктів і магазинів |  |  | Х | Х |  |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 4.4.1 | a | Якість наявного громадського транспорту | Модернізація та покращення об’єктів інфраструктури з обслуговування громадського транспорту |  |  | Х | Х |  |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Напр. накриття зупинок | - |
| 4.4.1 | b | Якість наявного громадського транспорту | Впровадження безготівкового розрахунку в громадському транспорті (електронний квиток) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради , КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» |  | - |
| 4.4.1 | c | Якість наявного громадського транспорту | Покращення стану транспортного парку, а також підвищення стандартів та культури надання послуг |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради , КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» | Збільшення кількості та покращення стану транспортних засобів,встановлення точок доступу до Wi-Fi в електротранспорті, придбання GPS пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок | - |
| 4.4.1 | d | Якість наявного громадського транспорту | Контроль виконання графіків та схем руху громадського транспорту; розробка мобільного додатку для моніторингу руху громадського транспорту |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради | За допомогою навігаційної системи GPS | - |
| 4.4.1 | e | Якість наявного громадського транспорту | Розробка мережі міського електронного квитка на транспорт – оновлення та збільшення кількості муніципального електричного транспорту |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради, Житомирська електротранспортна компанія | Модернізація транспортної мережі; більше громадського транспорту в центрі міста |  |
| 4.4.1 | f | Якість наявного громадського транспорту | Забезпечення мешканців ключових мікрорайонів міста безперебійним транспортним сполученням |  |  |  | Х | Х |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Наприклад: проектування тролейбусної лінії р-ну Малікова | - |
| 4.4.2 |  | Пріоритетність громадському транспорту | Оптимізація транспортної мережі із наданням пріоритетності громадському електротранспорту |  |  | Х | X | X |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 4.4.3 | a | Багатотранспортна мобільність | Створення транспортних вузлів на периферії міста , які включатимуть перехоплюючи парковки |  |  |  |  | Х | Х |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 4.4.3 | b | Багатотранспортна мобільність | Включення системи парковок в транспортну систему | 4.2.2 4.4.2 |  |  |  |  | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 4.5.1 |  | Маркетинг мобільності в муніципалітеті | Забезпечення сталої вартості проїзду за рахунок додаткових джерел фінансування | 4.4.1d |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради, КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» |  | - |
| 4.5.2 |  | Стандарти взірцевої мобільності | Вивчення обсягів використання різних видів транспорту |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 5. Внутрішня організація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | a | Людські ресурси, організація | Обрання містера чи міс вело, що відповідатиме за розвиток велосипедної інфраструктури |  |  | Х | Х |  |  |  | Управління транспорту і зв’язку міської ради, | Працівник управління транспорту і зв’язку | - |
| 5.1.1 | b | Людські ресурси, організація | Розробка завдань та посадових обов’язків членів робочої групи з впровадження Європейської енергетичної відзнаки (ЄЕВ) |  |  | X |  |  |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 5.1.2 |  | Комітет | Розробка та затвердження положення про робочу групу з ЄЕВ; проведення регулярних зустрічей |  |  | X | X | X | X | X | Департамент економічного розвитку міської ради | У тому числі аспекти, пов'язані з комунікацією; участь радника ЄЕВ у засіданнях Робочої групи ЄЕВ | - |
| 5.2.1 |  | Інтеграція персоналу | Впровадження системи стимулювання працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Можливості для внесення пропозицій, порад, практичні семінари, освітні тури, засоби заохочення для працівників ЖМР, працівників шкіл, дитсадків, лікарень | - |
| 5.2.2 | a | Огляд результативності та щорічне планування | Впровадження заходів муніципального енергетичного плану, відповідних щорічних планів, а також підготовка звітів про їх виконання |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 5.2.2 | b | Огляд результативності та щорічне планування | Підготовка та подання на ЄК звітів про виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки |  |  |  |  | X |  | X | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |
| 5.2.3 | a | Подальше навчання | Навчання завгоспів бюджетних установ |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 5.2.3 | b | Подальше навчання | Навчання працівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств з питань енергопланування та проектного менеджменту |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 5.2.3 | с | Подальше навчання | Навчання працівників виконавчих органів міської ради з питань стратегічного і оперативного планування, загального професійного та особистісного розвитку |  |  | Х | Х |  |  |  | Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування |  | - |
| 5.2.4 |  | Закупівлі | Врахування критеріїв енергоефективності при здійсненні закупівель через систему закупівель «Прозоро» |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | https://prozorro.gov.ua/en/ | - |
| 5.3.1 | a | Бюджет на енергетичну політику в межах роботи муніципалітету | Забезпечення довгострокового планування впровадження енергоефективних заходів |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 5.3.1 | b | Бюджет на енергетичну політику в межах роботи муніципалітету | Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ |  |  |  |  | Х |  |  | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 6. Комунікація, співпраця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Концепція комунікації та співпраці | Розробка комунікаційної концепція у сфері енергоефективності/ відновлюваної енергії |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Загальний план комунікації звертає увагу на зміну відношення людей до питань енергії; в т.ч. програма «Прозора влада - відкрите місто» | - |
| 6.1.2 |  | Зразок ефективної, корпоративної ідентичності | Розвиток офіційного веб-сайту та сторінок у соцмережах із збільшенням тем енергоефективності | 6.4.2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Подальша інформація на самому офіційному веб-сайті, + на сторінках у соцмережах, Створення окремого банеру на офіційному сайті для переходу на сайт щодо енергоефективності та енергозбереженню (див. 6.4.2.с) | - |
| 6.2.1 |  | Житлово-комунальні підприємства | Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, управителями будинків, управляючими організаціями |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління муніципального розвитку міської ради | Навчання з питань енергозбереження та енергоефективності, поновлюваних джерел тощо Надання консультацій щодо створення та діяльності ОСББ; обмін досвідом щодо здійснених проектів | - |
| 6.2.2 | а | Інші муніципалітети та регіони | Участь в Асоціації енергоефективних міст України: обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами, посилення співпраці з Асоціацією Українських міст |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Робочі зустрічі, круглі столи, обмін досвідом щодо успішного досвіду реалізації проектів в т.ч. і організованих Асоціацією «Енергоефективні міста України» | - |
| 6.2.2 | b | Інші муніципалітети та регіони | Співпраця з ЄЕВ на національному рівні |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |
| 6.2.2 | c | Інші муніципалітети та регіони | «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |
| 6.2.3 |  | Регіональні та національні органи влади | Обмін кращим досвідом з обласною державною адміністрацією, просування ЄЕВ та Угоди мерів |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Просування ідей ЄЕВ та Угоди Мерів в області, задіявши Житомирську ОДА, облраду, підтримуючі інші міста | - |
| 6.2.4 | a | Університети та наукові дослідження | Підготовка та реалізація спільних проектів з енергоефективності та поновлюваних джерел енергії |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 6.2.4 | b | Університети та наукові дослідження | Організація проходження практики студентами в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |
| 6.3.1 | a | Програма енергоефективності в промисловості, бізнесі, торгівлі та сфері послуг | Організація, проведення ярмарків енергоефективності, проведення інших спільних подій з підприємствами |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради |  | - |
| 6.3.1 | b | Програма енергоефективності в промисловості, бізнесі, торгівлі та сфері послуг | Стимулювання підприємств до встановлення сонячних колекторів/панелей, впровадження заходів з енергоефективності із висвітленням інформації в муніципальних ЗМІ |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради | Допомога інформацією та визнання підприємства, що впровадило технологію | - |
| 6.3.2 | a | Професійні інвестори та домовласники | Впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових будинках (ОСББ) за фінансової підтримки міста (компенсація частини тіла кредиту або відсотків) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Разом із державною фінансовою підтримкою | - |
| 6.3.2 | b | Професійні інвестори та домовласники | Впровадження інформаційних кампаній для мешканців міста, заохочення власників будинків до впровадження енергоефективних заходів і використання відновлювальних джерел енергії | 3.3.2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Заходи, круглі столи, дискусії, публічні обговорення, семінари, обговорення групою експертів | - |
| 6.3.3 |  | Сталий розвиток місцевого бізнесу | Приваблення в місто підприємств, що працюють із зеленими технологіями |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департаменти економічного розвитку міської ради | Наприклад, компаній, що працюють в галузі енергоефективності, відновлюваної енергії |  |
| 6.4.1 | a | Робочі групи, участь | Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу |  |  | Х | Х | Х | Х | X | Департаменти економічного розвитку міської ради | Задіяння в існуючих проектах та розробка нових ідей щодо проектів | - |
| 6.4.1 | b | Робочі групи, участь | Підтримка в створенні місцевої асоціації велосипедистів та інших громадських організацій, що зосереджуватимуть увагу на сталій енергії, захисті клімату та сталому розвитку міста | 4.3.2a |  |  | Х | Х | Х | Х | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - |
| 6.4.2 | a | Споживачі, орендарі | Масово-просвітницькі заходи для мешканців, стимулювання споживачів і мешканців до ефективно використовувати енергоресурсів |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департаменти економічного розвитку міської ради | Круглі столи, громадські слухання, семінари, дискусійні панелі, плакати (за підтримки ЄБРР); співпраця з існуючими інструментами Асоціації «Енергоефективні міста України»; співпраця з ГО, зв'язок з масовими заходами, такими як Тиждень сталої енергії ЄС, День землі, дні міст | - |
| 6.4.2 | b | Споживачі, орендарі | Створення окремої веб-сторінки, присвяченої підтримці інформаційних кампаній, місцевій енергетичній політиці | 6.1.2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Включаючи створення веб-сайту за підтримки ЄБРР |  |
| 6.4.2 | c | Споживачі, орендарі | Організація та проведення тематичних соціальних досліджень |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | За підтримки ЄБРР |  |
| 6.4.3 |  | Школи, дошкільні заклади | Просвітницька робота та заходи в навчальних закладах |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Управління освіти міської ради, департамент економічного розвитку міської ради | Залучення дітей та молоді до використання енергоресурсів найбільш ефективним способом (проект GIZ); підключення до існуючих масових заходів та кампаній | - |
| 6.4.4 |  | Поширювачі інформації (політичні партії, релігійні організації, асоціації) | Конкурс серед громадських організацій в рамках проекту «Зробимо Житомир кращим» |  |  | Х | Х | Х |  |  | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради |  |  |
| 6.5.1 |  | Інформаційний центр з енергетики, мобільності, екології | Створення та підтримка роботи інформаційно-консультаційного центру («Зелений офіс») |  |  |  | X | Х | Х | Х | Департамент економічного розвитку міської ради | Діалог з жителями; гаряча лінія; забезпечення стале та довгострокове функціонування центру | - |
| 6.5.3 | a | Фінансова підтримка | Повернення місцевого боргу (НЕФКО) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент бюджету та фінансів міської ради |  | - |
| 6.5.3 | b | Фінансова підтримка | Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Департамент бюджету та фінансів міської ради |  |  |
| 6.5.3 | c | Фінансова підтримка | Надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (НЕФКО, ЄБРР) |  |  |  |  |  |  |  | Департамент бюджету та фінансів міської ради |  |  |

Директор департаменту економічного

розвитку міської ради														М.М. Костриця

Секретар міської ради									 					Н.М. Чиж