- УКРАЇНА

- ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

від                             №_______

м. Житомир

Про завдання з підготовки

міського господарства до

нового осінньо-зимового

періоду 2018-2019 років

Враховуючи інформації про підсумки роботи міського господарства в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та розглянувши завдання з підготовки міського  господарства  до  роботи  в  наступному  періоді  2018-2019  років, виконавчий комітет міської ради  зазначає,  що  управліннями  міської ради, комунальними    підприємствами,  організаціями,  установами,  забезпечено   належне  санітарне і  технічне  утримання  об’єктів  міського господарства та безаварійне функціонування міської інженерно-транспортної  інфраструктури.

В минулому опалювальному сезоні 2017-2018 років  було забезпечено якісний  та на належному рівні температурний режим  у лікарнях, закладах освіти  та  інших закладах    і      установах соціально-культурного призначення, що  відповідало  санітарним  нормам.  Аварійних  ситуацій на об’єктах,  що  могли призвести до порушення температурного режиму, не виникало.

Виявлені  недоліки  у  забезпеченні  безперебійної  роботи   міського    житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери своєчасно  усунені службами спеціалізованих підприємств, комунальними підприємствами вжито  необхідних  заходів  щодо  упередження подібних аварійних  ситуацій.

Залишаються  не  вирішеними  та  проблемними  питання розрахунків комунальних підприємств «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради та  «Житомирводоканал»  Житомирської  міської  ради  за   спожитий  природний газ і електричну енергію відповідно.

Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення належної підготовки об’єктів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий  комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію  про  підсумки роботи міського господарства в осінньо- зимовий період 2017–2018 років взяти до відома та погодити основні заходи з підготовки міського господарства до роботи в новому осінньо-зимовому періоді 2018-2019 років.

2. Затвердити оперативний міський штаб з питань підготовки міського господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий період 2018-2019 років у складі згідно з додатком 1.

3. Оперативному     міському     штабу      з  розгляду питань  підготовки  міського   господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років забезпечити  постійний  контроль  за   підготовкою  підприємств,  установ  і  організацій, міського господарства до нового осінньо-зимового періоду.

З 20 червня 2018 року щомісяця заслуховувати керівників підприємств і організацій міста про хід підготовки до зими міського житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери, будівельного комплексу, благоустрою, дорожнього господарства та громадського транспорту.

4. Затвердити основні заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років згідно з додатками 2 - 6.

5. Виконавчим органам Житомирської міської ради забезпечити до 01.10.2018  року підготовку об’єктів благоустрою міста, водопровідно-каналізаційного,  теплового, дорожньо-мостового  господарства,  житлового фонду,   лікувально-профілактичних  і  оздоровчих  установ,   шкільних  та    дошкільних навчальних закладів, закладів культури, міського комунального електротранспорту до роботи в осінньо-зимовому періоді 2018-2019 року.

6. Комунальним підприємствам  «Житомирводоканал»  Житомирської  міської ради  та  «Житомиртеплокомуненерго»  Житомирської міської ради,   постійно вживати всіх можливих заходів щодо підвищення рівня розрахунків і погашення існуючої заборгованості за енергоносії перед енергопостачальними компаніями ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго», НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Житомиргаз».

7. Комунальному підприємству «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради забезпечити постійний контроль за відновленням місць порушеного благоустрою після проведення ремонтних робіт на підземних інженерних мережах, з урахуванням строків завершення усіх ремонтних робіт до 30 жовтня 2018 року.

8. Директорам   КП «ВЖРЕП № 1, 5, 6, 9, 11, 13, 14-16»,  Житомирської міської ради, ПП «ВЖРЕП №4», ПП «АММОНН», ПП «КВЖРЕП №8», ТОВ “Керуюча компанія  “КомЕнерго-Житомир”, головам правлінь ЖБК № 1, 2, “Космос”, “Полісся”, ОСББ,   та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств рекомендувати:

8.1. Забезпечити  якісну підготовку  та  обстеження житлового  фонду, належне санітарне утримання та обслуговування прибудинкових  територій, тротуарів,  приведення  в  технічно справний  стан  димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових інженерних систем і комунікацій, заміну приладів  та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін;

8.2. Управлінню по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради  забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням міста  щодо  необхідності економного та раціонального  використання  води, тепла, електроенергії та газу, стосовно належного утеплення квартир, сходових клітин, вхідних дверей та виходів на горища, своєчасної підготовки  відомчого  житла  до  експлуатації відповідно до вимог встановлених стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування, а  також стосовно повних розрахунків за   житлово-комунальні  послуги та  відшкодування  витрат  на  їх  оплату  і  забезпечити висвітлення в засобах масової інформації даного рішення.           Постійно висвітлювати інформації про хід підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

9. КП «АТП-0628»  Житомирської  міської  ради,  КП  «ВЖРЕП №6»  Житомирської  міської ради,  ТОВ “Екопоінт - Житомир”,  ПП «ВЖРЕП №4» забезпечити  своєчасне  вивезення  твердих  побутових  відходів  та підготовку до експлуатації в зимових умовах спецтехніки,  полігону  для  захоронення  твердих  побутових відходів.

10. Керівникам підприємств життєзабезпечення міської інфраструктури забезпечити  постійну готовність  сил,  засобів  та  об’єктових  матеріальних  резервів до ліквідації надзвичайних ситуацій і аварій в інженерних системах на об’єктах життєзабезпечення міста в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років.

11. Доручити:

11.1. Керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають на утриманні житловий фонд, гуртожитки організувати та забезпечити виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий  період  2018-2019  років.  Заготовити   необхідний   інвентар,  інструменти,  сипучі   та  інші     протиожеледні матеріали для роботи в зимових умовах.

11.2. Керівникам  управлінь, департаментів  та  відділів  Житомирської  міської ради, підвідомчих їм структурних підрозділів підприємств, організацій, закладів (об’єктів) надавати оперативному міському штабу, не пізніше 10-го числа кожного місяця, оперативну інформацію стосовно проведення робіт з підготовки об’єктів та  щодо  забезпечення  в  опалювальний  період  2018-2019  років економії енергетичних ресурсів та їх раціонального використання.

11.3. Районним відділам державної виконавчої служби Житомирського міського управління юстиції активізувати роботу щодо своєчасного виконання рішень  судів про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб за надані житлово-комунальні послуги.

11.4. Житомирському  РЕМ  та  комунальному  підприємству  «ЕМЗО «Міськсвітло»  Житомирської  міської ради  забезпечити  розчистку  зелених  насаджень в охоронних зонах повітряних електричних ліній та біля контактних мереж зовнішнього освітлення і засобів регулювання дорожнього руху.

11.5. Рекомендувати енергопостачальним  організаціям:  Регіональній компанії ПАТ «Житомиргаз»  та  Житомирському  РЕМ  ПрАТ  «ЕК «Житомиробленерго» розробити відповідні заходи щодо підготовки підвідомчих об’єктів до нового опалювального сезону.

12. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2015 № 603 «Про підсумки роботи міського господарства в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та завдання з підготовки до нового осінньо-зимового періоду 2017-2018 років», від 04.10.2017 №909 «Про початок опалювального сезону 2017-2018 років» та від 11.10.2017 №953 «Про внесення змін  до    рішення  міськвиконкому  від  04.10.2017  №909  «Про  початок    опалювального сезону 2017-2018 років».

15. Персональну відповідальність за якісну підготовку підвідомчих об’єктів до опалювального сезону 2018-2019 років, раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, належне утримання об’єктів соціальної сфери, міської інженерно-транспортної інфраструктури, безперебійне функціонування об’єктів  забезпечення життєдіяльності  міста  та  громадського  транспорту  покласти  на  керівників  виконавчих органів ради згідно повноважень.

16. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на заступників міського голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно  з    розподілом обов’язків.

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин

Додаток 1

до рішення міськвиконкому

______________№ _____						СКЛАД

оперативного міського штабу з питань підготовки міського господарства до

роботи в осінньо-зимовий  період 2018-2019 років

начальник штабу - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

заступники начальника штабу -    начальник  управління  комунального             господарства міської ради та начальник управління житлового господарства  міської ради;

Члени штабу:

начальник управління охорони здоров’я міської ради;

директор департаменту економічного розвитку міської ради;

начальник управління освіти міської ради;

начальник комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради;

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради;

директор Житомирського району електромереж (за згодою);

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської  ради;

начальник управління транспорту і зв’язку міської ради;

директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради;

начальник комунального підприємства «Інспекція з благоустрою м.Житомира»;

голова Корольовської районної ради (за згодою);

голова Богунської районної ради (за згодою);

директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради;

головний спеціаліст Держпродспоживслужби в м. Житомир (за згодою);

голова правління ПАТ «Житомиргаз» (за згодою);

заступник   начальника     відділу     енергетичного    нагляду       інспекції     Держенергонагляду в Житомирській області;

депутати міської ради та члени виконавчого комітету міської ради.

Начальник управління

комунального господарства                                                            О. В. Марцун

Керуючий справами							     О. М. Пашко

Додаток 2

до рішення міськвиконкому

______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2018– 2019 років

| № з/п | Найменування заходів та види робіт | Одиниця виміру | Всього в наяв-ності | Об’єм робіт з підго-товки | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капітальний ремонт котлів та технологічного обладнання котелень: у т.ч. - капремонт котла в РК-1, майдан Короленка,3б - капремонт котла РК- 6, вул. Жуйка,12 - капремонт котла РК -7, вул. Крошенська,28а - капремонт котла РК-9, вул. Київська,82 - капремонт котла РК-10, пров. 1-й Винокурний,36а | 1 од. | 204 | 5 | Обігові кошти Обігові кошти |
| 2. | Поточний ремонт теплових мереж | км | 207,1 | 146,6 | Обігові кошти |
| 3. | Хімічна промивка котлів | шт. | 204 | 10 | Обігові кошти |
| 4. | Ремонт систем хімводоочистки на котельнях | од. | 54 | 20 | Обігові кошти |
| 5. | Ремонт димових труб | од. | 66 | 5 | Обігові кошти |
| 6. | Ремонт шатрових покрівель | м2 | - | 129,0 | Обігові кошти |
| 7. | Ремонт рулонних покрівель котелень і ЦТП | м2 | - | 5941,9 | Обігові кошти |
| 8. | Поточний ремонт центральних теплових пунктів | од. | 76 | 76 | Обігові кошти |
| 9. | Поточний ремонт котелень | од. | 56 | 55 | Обігові кошти |
| 10. | Заміна зовнішніх інженерних теплових мереж опалення З них: в ППУ ізоляції | км | 207,1 | 5,6 4,2 | Кошти підприємства |
| 11. | Оптимізація мереж теплозабезпечення | км | 0,280 | 0,280 | Кошти підприємства |

Начальник управління

комунального господарства                                                         О. В. Марцун

Керуючий справами							  О. М. Пашко

Додаток 3

до рішення міськвиконкому

_______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки  об’єктів  КП  «Житомирводоканал»  Житомирської

міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2018– 2019 років

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Об’єм робіт. Всього в наявності | План підго- товки | Джерела Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заміна зовнішніх аварійних мереж водопроводу | км | 526,0 | 3,8 | Обігові кошти |
| 2. | Водопровідні очисні споруди | од. | 2 | 1 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт водорозбірних колонок | од. | 280 | 50 | Обігові кошти |
| 4. | Ремонт (заміна) пожежних гідрантів | од. | 723 | 120 | Обігові кошти |
| 5. | Заміна зовнішніх аварійних каналізаційних мереж | км | 259,4 | 0,8 | Обігові кошти |
| 6. | Ремонт каналізаційних колодязів | од. | 13340 | 150 | Обігові кошти |
| 7. | Каналізаційні насосні станції | од. | 25 | 25 | Обігові кошти |
| 8. | Очисні споруди каналізації | од. | 3 | 3 | Обігові кошти |
| 9. | Підготовка водопровідних насосних станцій | од. | 7 | 7 | Обігові кошти |
| 10. | Створення запасу сипучих матеріалів: - щебінь - пісок | м3 м3 | - - | 850,0 850,0 | Обігові кошти Обігові кошти |

Начальник управління

комунального господарства                                                       О. В. Марцун

Керуючий справами							О. М. Пашко

Додаток 4

до рішення міськвиконкому

_______________ № ______

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів благоустрою та озеленення до роботи в осінньо-зимовий період  2018– 2019 років

| № з/п | Назва підприємства | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Вар-тість заходу, тис.грн. | Джерела фінансу-вання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП «УАШ» ЖМР | Капітальний ремонт вулиць міста | тис. м2 | 99,1 | 34000,0 | Міський бюджет | 15.10.2018р. |
| 2. |  | Поточний ремонт вулиць міста та утримання доріг | тис. м2 | 55,8 | 29090,0 | Міський бюджет |  |
| 3. |  | Заготівля протиожеледних матеріалів | тис. тонн | 8,5 | 996,8 | Міський бюджет |  |
| 4. | КП «СККПО» ЖМР | Підготовка секторів до зимового періоду | шт. | 4 | 2900,0 | Міський бюджет | 15.10.2018р. |
| 5. | КП «ЕШС» ЖМР | Прочищення мереж зливової каналізації | км | 45 | 1340,0 | Міський бюджет | 15.10.2018р. |
| 6. |  | Очищення оглядових колодязів | шт. | 801 |  | Міський бюджет |  |
| 7. | КП «ЕМЗО «Міськсвіт-ло» ЖМР | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | км | 30,2 | 18703,08 | Міський бюджет | 30.10.2018р. |
| 8. |  | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення Заготівля піскосуміші Заготівля твердого палива - дров | км тонн м3 | 29,5 3,0 50,0 | 1971,86 |  |  |
| 9 | КП «Зеленбуд» ЖМР | Зрізання аварійних дерев. Кронування дерев. Корчування пнів. Утеплення кущів троянд. Перекопування квітників на зиму Підстригання кущів Заготівля дров | шт.шт. шт. шт. м2 м м3 | 220 1400 98 136 2007 5270 200 | 1480,0 | Міський бюджет | 15.10.2018р. |

Начальник управління

комунального господарства 				            	О. В. Марцун

Керуючий справами							О. М. Пашко

Додаток 5

до рішення міськвиконкому

________________ №______

ЗАХОДИ

з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років КП "ВЖРЕП" Житомирської міської ради, ПП "АММОНН", ПП "ВЖРЕП №4", ПП "КВЖРЕП №8",ТОВ " КК "КомЕнерго-Житомир", ЖБК

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Всього в наявності |  | План підготовки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП "ВЖРЕП" | ЖБК | КП "ВЖРЕП" | ЖБК |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до експлуатації в зимових умовах, з видачею паспортів готовності | буд. | 1157 (623 будинки підключено до ЦО) | 119 | 1157 | 80 |
| 2. | Ремонт покрівлі | тис.кв.м | 702,83 | 87,6 | 10,31 | 4,52 |
|  |  | буд. | 819 | 73 | 157 | 63 |
| 3. | Поточний ремонт систем: | - | - | - | - | - |
|  | -центрального опалення | систем | 623 | 80 | 623 | 80 |
|  | -гарячого водопостачання | систем | 369 | 26 | 190 | 20 |
|  | -холодного водопостачання | систем | 782 | 80 | 301 | 69 |
| 4. | Промивання опалювальних систем | шт. | 623 | 80 | 5 | 0 |
| 5. | Ремонт опалювальних печей | шт. | 605 | - | 19 | - |
| 6. | Ремонт електрощитових | шт. | 682 | 121 | 313 | 104 |
| 7. | Ремонт елеваторних вузлів | од. | 550 | 117 | 550 | 117 |
| 8. | Підготовка тротуарно-прибиральних машин | шт. | 22 | - | 22 | - |
| 9. | Заготівля піскосоляної суміші | тонн | 52 | 15 | 320 | 11 |

В.о. начальника управління житлового

господарства міської ради	                      				А. А. Оніщенко

Керуючий справами 								О. М. Пашко

Додаток 6

до рішення міськвиконкому

_______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019

років

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Джерела фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконати ремонт : - тролейбусів; | од. | 5 | Міський бюджет | 01.11.2018р. |
|  | - трамвайної колії | км | 0,25 | Міський бюджет | 01.11.2018р. |
|  | - капітальний ремонт контактної мережі | км | 1,4 | Міський бюджет | 01.11.2018р. |
| 2. | Підготовка снігоочисників трамвайних ліній | од. | 2 | Кошти підприємства | 01.10.2018р. |
| 3. | Ремонтно-будівельні роботи: | об. | 7 | Кошти підприємства | 01.11.2018р. |
|  | - мийний корпус ТТД; |  |  | Кошти підприємства | 01.11.2018р. |
|  | - тягових підстанціях: №1,2,4,7,8,9,11. |  |  | Кошти підприємства | 01.11.2018р. |
| 4. | Підготовка електрогосподарства | об. | 11 | Кошти підриємства | 01.10.2018р. |
| 5. | Підготовка автогосподарства | од. | 17 | Кошти підприємства | 01.10.2018р. |

Начальник управління

транспорту і зв’язку міської ради                                                  М. В. Грищук

Керуючий справами                                                                        О. М. Пашко

Розрахунок

розсилки до рішення міськвиконкому

«Про завдання з підготовки міського господарства до нового осінньо-зимового періоду 2018-2019 року»

- Управління житлового господарства міської ради – 2 прим.;

- Управління комунального господарства міської ради – 4 прим.;

- Департамент житлово-комунального господарства  ОДА   - 1 прим.;

- Департамент бюджету та фінансів міської ради – 1 прим.;

- Департамент економічного розвитку міської ради – 1 прим.;

- Управління охорони здоров’я міської ради – 1 прим.;

- Управління освіти міської ради – 1 прим.;

- Управління транспорту та зв’язку міської ради – 1 прим.;

- Управління культури міської ради – 1 прим.;

- Управління по зв’язках з громадськістю міської ради – 1 прим.;

- Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради – 1 прим.;

- КП «Міській інформаційний центр» – 1прим.;

- ПАТ «Житомиргаз» – 1 прим.;

- Державний департамент з питань виконання покарань – 1 прим.;

- КЕВ  м.Житомира – 1 прим.;

- Житомирський район електричних мереж  - 1 прим.;

- КП  «Житомирводоканал» – 1 прим.;

- КП «Житомиртеплокомуненерго» - 1 прим.;

- КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» - 1 прим.;

- КП «Житомирське підприємство аварійно-ремонтних робіт» – 1 прим.;

- ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» - 1 прим.;

- КП «ВЖРЕП» №№ 1, 5-6, 9-16 – 11 прим.;

- ЖБК №№ 1, 2, «Космос», «Полісся», ТОВ КК «Ком-Енерго-Житомир»,

ПП «Аммон», ПП «ВЖРЕП№ 8», ПП «ВЖРЕП№ 4» - 8 прим.;

- Корольовська районна рада – 2 прим.;

- Богунська районна рада  - 2  прим.;

26. Раднику міського голови Антіпову Ю. О.  - 1 прим.;

27. Заступникам  міського  голови з питань  діяльності виконавчих  органів  ради  Кондратюку С. М., Ольшанській С. В., Краснопір В. В. - 3 прим.

28. САЙТ / ЛІГА  - 2 прим.

Разом: 54  примірники

Начальник управління

комунального господарства

міської ради                                                                              О. В. Марцун

Начальник управління

комунального господарства

міської ради                                                                                  О. В. Марцун

Начальник відділу

організаційно - протокольної роботи

міської ради                                                                                  І. С. Олещук

Директор юридичного

департаменту міської ради		                                          Є. М. Черниш

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           С. М. Кондратюк

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           С. Г. Ольшанська

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           В. В. Краснопір

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           Д. Г. Ткачук

Секретар міської ради                                                                  Н. М. Чиж

Керуючий справами міськвиконкому				 О. М. Пашко

Вик. Литвинчук М. Д.

473544