

**УКРАЇНА**

**ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ**

10014, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 7, [osvita@zt-rada.gov.ua](mailto:osvita@zt-rada.gov.ua) тел. 47-48-36

надаємо звіт щодо реалізації проектів-переможців Бюджету участі 2017р.

за\_вересень 2018р.

(відповідний звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План. | Факт. | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн. | |  |
|  | План | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового та спортивного простою «Активний відпочинок на Мар’янівці» на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 за адресою вул. Київське шосе, 37 м.Житомир» | ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 вул. Київське шосе, 37 |  | 999695,0 | 965102,0 | 310294,0 | 1.Зрізані дерева, викорчувані пні, 2.Знятий верхній шар грунту, 3.У вириті траншеї прокладений кабель та засипаний піском, 4.Встановлюється поребрик. | 999695,0 | 965102,0 | Ведуться ремонтні роботи |
|  | «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою вул. Т. Бульби-Боровця, 15 м.Житомира» | ЖЗСШ №16 вул. Т. Бульби-Боровця, 15 |  | 1548651,0 | 965495,0 | 0 | Виконані роботи: основа під футбольне поле, влаштовано синтетичне покриття. Влаштовано огорожу | 942089,0 | 942089,0 | Ремонтні роботи заверошено |
|  | «Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням простору «Здорове навчання – здорове дозвілля» з штучним покриттям на території Житомирського міського колегіуму за адресою вул. Івана Мазепи, 18 м.Житомир» | Колегіум, Івана Мазепи, 18 |  | 999974,0 | 694931,0 | 305043,0 | Вирівняно майданчик під резинове покриття, залишилося влаштувати покриття | 658607,0 | 658607,0 | Ведуться ремонтні роботи |