Додаток 2 до Положення

про бюджет участі (громадський

бюджет)міста Житомира

ІНФОРМАЦІЯ

По ЗОШ №10 м. Житомира_

(назва розпорядника бюджетних коштів)

за  листопад 2018 р.

(відповідний звітний період)

| N з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн.. | Виконані роботи | Отриманий результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План. | Факт. | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | "Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового та спортивного простору "Активний відпочинок на Мар'янівці" | Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового та спортивного простору "Активний відпичинок на Марянівці" на території ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: вул. Київське Шосе, 37, м.Житомир | Завершено | 952581,04 | 656308,00 | 296273,04 | Виготовлення проекту | 34200,00 | 34200,00 | завершено |
|  |  |  |  |  |  |  | Експертна оцінка | 1500,00 | 1500,00 | завершено |
|  |  |  |  |  |  |  | Авторський нагляд | 2693,25 | 0,00 | завершено |
|  |  |  |  |  |  |  | Технічний нагляд | 12947,79 | 0,00 | завершено |
|  |  |  |  |  |  |  | Будівельні роботи | 935440,00 | 654808,00 | завершено |