Додаток 1

  - Заходи щодо покращення якості атмосферного повітря

| № з/п | Завдання та зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  | Всього |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкція котельні РК-8, встановлення твердопаливних котлів на біомасі на РК-5 та РК-8, реконструкція РК-11 на ТЕЦ (біомаса) | 2019-2021 *** | Департамент економічного розвитку, департамент бюджету та фінансів, управління комунального господарства міської ради, КП ЖТКЕ | Міський бюджет Інші кошти (гранти, кредити) | 17 815,0 155 718,4 |  | 80 542,5 366 487,5 |  | 47 185,8 |  | 667 749,2 |  | Скорочення енергетичних витрат та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (CO2, SO2, NOx та ін.) Скорочення енергетичних витрат та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (CO2, SO2, NOx та ін.) |
| 2 | Реалізація проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі, встановлення термодинамічної установки Органічного циклу Ренкіна на РК-10 (біомаса) | 2019-2020 *** | Департамент економічного розвитку, департамент бюджету та фінансів, управління комунального господарства міської ради, КП ЖТКЕ | Міський бюджет Інші кошти (гранти, кредити | 76 522, 6 5 639,9 |  | 7 000,0 141 550,5 |  |  |  | 230 713,0 |  |  |
| 3 | Технічне переоснащення котлів в котельнях РК-4, РК-2, РК-5, РК-11, РК-7, РК-9, РК-3, РК-1 | 2020-2021 ** | Департамент економічного розвитку, департамент бюджету та фінансів, управління комунального господарства міської ради, КП ЖТКЕ | Міський бюджет |  |  | 19 979,5 |  | 3 268,9 |  | 23 248,4 |  |  |
| 4 | Технічне переоснащення шляхом закриття котельні по вул. Київській, 96 з переключенням на РК-2 та заміною теплової мережі Д-325 мм на Д-426 мм – 90 п.м., Д-219 мм на Д-325 мм – 1042 п.м. | 2021 ** | Департамент економічного розвитку, департамент бюджету та фінансів, управління комунального господарства міської ради, КП ЖТКЕ | Міський бюджет |  |  |  |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  |  |
| 5 | Забезпечення зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище, шляхом будівництва транспортних розв’язок, реконструкцій доріг, впровадження автоматизованих систем керування дорожнім рухом. | 2019*** | Виконавчий комітет міської ради, управління транспорту і зв’язку міської ради, «ЕМЗО «Міськсвітло» | Міський бюджет | 2450,0 |  |  |  |  |  | 2450,0 |  | Впровадження режиму з використанням світлодіодних ламп реалізується аби позбутися заторів та покращити пропускну спроможність транспорту. Зниження викидів СО 2 та зниження використання електроенергії завдяки енергозберігаючим лампам у світлофорах |
| 6 | Модернізація та покращення інфраструктури громадського транспорту міста Житомира Придбання : - Тролейбусів (49 од.) - електричних автобусів (2 од.). | 2019 ** | Виконавчий комітет міської ради, управління транспорту і зв’язку міської ради, КП «ЖТТУ» | Інші кошти Кошти міського бюджету | 300000,0 9000,0 |  |  |  |  |  | 300000,0 9000,0 |  | Використання нових типів пасажирського транспорту, в яких викид шкідливих речовин невеликий, дасть можливість зменшення викидів СО 2 Забезпечення перевезень пасажирів новим електротранспортом, підвищення ефективності, активізації роботи у сфері міського пасажирського транспорту |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції та реконструкції тролейбусної лінії по вул..Лвівській. | 2019** | Виконавчий комітет міської ради, управління транспорту і зв’язку міської ради, КП «ЖТТУ» | Міський бюджет | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції та реконструкції тролейбусної лінії по вул.Корольова та вул.Космонавтів до вул.Ціолковського. | 2019** | Виконавчий комітет міської ради, управління транспорту і зв’язку міської ради, КП «ЖТТУ» | Міський бюджет | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних у м.Житомирі (район Мальованки). | 2019** | Виконавчий комітет міської ради, управління транспорту і зв’язку міської ради, КП «ЖТТУ» | Міський бюджет | 350,0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Разом |  |  |  | 360052,5 |  | 719376,6 |  | 179271,3 |  | 1258700,4 |  |  |

  - Заходи спрямовані на збереження та раціональне використання водних ресурсів

| № з/п | Завдання та зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  |  |  | 2021 рік |  |  | Всього |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план |  | факт |  | план |  | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Реконструкція з поглибленням водосховища "Відсічне" на р. Тетерів | 2019 * | КП «Житомир-водоканал» | Фонд ОНПС | 65 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 200,00 |  |  | Зменшення виробничих витрат та витоків. |
| 2 | Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них | 2019-2021 * | КП «Житомир-водоканал» | Фонд ОНПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197605,00 |  |  | Підвищить ефективність і якість очистки стічних вод та створення комплексної системи обліку стічних вод і електроенергії з виводом даних на центральний сервер що в свою чергу призведе до покращення екологічного стану території міста. |
| 3 | Будівництво колектору глибинного залягання | 2019-2021 * | КП «Житомир-водоканал» | Міський бюджет МБРР | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  | Збереження водних ресурсів, ліквідація аварійних випусків у малі річки міста |
| 4 | Реконструкція 19 міських каналізаційно-насосних станцій | 2019-2021 ** | КП «Житомир-водоканал» | ФОПНС | 108 817, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108817,43 |  |  | Забезпечення безперебійного перекачування господарсько-побутових стоків, попередження потрапляння забруднених стоків у малі річки міста |
| 5 | Реконструкція Головної каналізаційно-насосної станції | 2019 *** | КП «Житомир-водоканал» | Міський бюджет | 55 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 000,00 |  |  | В результаті реконструкції та будівництва каналізаційних станцій буде досягнута економія електроенергії до 24%, підвищить ефективність і якість очистки стічних вод. Ліквідація аварійних скидів неочищених стоків |
| 6 | Будівництво напірного колектора (D=1000 L=3000м) від КНС(ОСК1) до ОСК2 | 2019 *** | КП «Житомир-водоканал» | Міський бюджет | 82 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 950,00 |  |  |  |
| 7 | Будівництво КНС в усереднюючому резервуарі на ОСК-1 | 2019 *** | КП «Житомир-водоканал» | Міський бюджет | 10 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 540,00 |  |  |  |
| 8 | Реконструкція напірного колектора D300 на D1000 від ГКНС до ОСК1 | 2019 *** | КП «Житомир-водоканал» | ФОПНС | 41 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41950,00 |  |  |  |
| 9 | Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків на території очисних споруд каналізації | 2019 ** | КП «Житомир-водоканал» | ФОПНС | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | Підвищення надійності систем водопостачання і водовідведення |
| 10 | Будівництво зливового колектору по вул. Покровська від вул. Грушевського до вул. С. Бандери в м.Житомирі | 2019 *** | КП ЕШС | ФОПНС | 2528,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2528,10 |  |  | Покращення якості очисних стічних вод , покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів та річок, дотримання технологічного регламенту (ГДС), недопущення підтоплень міських територій, зменшення негативного впливу неочищених стічних вод на річки міста |
| 11 | Виконання робіт відповідно до проекту: "Благоустрій русел річок Крошенка та Руденка з капітальним ремонтом гідроспоруд в м.Житомирі" (корегування ПКД) | 2019 *** | КП ЕШС | Обласний бюджет Міський бюджет | 329,70 403,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,40 |  |  |  |
| 12 | Введення в дію "Правила приймання стічних вод атмосферних опадів, скидної води та нормативно чистих вод в Житомирську міську дощову каналізацію |  | КП ЕШС |  | Згідно розроблених "Правил…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернізація приймальної та розподільчих камер від накопичення осаду на очисних спорудах | 2020 -2021 ** | КП ЕШС | Міський бюджет |  |  | 198,00 |  |  |  |  | 496,00 |  | 694,00 |  |  |  |
| 14 | Виявлення та інвентаризація самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації | постійно | КП ЕШС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Інвентаризація та паспортизація стаціонарних (каскадних) очисних споруд на випусках зливової мережі (42 випуски) | 2020 ** | КП ЕШС | ФОПНС |  |  | 520,00 |  |  |  |  |  |  | 520,00 |  |  |  |
| 16 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі | 2019 *** | КП ЕШС | Державний бюджет Міський бюджет | 19 815,213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19815,213 |  |  | В результаті реалізації заходу будуть ліквідовані мулові донні відкладення мілководдя, які заросли очеретяно-рогозовими рослинами, також будуть усунені причини надмірного розвитку фітопланктону, видалені ТПВ та дерева, що потрапили в русло під час повені. Прискориться водообмін, збільшиться швидкість течії, покращиться якість води, збільшиться рибопродуктивність і одночасно відновиться рекреаційна привабливість прибережних смуг. |
| 17 | Реконструкція та розширення очисних споруд зливової каналізації військового містечка по вул. Героїв Десантників,35 |  | КП ЕШС | згідно проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення наносів та замулення р. Тетерів та малих річок міста |
| 18 | Проведення протиерозійних заходів: організація водовідведення, будівництво дощової каналізації на ділянках:вул. Жуйка на підходах до мост. переходу; вул. Леха Качинського, 20; вул. Клосовського, 7; Замкова гора парк ім.Ю.Гагаріна |  | КП ЕШС | згідно проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкція існуючих очисних споруд мікрорайону паперової фабрики (вул. Слобідська) | 2020 | КП ЕШС | Міський бюджет |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  | 515 289,213 |  | 37 170,47 |  |  | 36 768,47 |  |  |  | 589228,123 |  |  |  |

  - Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду

| № з/п | Завдання та зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  | Всього |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Заходи з озеленення міста (висаджування дерев, квіткове оформлення, оновлення газонів, вертикальне озеленення) | 2019-2021 *** | КП «Зеленбуд» | Міський бюджет | 1561,7 |  | 1634,0 |  | 1715,7 |  | 4911,4 |  | Збереження та розвиток об’єктів зеленого господарства, збільшення зон загального користування |
| 2 | Проведення інвентаризація зелених насаджень міста в т.ч. на землях загального користування, на об’єктах КП «Зеленбуд» та в рекреаційних зонах міста | 2019-2021 *** | КП «Зеленбуд» | Міський бюджет | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1500 |  | Збереження зелених зон, контроль за їх станом |
| 3 | Розробка проектів з реконструкціяоб’єктів та будівництво нових рекреаційних зон на виділених ділянках | 2019-2021 *** | КП «Зеленбуд» | Міський бюджет | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 450 |  | Збереження та розвиток об’єктів зеленого господарства, збільшення зон загального користування |
| 4 | Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, корчування пнів, кронування дерев . | 2019-2021 *** | КП «Зеленбуд» | Міський бюджет | 1525,6 |  | 1611,3 |  | 1691,8 |  | 4829,0 |  | Збереження та відновлення зелених насаджень. Створення умов комфортного проживання населення. Продовження експлуатації зелених насаджень на території міста. Безпека життєдіяльності населення. |
| 5 | Боротьба з шкідниками (знешкодження омели білої на деревах) | 2019-2021 *** | КП «Зеленбуд» | Міський бюджет | 1100,0 |  | 1150,0 |  | 1207,5 |  | 3457,5 |  |  |
| 6 | Зняття омели, кронування, вирубка всіх сухостійних та аварійних дерев | 2019-2021 *** | КП «Парк» | Міський бюджет | 519,4 |  | 510,5 |  | 511,6 |  | 1541,5 |  | Збереження зелених насаджень у здоровому стані |
|  | Разом |  |  |  | 5356,3 |  | 5555,8 |  | 5776,6 |  | 16688,7 |  |  |

  - Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля

| № з/п | Завдання Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  | Всього |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Міська виставка юннатівської творчості «Український сувенір», участь переможців в обласній та Всеукраїнській виставці. | 2019-2021 *** | Департамент освіти | Міський бюджет | 0,9 |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 3,6 |  | Забезпечення організації та пропаганди екологічної освіти |
| 2 | Всеукраїнський конкурс екологічної просвіти «Земля –наш спільний дім» | 2019-2021 *** | Департамент освіти | Міський бюджет | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 12,0 |  | Формування у школярів екологічного мислення |
| 3 | Міський екологічний фестиваль «Голос Землі» | 2019-2021 *** | Департамент освіти | Міський бюджет | 15,0 |  | 17,0 |  | 20,0 |  | 52,0 |  | Виявлення та підтримка обдарованої молоді |
| 4 | Проведення акції «Твій внесок у красу міста»: - конкурс малюнків; - розповсюдження інформації просвітницького характеру серед мешканців мікрорайону; - прибирання та упорядкування власної та прилеглої території | 2019-2021 *** | Департамент освіти | Міський бюджет | 6,0 |  | 7,0 |  | 8,0 |  | 21,0 |  | Забезпечення організації та підвищення зацікавленості учнівської молоді до екологічних проблем. |
|  | Разом |  |  |  | 24,9 |  | 29,2 |  | 34,5 |  | 88,6 |  |  |

Заступник начальника КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира»

Житомирської міської ради                                                                                                                                  Т.В. Степаницька

Секретар міської ради                                                                                                                                            Н.М. Чиж