Додаток 2 до Положення

про бюджет участі (громадський

бюджет) міста Житомира

по____департаменту освіти______

(назва розпорядника бюджетних коштів)

За серпень 2019р.______

(відповідний звітний період)

| № з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового простору «Спортляндія над Кам’янкою» на території Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу № 41 за адресою: проспект Миру, 20 м. Житомир | Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового простору "Спортляндія над Кам`янкою" на теріторії Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: проспект Миру,20 м. Житомир" | Завершено роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації, ПКД на погодженні у замовника | 412,900 | - | 412,900 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний експертний висновок, укладено договори на авторський нагляд, на технагляд та договір підряду, ведуться ремонтні роботи, відповідно графіку робіт | 281,0 | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт міні-футбольного поля з улаштуванням штучного покриття на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: вул. Київське Шосе, 37 м. Житомир | Капітальний ремонт міні-футбольного поля з улаштуванням штучного покриття на теріторії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: вул.Київське Шосе,37 м. Житомир | Завершено роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації, ПКД на погодженні у замовника | 1499, 995 | - | 1499, 995 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний експертний висновок, укладено договори на авторський нагляд, на технагляд та договір підряду, ведуться ремонтні роботи, відповідно графіку робіт | 1252,8 | - | - |