| Додаток 2 до Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники виконання Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва показника | Одиниці виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2016-2019 рр. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Показники затрат Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обсяги видатків на фінансування заходів Програми в тому числі шляхом здійснення внесків до статутного капіталу КП "ЖТТУ" міської ради: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | придбання тролейбусів | тис.грн. | - | - | - | 240000,0 | - |
| 1.2 | придбання автобусів (екологічного стандарту євро-5) | тис.грн. | - | - | - | 64000,0 | 79200,0 |
| 1.3 | придбання електричних міських автобусів | тис.грн. | - | - | 10000,0 | - | 9000,0 |
| 1.4 | придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів елетротранспорту | тис.грн. | - | 5000,0 | 5000,0 | 16500,0 | 17830,0 |
| 1.5 | придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для рухомого складу | тис.грн. |  | 214,2 | - | - | - |
| 1.6 | придбання стрілочних переходів для трамвайної колії – 2 шт | тис.грн. |  | 858,0 | 770,0 | - | - |
| 1.7 | придбання рейок і комплектуючих для трамвайної колії | тис.грн. | - | - | - | 1214,0 | 1378,4 |
| 1.8 | будівництво контактної мережі | тис.грн. |  | - | - | 12000,0 | - |
| 1.9 | придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва та обслуговування тролейбусної лінії | тис.грн. |  | 4700,0 | - | 1785,0 | - |
| 1.10 | переоснащення тягових підстанцій заміною лінійних вимикачів та схем управління до них | тис.грн. | - | - | - | 2400,0 |  |
| 1.11 | придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі | тис.грн. | - | 1900,0 | 367,4 | - | 1897,0 |
| 1.12 | придбання силового кабелю для проведення капітального ремонту кабельної мережі | тис.грн. | - | - | - | 415,0 | 461,0 |
| 1.13 | технічне переоснащення системи диспетчеризації тягових підстанцій з заміною комплексу телемеханіки на „Граніт-Мікро” | тис.грн. | - | 666,7 | - | - | - |
| 1.14 | придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі | тис.грн. | - | - | - | 4100,0 | - |
| 1.15 | придбання інформаційних систем для рухомого складу | тис.грн. | - | - | 800,0 | 900,0 | 975,0 |
| 1.16 | придбання системи відеонагляду в тролейбусах | тис.грн. | - | - | - | 345,0 | - |
| 1.17 | придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу | тис.грн. | - | - | 1650,0 | - | - |
| 1.18 | придбання мийного комплексу | тис.грн. | - | - | - | 3100,0 | - |
| 1.19 | придбання автовишки контактної мережі | тис.грн. | - | 900,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1800,0 |
| 1.20 | придбання автопідйомника | тис.грн. | - | - | - | 1700,0 | - |
| 1.21 | придбання віброплити для ущільнення асфальту | тис.грн. | - | - | - | 50,0 | - |
| 1.22 | придбання зварювального напівавтомата | тис.грн. | - | - | 41,1 | - | - |
| 1.23 | придбання генератора | тис.грн. |  | - | 20,0 | - | - |
| 1.24 | придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній | тис.грн. | - | - | 35,0 | - | - |
| 1.25 | придбання газоплазменної різки листового металу | тис.грн. |  | - | 300,0 | - | - |
| 1.26 | придбання обладнання для полімерного фарбування деталей | тис.грн. | - | - | 120,0 | - | - |
| 1.27 | придбання компресора стаціонарного | тис.грн. | - | - | 80,2 | - | - |
| 1.28 | придбання ножниць гільотинних | тис.грн. | - | - | 80,0 | - | - |
| 1.29 | придбання матеріалів і комплектуючих для системи освітлення | тис.грн. | - | - | 190,0 | - | - |
| 1.30 | придбання комплектів освітлення території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича, 1 | тис.грн. | - | - | - | 166,0 | - |
| 1.31 | придбання комплекту системи відеоспостереження території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича, 1 | тис.грн. | - | - | - | 83,0 | - |
| 1.32 | придбання зварювального агрегату | тис.грн | - | 95,0 | - | - | - |
| 1.33 | придбання підстанції тягової модульної | тис.грн. | - | - | - | 51900,0 | - |
| 1.34 | придбання міні-екскаватора | тис.грн. | - | 853,3 | - | - | - |
| 1.35 | придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень | тис.грн. | - | 600,0 | - | 94,9 | - |
| 1.36 | придбання матеріалів для капітального ремонту виробничих приміщень тролейбусного депо | тис.грн. | - | - | - | - | 350,0 |
| 1.37 | придбання матеріалів і комплектуючих для реконструкції системи опалення в трамвайно-тролейбусному депо | тис.грн. | - | - | - | - | 2000,0 |
| 1.38 | придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва і обслуговування тролейбусної лінії до індустірального парку( з тяговою підстанцією) | тис.грн. | - | - | - | - | 30000,0 |
| 1.39 | придбання GPS – пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок | тис.грн. | Встанов-лено 104 | 200,0 | - | - | - |
| 1.40 | придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів | тис.грн. |  | - | - | 7440,0 | - |
| 1.41 | технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд | тис.грн. | - | 4393,6 | 6025,0 | 8525,0 | - |
| 1.42 | придбання обладнання для доступу до WiFi в електротранспорті | тис.грн. | - | 100,0 | - | - | - |
| 1.43 | придбання шин для електротранспорту | тис.грн. | - | - | 768,9 | 1700,0 | 1750,0 |
| 1.44 | придбання автонавантажувача | тис.грн | - | - | - | - | 490,0 |
| 1.45 | будівництва АЗС в тролейбусному депо | тис.грн | - | - | - | - | 5000,0 |
| 1.46 | придбання та встановлення теплозахисних штор на воротах трамвайно-тролейбусного депо. Здійснити закупівлю через систему «ProZorro» | тис.грн | - | - | - | 340,0 | - |
| 1.47 | придбання та встановлення вікон. Здійснити закупівлю через систему «ProZorro» | тис.грн | - | - | - | 100,0 |  |
| 1.48 | очищення системи підігріву води миючого комплексу та встановлення фільтрів. Здійснити закупівлю через систему «ProZorro» | тис.грн | - | - | - | 100,0 |  |
| 1.47 | виготовлення та встановлення схем з графіками руху на зупинках громадського транспорту | тис.грн | - | - | 997,5 | - | - |
| 1.48 | придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках | тис.грн | - | - | - | 987,0 | - |
| 1.49 | виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова | тис.грн | - | 300,0 | - | - | - |
| 1.50 | виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної ліні по вул.Промисловій в м. Житомирі | тис.грн. | - | - | 220,0 | - | - |
| 1.51 | виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної ліні по вул. Героїв Пожежних м. Житомирі (район Мальованки) | тис.грн. | - | - | - | - | 600,0 |
| 1.52 | виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту виробничих приміщень тролейбусного депо | тис.грн. | - | - | - | 150,0 |  |
| 1.53 | виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної лінії (розворотного кільця) по вул.Покровській, вул.Львівській, вул.Небесної сотні, вул.Київській | тис.грн. | - | - | - | - | 93,9 |
| 1.54 | виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної до індустріального парку | тис.грн. | - | - | - | 600,0 |  |
| 1.55 | виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція існуючої автозаправної станції на території тролейбусного депо по вул. Ольжича,1 у м. Житомирі" | тис.грн. | - | - | - | - | 120,8 |
| 1.56 | виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції системи опалення в трамвайно-тролейбусному депо | тис.грн. | - | - | - | 150,0 | - |
| 1.57 | придбання нових зупинок громадського транспорту | тис.грн. | 393 шт. | 500,0 | - | - | - |
| 1.58 | облаштування благоустрою територій міста та встановлення зупинок громадського транспорту | тис.грн. |  | - | 150,0 | - | - |
| 1.59 | придбання матеріалів для ремонту зупинок громадського транспорту, що перебувають на балансі КП "ЖТТУ" | тис.грн | - | - | 100,0 | - | - |
| 1.60 | обстеження пасажиропотоку в міському пасажирському транспорті | тис.грн | - | 120,0 | - | - | - |
| 1.61 | придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд - 80000 шт. | тис.грн. | - | - | 462,0 | 150,0 | - |
| 1.62 | виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії. | тис.грн. | - | 41283,8 | 68679,8 | 3970,2 | - |
| 1.63 | страхування електротранспортних засобів (трамваї, тролейбуси), водіїв, кондукторів від нещасних випадків на транспорті | тис.грн. | - | 110,0 | 160,0 | 199,0 | 220,0 |
| 1.64 | поточний ремонт дорожнього покриття переїздів трамвайної колії: вул.Корольова-Східна, вул.Корольова-Космонавтів, вул.Корольова-Параджанова | тис.грн |  |  |  | 532,2 |  |
| 1.65 | Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом | тис.грн | - | - | - | 91 343,3 | 137656,9 |
| 1.66 | Для реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Житомир за фінансування ЄБРР(забезпечення виконання умов кредитного договору) | тис.грн | - | - | - | - | 6260,0 |
| 1.67 | придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії (розворотного кільця) по вул.Покровській, вул.Львівській, вул.Небесної сотні,вул.Київської | тис.грн | - | - | - | - | 2244,0 |
| 1.68 | придбання тепловентиляторів для облаштування системи опалення в виробничих приміщеннях | тис.грн | - | - | - | - | 300,0 |
| Обсяг видатків КП «Житомиртранспорт» міської ради: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КП «Житомиртранспорт» міської ради, сплата штрафних санкцій та виплата заробітної плати. | тис.грн. | - | 58,1 | 100,1 | - | - |
| 1.69 | придбання основних засобів, в т.ч.: комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв, мережевого обладнання, офісних меблів, розробка сайту, тощо. | тис.грн. | - | - | 189,0 | 215,0 | 650,0 |
| 1.70 | проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо. | тис.грн. | - | - | 208 | 198,0 | 198,0 |
| 1.71 | Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо) | тис.грн. | - | - | - | 72 | 406,5 |
| 1.72 | Впровадження "Картки житомирянина" в т.ч.: збір та обробка заяв, виготовлення та видачі персоналізованих карток, тощо. |  |  |  |  |  | 1650,0 |
| ІІ. Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість інформаційних систем для рухомого складу, які планується придбати | од. | 20 | - | 40 | 25 | 25 |
|  | Кількість проектів для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайонів, які планується виготовити | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Кількість автобусів (стандарту євро-5), які планується придбати | од. | 0 | - | - | 40 | - |
| 2.2. | Кількість проектів натехнічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд | од. | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.3. | Кількість тролейбусів, які планується капітально відремонтувати Кількість трамваїв, які планується капітально відремонтувати | од. | 36 | 6 | 6 | 15 | 10 |
|  |  |  | 10 | 2 | 4 | - | - |
| 2.4. | Довжина рейок трамвайної колії та кількість стрілок трамвайної колії, що планується замінити | м штук | 1350 м 3 стрілки | 100 м та 1 стрілка | 250 м та 2 стрілки | 125 м 1 стрілка | 125 м 1 стрілка |
| 2.5. | Контактна мережа підлягає заміні | м | 7500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1600 |
| 2.6. | Кількість тягових підстанцій, на яких необхідно здійснити технічне переоснащення | од. | 8 | 8 | - | - | - |
| 2.7. | Кількість автовишок, які планується придбати | од. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8. | Площа покрівлі виробничих приміщень, яку планується відремонтувати | м.кв. | 4400 | 4400 | - | - | - |
| 2.9. | Кількість GPS-пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок, які планується придбати | од. | 50 | 50 | - | - | - |
| 2 10 | Кількість транспортних засобів та працівників, яких планується застрахувати | од. чол. | 130 435 | 122 426 | 125 430 | 130 435 | 130 435 |
| 2 11 | Кількість зупинок, що планується облаштувати | шт. | 20 | 20 | - | - | - |
| 2 12 | Кількість міні-екскаваторів, які планується придбати | од. | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.13 | Кількість електричних міських автобусів, які планується придбати. | од. | - | - | 2 | - | 1 |
| 2.14 | Кількість тролейбусів, які планується придбати | од. | - | - | - | - | 49 |
| 2.15 | Придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.16 | Придбання зварювального напівавтомата | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.17 | Придбання генератора | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.18 | Придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.19 | Придбання газоплазменної різки листового металу | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.20 | Придбання обладнання для полімерного фарбування деталей | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.21 | Придбання компресора стаціонарного | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.22 | Придбання ножниць гільотинних | од. | - | - | 1 | - | - |
| 2.23 | Придбання віброплити для ущільнення асфальту | од. | - | - | - | 1 | - |
| ІІІ. Показники ефективності Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капітально відремонтовані тролейбуси | од. |  | 10 | 9 | 10 | 3 |
| 3.2. | Капітально відремонтовані трамваї | од. |  | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3.4. | Зібрано виручки | тис.грн. |  | 30 057,7 | 40 620,0 | 52 045,0 | 81 489,0 |
| 3 5. | в т.ч. - по разових талонах | тис.грн. |  | 26 669,2 | 36 655,0 | 28818,0 | 71 797,0 |
| 3.6. | - по проїзних квитках (пакетів послуг) | тис.грн. |  | 3 388,5 | 3 965,0 | 23227,0 | 9 692,0 |
| 3.7. | - тролейбус | тис.грн. |  | 24 907,3 | 34 476,1 | 44 238,2 | 67 709,0 |
| 3.8. | - трамвай | тис.грн. |  | 5 150,4 | 6 143,9 | 7 806,8 | 13 780,0 |
| 3.9 | Перевезено пасажирів всього | тис.чол. |  | 44 377,8 | 51 244,0 | 51 622,8 | 63 272,0 |
| 3.10 | в т.ч. - безкоштовно | тис.чол. |  | 27 975,8 | 32 330,0 | 32 573,8 | 43 924,2 |
| 3.11 | - платним проїздом: | тис.чол. |  | 16 402,0 | 18 914,0 | 19 049,0 | 23 347,8 |
| 3.12 | -Трамвай | тис.чол. |  | 2 800,7 | 2 837,0 | 2 857,4 | 3 950,6 |
| 3.13 | -Тролейбус | тис.чол. |  | 13 601,3 | 16 077,0 | 16 191,6 | 19 397,2 |
| 3.14 | Середньооблікова чисельність працівників | чол. |  | 816 | 819 | 832 | 844 |
| 3.15 | Доходи від перевезення на 1 од. випущеного рухомого складу | тис.грн. |  | 332,5 | 421,4 | 537,1 | 840,9 |
| 3.16 | Доходи від перевезення на 1 км пробігу | грн. |  | 5,64 | 8,39 | 10,4 | 16,46 |
| 3.18 | Інвентарна кількість рухомого складу на кінець періоду | од. |  | 175 | 175 | 175 | 147 |
| 3.19 | Середня виручка за 1 годину роботи на лінії (по разових квитках) | грн. |  | 81,02 | 105,2 | 134 | 220,6 |
| 3.20. | Середньодобовий випуск | од. |  | 90,4 | 96,4 | 96,9 | 96,9 |
| ІV. Ключовий показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 1 | Рівень задоволеності мешканців міста послугами громадського транспорту | % | - | 29 | 34 | 40 | 50 |
| 4 2 | Відсоток безготівкового розрахунку оплати за проїзд | % | - | - | 12 | 40 | 45 |
| 4 3 | Регулярність руху електротранспорту | % | - | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 4 4 | Кількість перевезених пасажирів на 1 од. випущеного рухомого складу: | тис.чол. |  | 490,9 | 531,5 | 532,7 | 652,9 |
| Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради К.В. Підпокровний Секретар міської ради Н.М. Чиж |  |  |  |  |  |  |  |