

**УКРАЇНА**

**ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ**

вул. В.Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014 , тел. 47-48-36,

E-mail: [osvita@zt-rada.gov.ua](mailto:osvita@zt-rada.gov.ua)

На виконання доручення секретаря міської ради Чиж Н.М. від 24.01.2019р. №19/д щодо надання інформації про хід реалізації проектів бюджету участі за 2018 рік повідомляємо наступне.

Проекти-переможці бюджету участі **у 2018 році:**

***1. «Капітальний ремонт міні-футбольного поля з улаштуванням штучного покриття на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: вул. Київське Шосе, 37 м. Житомир»***.

-Автор проекту: Олена Ничипорук. Бюджет: 1 499 995 грн.

-Замовник робіт – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10;

-Проектна організація – ФОП Пустовіт О.Ф.;

-Підрядна організація – ФОП Руденко Д.В.;

-Вартість робіт відповідно до зведеного кошторисного розрахунку – 1 495,907 тис.грн., у тому числі вартість ПКД – 69, 947 тис.грн.

22 квітня 2019р. видано ДП «Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»» (22.04.19р. №754/е/19) позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту на «Капітальний ремонт міні-футбольного поля з улаштуванням штучного покриття на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: вул. Київське Шосе, 37 м. Житомир».

У 11 травня 2019 року зареєстровано повідомлення на початок виконання будівельних робіт від управління Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради (серія ЖТ №061191350308), затверджений графік робіт та розпочато ремонтно-будівельні роботи по даному об’єкту.

Роботи виконано якісно та у визначені терміни. Повідомлення про завершення робіт опубліковано на сайті <https://dabi.gov.ua/> за номером ЖТ 141192820281.

***2. «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового простору «Спортляндія над Кам’янкою» на території Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу № 41 за адресою: проспект Миру, 20 м. Житомир»***

-Автор проекту Олена Габрук. Бюджет: 412 900 грн.

-Замовник робіт – Житомирський спеціалізований центр розвитку дитини санаторного типу №41;

-Проектна організація – ФОП Пустовіт О.Ф.;

-Підрядна організація – ФОП Руденко Д.В.;

-Вартість робіт відповідно до зведеного кошторисного розрахунку – 411,593 тис.грн., у тому числі вартість ПКД – 13, 140 тис.грн.

29 травня 2019р. видано ДП «Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»» (29.05.19р. №1146/е/19) позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту на «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням ігрового простору «Спортляндія над Кам’янкою» на території Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу № 41 за адресою: проспект Миру, 20 м. Житомир», загальною вартістю 411, 887 тис.грн..

21 червня 2019 року зареєстровано повідомлення на початок виконання будівельних робіт від управління Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради (серія ЖТ 061191711530), затверджений графік робіт та розпочато ремонтно-будівельні роботи по даному об’єкту.

У листопаді 2019р. ремонтно-будівельні роботи завершено. Роботи виконано якісно та у визначені терміни. Повідомлення про завершення робіт опубліковано на сайті <https://dabi.gov.ua/> за номером ЖТ 141193521560.

Директор департаменту В.В. Арендарчук