Додаток

до рішення міської ради

_____________ №____

Комплексна цільова

Програма

розвитку житлового господарства

«Ефективне та надійне житлове господарство –

мешканцям міста

на 2018–2020 роки»

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

Зміст

1. Паспорт Програми.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма.

3. Визначення мети Програми.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, показники результативності.

5. Очікувані результати виконання Програми.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми.

7. Строки та етапи виконання Програми.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

1. Паспорт Програми

| 1. | Назва Програми | «Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об’єднаної територіальної громади |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлового господарства міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого доку-мента про розроб-лення Програми | Рішення міської ради від 13.10.2016 №352, розпорядження міського голови від 25.07.2017 №597 |
| 4. | Головний розробник Програми | Управління житлового господарства міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми | Житлово-комунальні підприємства |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлового господарства міської ради |
| 7. | Співвиконавці Програми | Комунальні підприємства «Виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства» Жито-мирської міської ради, КП «ЖВПАР», житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, КП «Інспекція з благоустрою», інші обслуговуючі житловий фонд підприємства |
| 8. | Термін реалізації програми | 2018 – 2020 роки |
| 9. | Мета Програми | Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства в м. Житомирі на засадах задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних умов їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні робіт із капітального ремонту, запобігання виникнення небезпечних ситуацій у функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, шляхом зміни форм і методів управління багатоквартирними будинками міста |
| 10. | Загальний обсяг фінансових.ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 137551,6 тис.грн. |
|  | у тому числі: |  |
|  | -коштів місцевого бюджету | 137551,6 тис.грн. |
|  | -коштів державного бюджету |  |
|  | -коштів позабюджетних джерел |  |
| 11. | Очікувані результати виконання | -.демонополізація ринку житлово-комунальних послуг, створення нових форм управління будинками; -.формування свідомості відповідального власника житла в процесі управління багатоквартирним будинком; -.забезпечення належних умов проживання мешканцям міста; -.забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідної якості та рівня; - формування відповідальності власників житла через співфінансування реновації житлового фонду; -.створення механізму співфінансування капітального ремонту житлового фонду міста; -.зменшення видатків з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду; - зменшення споживання енергетичних ресурсів та витрат співвласників багатоквартирних будинків на житлово-комунальні послуги, шляхом застосуванням енергоефективних та енергозберігаючих заходів при проведенні капітального ремонту житлового фонду міста; -.продовження терміну експлуатації наявного житлового фонду, його конструктивних елементів та прибудинкових територій; -.покращення технічного стану житлових будинків, |
|  |  | шляхом проведення їх поточного та капітального ремонтів; -.утримання в належному санітарному стані дворових територій; - покращення благоустрою та технічного стану асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів; -.створення безпечних умови проживання мешканців при користуванні ліфтами у житлових будинках; -.забезпечення підключення систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості до автоматичних систем пожежогасіння сигналізації диспетчерських пунктів пожежних частин міста; - забезпечення безперебійної роботи підприємств щодо ліквідації аварійних ситуацій та їх оперативне усунення; -.виготовлення первинної документації щодо технічного стану багатоквартирних будинків (будівлі, споруди); - оновлення матеріально-технічної бази житлово-комунальних підприємств; -.покращення якості питної води у шахтних колодязях загального користування. |
| 12. | Ключові показники ефективності | Забезпечення ефективного та надійного функціонування житлового господарства, сталого його розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово – комунальних послугах |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Вкрай низький рівень розвитку галузі житлового господарства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя. Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована програма визначені у наступних напрямах:

- Управління багатоквартирним будинком

Структура ринку надання послуг із обслуговування житлового фонду міста Житомира в розрізі надавачів послуг міста Житомира виглядає наступним чином:

Одним із важливих етапів розвитку житлово-комунального господарства держави є введення в дію законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про житлово-комунальні послуги».

Ці закони визначають особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулюють правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління, регулюють відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг

Реалізація даних нормативно-правових актів, в тому числі покликана на вирішення проблеми демонополізації ринку житлово-комунальних послуг, створення нових форм управління будинками, а також формування свідомості відповідального власника житла в процесі управління багатоквартирним будинком.

В ході реалізації норм та вимог даних законів, співвласниками багатоквартирних будинків міста постійно проводиться робота по обранню форми управління будинками та підвищується ефективність управління ними.

Так станом на 01.12.2018 в місті Житомирі зареєстровано 272 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у 331 житлових будинках, а співвласниками багатоквартирних будинків направлено на зберігання до управління житлового господарства Житомирської міської ради протоколи по 321-му багатоквартирного будинку, відповідно до яких ними самостійно визначено форму управління будинками (обрано управителя або вирішено управляти будинком через загальні збори).

Слід зауважити, що за останні роки динаміка створення ОСББ в місті значно підвищилася. В першу чергу це обумовлено затвердженням міською радою у 2016 році Порядку визначення учасників та проведення капітального ремонту житлових будинків на території м. Житомира, в яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, згідно якого в місті запроваджено механізм фінансування капітального ремонту в будинках ОСББ.

Отже, структура житлового фонду міста в розрізі обрання співвласниками багатоквартирних житлових будинків форми їх управління має наступний вигляд:

Щодо інших житлових будинків, які перебували на балансовому обліку комунальних підприємств міста і самостійно не визначилися із формою управління власними багатоквартирними будинками (загальна кількість - 860 будинків), у травні 2018 року відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   від  13.06.2016 р.  №150,  управлінням   житлового   господарства

Житомирської міської ради було проведено конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків, за результатами якого було визначено 7 управителів багатоквартирних будинків.

Перелік управителів багатоквартирних будинків м. Житомира

| № п/п | Управляючі компанії, обрані співвласниками на загальних зборах | Управляючі компанії, призначені за результатами конкурсу |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПП «КВЖРЕП №8» | ПП «КВЖРЕП №8» |
| 2 | КП «ВЖРЕП №9» | ПП «ВЖРЕП №4» |
| 3 | ПП «ВЖРЕП № 15» ЖКК | ТОВ «КК«Домком Житомир» |
| 4 | ТОВ «УК «ВЖРЕП -14» | КП «ВЖРЕП №5» |
| 5 | ПП «Нова Крошня-ВЖРЕП №4» | ТОВ «КК «КомЕнерго-Житомир» |
| 6 | ПП «Крошня-ВЖРЕП № 4» | ТОВ «УК «Полісся» |
| 7 | ТОВ «Т.М.М.» | КП «ВЖРЕП №9» |
| 8 | ПП «ЖЕП №1 м. Житомира» |  |
| 9 | ТОВ «Т.Е.О» |  |
| 10 | ПП «Керуюче підприємство ЖБК-2 м. Житомир» |  |

На виконання вимог законодавства та Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, Житомирською міською радою проводиться робота із списання багатоквартирних будинків з балансу комунальних підприємств міста, а комунальні підприємства (окрім КП «ВЖРЕП №6», КП «ВЖРЕП №9») припиняються (реорганізовуються).

Внаслідок впровадження законодавчих нововведень, упродовж 2017-2018 років у місті припинили роботу 2 житлово-будівельні кооперативи  (ЖБК «Космос» та ЖБК-2). Співвласниками будинків, що відносилися до житлового фонду цих підприємств, були створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (37 будинків) та обрано управителів багатоквартирних будинків (27 будинків).

На сьогоднішній день у місті і надалі продовжують працювати 2 житлово-будівельні кооперативи (ЖБК-1та ЖБК «Полісся»), житловий фонд яких разом налічує 53 багатоквартирні будинки. При цьому, відповідно до вимог чинного законодавства України, співвласники таких будинків мають прийняти рішення щодо визначення форми управління ними, оскільки з 2019 року законодавством не передбачено надання послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Таким чином, структура житлового фонду міста в розрізі форм управління багатоквартирними будинками та надавачів таких послуг постійно змінюється.

- Експлуатація житлового фонду

Переважна більшість житлових будинків міста Житомира побудована до середини 80-х років минулого сторіччя.

Зберігається тенденція старіння житлового фонду, загальний знос якого становить 49%, погіршення стану ліфтового господарства, інженерних мереж та покрівель.

Слід зазначити, що 167 будинків визнано ветхими, 25 - аварійними                           (в основному до 1917 року забудови), що становить майже 15 % від загальної кількості будинків.

Практично призупинено проведення комплексного капітального ремонту з виконанням робіт по реконструкції та модернізації житлових будинків, що призводить до зменшення терміну експлуатації наявного житлового фонду, його конструктивних елементів, що не відповідає нормативним показникам орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів жилих будинків, що визначена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №76 від 17.05.2005.

За таких обставин виникає негативний вплив на комфортне та безпечне проживання мешканців у багатоквартирних будинках.

- Енергоспоживання

Окрім зниження термінів експлуатації житлового фонду, гострою залишається проблема неефективного споживання енергії саме у житловому фонді міста, у якому використовується більше 40 % всіх енергоресурсів.

Найбільші витрати газу, ціна на який постійно зростає, відбуваються в системі виробництва тепла для забезпечення централізованим опаленням. При цьому у житловому фонді теплова енергія використовується вкрай неефективно внаслідок того, що основна його частина має низькі енергозберігаючі характеристики.

Наразі, основними проблемами у енергозбереженні житлових будинків є:

- опір теплопередачі огороджувальних конструкцій складає 0,4-0,8 м2 К/ВТ замість 2,8-5,0 м2  К/ВТ;

- значні втрати енергоресурсів у зв’язку із незадовільним технічним станом дахового перекриття;

- втрати тепла, що йдуть через підвальні приміщення, двері, вікна та інше;

- системи опалення не мають регулювання подачі теплоносія;

- зношеність внутрішньобудинкових інженерних мереж, що впливає на кількість втрат ресурсів та їх якість;

- необхідність проведення модернізації систем вентиляції;

- неефективне споживання енергоресурсів ліфтів, що потребують заміни та модернізації.

Тому, при плануванні проведення робіт із капітального ремонту житлового фонду, зазначені фактори мають враховуватися першочергово.

- Безпека та комфортність проживання

Низька енергоефективність у поєднанні із загальним старінням житлового фонду разом утворюють проблему у створенні безпечного і комфортного середовища для проживання мешканців міста.

Однією із найважливіших сфер безпеки проживання мешканців багатоповерхових будинків міста являється ліфтове господарство.

Значною проблемою є застарілість та зношеність ліфтового парку житлового фонду, необхідність забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів, оскільки призупинення роботи спричиняє високу соціальну напругу серед населення.

Основними причинами погіршення технічного стану ліфтового господарства називають тривалу експлуатацію ліфтів, відсутність диспетчерських систем, несвоєчасність заміни основних вузлів, неврегульованість тарифів за технічне обслуговування ліфтів, малозабезпеченість коштами місцевого бюджету та неможливість вирішення існуючих у ліфтовому господарстві проблем без допомоги держави та залучення інвестицій.

Станом на 01.12.2018 у багатоквартирних будинках житлового фонду міста Житомира експлуатується 1004 пасажирських ліфтів, з яких 761 ліфти вже мають термін експлуатації 25 і більше років, що становить 76 % ліфтового господарства міста.

У місті налічується декілька підприємств різних форм власності, котрі мають дозвіл на проведення робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів: ППСРП «Спецліфтреммонтаж» -  226 ліфтів, ППБП «Ліфтналадка» -  219 ліфтів, ПБВП «Магніт» -  381 ліфт, ПСП «Вертикаль» - 178.

У зв’язку із щорічним збільшенням кількості ліфтів, які відпрацювали установлений термін служби 25 років, існує потреба в бюджетному фінансуванні на проведення експертного обстеження з подальшим виконанням капітального ремонту, модернізації або заміни ліфтів.

Тарифи на ремонт і технічне обслуговування ліфтів не покривають усіх витрат на утримання, у результаті чого на ліфтах не виконується весь комплекс профілактичних робіт, і їх технічний стан щороку погіршується.

Структурою діючих цін (тарифів) не передбачено акумулювання коштів на проведення капітального ремонту житлового фонду, у тому числі капітального ремонту (модернізації) ліфтів.

З метою збереження та запобігання викрадення ліфтового обладнання, співвласники багатоквартирних будинків, в тому числі і ліфтів, мають за власний кошт забезпечити встановлення металевих дверей у машинне відділення ліфтового приміщення та\або встановлення захисних металевих решіток на маршевому переході до ліфтового машинного приміщення. Встановлення інших елементів охорони ліфту (звуковий сигнал, відеонагляд, тощо) вирішується співвласниками самостійно.

Відновлення та придбання елементів обладнання ліфта, які були викрадені (зламані, зіпсовані, тощо), що відбулися в наслідок відсутності металевих дверей

машинного відділення та/або інших захисних елементів ліфту, відшкодовуються за рахунок співвласників ліфту або осіб, що завдали цих збитків та за рішенням суду.

Співвласники багатоквартирних будинків мають право самостійно вирішити питання щодо встановлення у своєму ліфті карткової (ключ-чіп) системи, укласти відповідні угоди на їх встановлення та подальше обслуговування такої системи. При цьому, ці витрати не входять у вартість технічного обслуговування ліфтів.

Для своєчасного реагування на аварійні ситуації, які виникають в процесі експлуатації ліфтів, покращення надання послуг необхідно здійснити диспетчеризацію не менше 320 ліфтів у рік. Потреба в коштах на 2018-2020 роки складає 10,2 млн. грн.

З метою покращення умов проживання та збільшення обсягів капітального ремонту ліфтів, поліпшення технічного стану багатоквартирних будинків, розміщених в межах міської об'єднаної територіальної громади, а також створення єдиного прозорого механізму співвласниками багатоквартирних будинків спільно з міською владою робіт із капітального ремонту у багатоквартирних будинках, розміщених в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади розроблено Порядок проведення капітального ремонту у багатоквартирних будинках, розміщених в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної  громади на умовах співфінансування, який затверджений рішенням виконавчого комітету від 29.07.2019 №753 (із змінами).

Залучення коштів власників житла не тільки підвищить фінансові можливості щодо проведення ремонтних робіт, але й стимулюватиме не байдуже ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

Фінансування робіт по експертному обстеженню, заміні, капітальному ремонту ліфтів в житлових будинках пропонується проводити за рахунок коштів місцевого (в межах передбачених видатків) та державного бюджетів або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Придбання нових ліфтів може відбуватися в рамках програми кредитування «Нове обладнання від республіки Білорусь», відповідно до Угоди між Урядами України та Білорусі та із залученням інших банківських продуктів та пропозицій на пільгових умовах.

Протягом 2018-2020 років у міському бюджеті, у відповідності до Програми, передбачати виділення коштів згідно із щорічними титульними списками та/або їх додатками, змінами.

Головним розпорядником коштів на проведення експертного обстеження, диспетчеризації, капітального ремонту, заміну ліфтів є управління житлового господарства Житомирської міської ради.

Також у місті Житомирі експлуатується 17 будинків підвищеної поверховості. До будинків підвищеної поверховості відносяться будинки висотою від 26,5 до 47 м (11-16 поверхів), до висотних – висотою більше 47 метрів (понад 16 поверхів).

Інженерне обладнання систем протипожежного захисту з підключенням систем пожежної сигналізації до диспетчерських пунктів пожежних частин знаходиться у незадовільному стані. Всі житлові будинки підвищеної поверховості міста потребують 100% відновлення систем протипожежного захисту.

Для забезпечення надійної роботи житлового господарства дуже важливим є своєчасне усунення аварій та пошкоджень внутрішньобудинкових мереж центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації, енергозабезпечення, освітлення в житлових будинках, яке здійснюється комунальним житловим виробничим підприємством аварійних робіт. Щороку підприємством ліквідовується близько 1500 аварій та пошкоджень. Крім того, зазначеним підприємством проводиться відкачування води із шахтних колодязів та приведення якісних показників води до санітарних норм.

Стан прибудинкових територій та проїздів в існуючому житловому фонді міста за багаторічний період експлуатації не відповідає повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного покриття.

У зв’язку з тим, що всі прибудинкові території та проїзди були побудовані до 2000 року, а термін експлуатації доріг між капітальним ремонтом складає 10-12 років, термін служби дорожніх покриттів значної частини дворових територій закінчився.

Для виправлення ситуації, що склалася, необхідно технічний та експлуатаційний стан прибудинкових територій довести до нормативних потреб шляхом проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття.

Окрему увагу слід звернути і на санітарний стан прибудинкових територій тих житлових будинків, де відсутні облаштовані сміттєзбірні майданчики. При відсутності огородження майданчиків, легкі фракції побутових відходів поширюються на прилеглі території, що негативно впливає на загальний санітарний прибудинкових територій та навколишнє природне середовище.

- Оптимізація витрат на відновлення житлового фонду

Витрати з міського бюджету на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків із року в рік зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Реновація будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок - стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для повної реновації житлового фонду, у місцевому бюджеті немає.

Щорічно міським бюджетом на капітальний ремонт житлового фонду виділяються кошти в межах 5% від загальної потреби, яких недостатньо для повного відновлення житлового фонду міста, поліпшення благоустрою прибудинкових територій та постійного утримання їх належному стані. Середньозважений відсоток виконання Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства міської ради «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста» на 2016-2017 роки в цілому складає близько 30% від плану на відповідний період, що обумовлюється обмеженим обсягом фінансових ресурсів, а в розрізі напрямків – виконання коливається від 24% до 100%.

При цьому, частиною 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» визначено, що власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень

будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку.

Статтею 382 Цивільного кодексу України передбачено, що усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Пунктом 2 статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачено, кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

Згідно статті 12 Закону витрати на управління багатоквартирним будинком включають:

1) витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку;

2) витрати на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

2-1) витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за кредитним договором, укладеним за програмами Фонду енергоефективності;

3) витрати на сплату винагороди управителю в разі його залучення;

4) інші витрати, передбачені рішенням співвласників або законом.

Витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляються між співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

Зобов’язання із здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком у разі здачі в найм (оренду) квартир та/або нежитлових приміщень державної або комунальної власності несуть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень.

При таких умовах, створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, стало б важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності.

Для збільшення обсягів та поліпшення якості капітальних ремонтів житлового фонду відповідно до Порядку проведення капітального ремонту у багатоквартирних будинках, розміщених в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної  громади на умовах співфінансування, який затверджений рішенням виконавчого комітету від 12.04.2019 №345 необхідно використовувати рівень спів- фінансування у наступному відсотковому значенні:

Рівень фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Житомира на 2018-2020 роки на умовах співфінансування Житомирською міською радою

| № з/п | Назва заходу | Рівень фінансування у відсотковому значенні (міський бюджет – МБ, кошти співвласників – КС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  |
|  |  | МБ | КС | МБ | КС | МБ | КС |
| 1 | Капітальний ремонт ветхих і аварійних житлових будинків та окремих конструктивних елементів будинків | 100 | - | 100 | - | 100 |  |
| 2 | Капітальний ремонт об’єктів житлового фонду ОСББ | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 3 | Капітальний ремонт у багатоквар-тирному будинку на вибір учасника: - дах, покрівля; - мережа внутрішніх загальнобудинкових трубопроводів (крім внутрішньоквартирних) централізованого теплопостачання; - мережа внутрішніх загальнобудинкових трубопроводів (крім внутрішньоквартирних) водопостачання та водовідведення; - загальнобудинкова електромережа та супутнє обладнання. |  |  | 70 70 70 70 | 30 30 30 30 | 70 70 70 70 | 30 30 30 30 |
| 3.1 | Капітальний ремонт ліфтів у багатоквартирному будинку має відповідати роботам зазначених у пп. 2.16.7.1-2.16.7.8, 2.16.10 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд (Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року №150) |  |  | 70 | 30 | 70 | 30 |
| 3.2 | - капітальний ремонт кабіни ліфту, що зазначений у п. 2.16.7.7 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд (Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року №150) передбачає співфінансування з розрахунку 50% бюджет міста та 50 % кошти співвласників багатоквартирного будинку; * - максимальна сума виділених бюджетних коштів на ремонт одного ліфта не має перевищувати 100 000 грн. |  |  | 50* | 50 | 50* | 50 |
| 4 | Проведення експертної оцінки ліфтів в житлових будинках, в т.ч. ОСББ | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 5 | Капітальний ремонт (заміна) ліфтів в житлових будинках | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 6 | Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, в т.ч. ОСББ | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 7 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів, в т.ч. ОСББ | 100 | - | 100 | - | 100 | - |

Даний Порядок буде поширюватися на співвласників багатоквартирних житлових будинків (власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (гуртожитку), що перебувають в управлінні                        (на балансі, обслуговуванні) управляючих компаній (житлово-експлуатаційних організацій) всіх форм власності та ОСББ.

За умови впровадження даного механізму можливо створити умови, при яких кількість видатків з міського бюджету на проведення капітального ремонту по окремим об’єктам буде зменшуватися, а кількість самих об’єктів, які можливо капітально відремонтувати, буде збільшуватися.

За таких умов невідкладного   розв’язання  у  житлово - комунальній   сфері міста потребують наступні проблеми:

- недостатні темпи створення ефективного власника житла – ОСББ;

- мала кількість управителів багатоквартирних будинків;

-.низька ініціативність мешканців у прийнятті рішень щодо управління власними будинками;

- недостатній рівень створення конкурентного середовища на ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

-.зменшення терміну експлуатації конструктивних елементів житлових будинків;

-.інженерні  мережі житлових будинків зношені, що призводить до виникнення  аварійних ситуацій і пошкоджень їх внутрішньобудинкових систем;

-.незадовільний технічний стан прийнятих у комунальну власність гуртожитків;

- незадовільний технічний стан ветхого і аварійного житлового фонду;

-.наявність значних енерговитрат житлових будинків, що виникають внаслідок недостатніх енергозберігаючих заходів;

-.забезпечення технічного переоснащення внутрішньобудинкових систем та впровадження енергозберігаючих технологій;

- незадовільний технічний стан ліфтового господарства (переважна більшість ліфтів відпрацювала встановлений термін експлуатації і потребує ремонту або заміни);

- незадовільний стан систем пожежогасіння та димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості;

- незадовільний технічний стан асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів;

- наявність необлаштованих сміттєзбірних майданчиків;

- недостатнє фінансування на проведення капітального ремонту житлового фонду та його прибудинкових територій;

-.виготовлення первинної документації щодо технічного стану багатоквартирних будинків (будівлі, споруди);

-.матеріально-технічна база житлово-комунальних підприємств потребує оновлення;

- необхідність у проведенні робіт очищення шахтних колодязів загального користування.

3. Визначення мети Програми

Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства в м. Житомирі на засадах задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних умов їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні робіт із капітального ремонту, запобігання виникнення небезпечних ситуацій у функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, шляхом зміни форм і методів управління багатоквартирними будинками міста

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, показники результативності

Головним пріоритетом розвитку галузі житлового господарства міста має стати створення ефективних форм управління багатоквартирними будинками, розвиток конкуренції на ринку послуг та залучення співвласників багатоквартирних будинків до участі у їх управлінні, розпорядженні спільним майном і його утриманні в контексті змін законодавства в сфері житлово-комунального господарства України.

Для створення конкурентного середовища на ринку надання послуг з управління багатоквартирними будинками, необхідно запровадити навчання управителів багатоквартирних будинків та надання методичної допомоги організованим будинковим громадам в процесах обрання управителя та здійснення

дієвого контролю за якістю надання послуг з утримання житлового фонду.

Розв'язання проблеми надійного та енергоощадливого функціонування житлово-комунального господарства базується на запровадженні програмно- цільового методу, основним концептом якого є узгодження шляхів і заходів розвитку житлової інфраструктури та підвищення її енергоефективності за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами.

Важливим фактором раціонального і ощадливого використання бюджетних ресурсів та збільшення обсягів проведення робіт із капітального ремонту житлового фонду міста має стати впровадження прозорого механізму спільного фінансування даних робіт співвласниками спільно з міською владою.

Впровадження співфінансування зацікавить мешканців багатоквартирних будинків у впроваджені спільних з містом заходів. Водночас, місто при реалізації цієї програми має не тільки зворотній зв'язок від відповідальних власників, а й розуміння того, що більшу підтримку потрібно надавати саме тим мешканцям, які дбайливо та відповідально ставляться до свого власного та спільного майна - багатоквартирного будинку.

Значна увага у Програмі приділяється створенню комфортних та безпечних умов проживання мешканців у багатоквартирних будинках, забезпеченні належної експлуатації житлового фонду.

Програмою передбачені наступні шляхи розв’язання проблемних таких питань:

4.1. Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових  територій та проїздів, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, забезпечення енергоефективності та енергозбереження у багатоквартирних будинках

Головною причиною погіршення безпеки та комфортності умов проживання мешканців міста є фізичне та моральне старіння при багаторічній експлуатації конструкцій та внутрішньобудинкових мереж житлових будинків, збільшення зносу асфальтобетонного покриття прибудинкових територій.

Першочерговим кроком на етапі реалізації програми заплановано проведення аналізу оцінки роботи ліфтового господарства для визначення об’єктів, які потребують першочергової заміни або модернізації ліфтів, видів та обсягів робіт.

З метою покращення технічних та експлуатаційних показників житлового фонду, а також приведення їх до нормативних потреб, створення оптимальних, безпечних і комфортних умов проживання мешканців, Програма передбачає проведення робіт за такими напрямками:

- капітальний ремонт житлового фонду за видами робіт;

- ремонт і реконструкція ветхого і аварійного житлового фонду;

- капітальний ремонт житлового фонду ОСББ;

- демонтаж (розбирання, знесення) будівель;

- капітальний ремонт ліфтів у багатоквартирних будинках;

- влаштування систем диспетчеризації ліфтів;

- капітальний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках;

- капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів;

- виготовлення електронної карти-схеми прибудинкових територій житлового фонду;

- ремонт та заміна окремих віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків;

- забезпечення пожежної безпеки у будинках підвищеної поверховості.

На виконання заходів  з проведення ремонту, реконструкції житлового фонду та благоустрою  прибудинкових територій та проїздів необхідні обсяги фінансового забезпечення в розрізі запланованих напрямків, завдань і заходів наведені в додатку 1 до Програми.

4.2. Фінансове забезпечення  житлово-комунальних підприємств

Для ефективної господарської діяльності підприємств житлового господарства міської ради планується здійснити збільшення статутних капіталів таким підприємствам за рахунок бюджетних фінансових ресурсів на оновлення матеріально-технічної бази, а саме: придбання спецтехніки та обладнання.

На виконання заходів  з фінансового забезпечення  житлово-комунальних підприємств необхідні обсяги фінансових ресурсів в розрізі запланованих напрямків, завдань і заходів наведені в додатку 1 до Програми.

4.3. Виконання  робіт з очищення шахтних колодязів загального користування

З метою  забезпечення населення міста якісною питною водою з шахтних колодязів загального користування,  недопущення епідемічних ситуацій на території міста за приписами СЕС, проводиться очищення шахтних колодязів загального користування.

На виконання заходів  з виконання  очищення шахтних колодязів загального користування необхідні орієнтовні обсяги фінансового забезпечення в розрізі запланованих напрямків, завдань і заходів наведені в додатку 1 до Програми.

4.4. Забезпечення контролю за виконанням робіт на об’єктах житлового господарства міської ради

Відділ технічного нагляду за об’єктами капітального ремонту житлового фонду міської ради управління житлового господарства  Житомирської міської ради забезпечує проведення капітальних ремонтів житлових будинків за кошти міського бюджету з метою поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків та продовження термінів їх експлуатації.

Основні завдання відділу:

- контроль за дотримання чинного законодавства, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил та інших нормативних документів в процесі виконання робіт від виготовлення проекту до здачі об’єкта в експлуатацію;

- забезпечення отримання всіх дозвільних документів,  своєчасне укладення договорів, дотримання графіків виконання робіт, надання підрядними організаціями актів виконаних робіт та всієї документації;

- здійснення нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт на об’єктах капітального ремонту відповідно до виготовленої проектно-кошторисної документації,  контроль за їх якістю та вжиття заходів щодо усунення недоліків у разі їх виявлення;

- вирішення питань, пов’язаних з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, планувальних і конструктивних рішень, які забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів капітального ремонту.

На утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об’єктах житлового господарства міської ради необхідні орієнтовні обсяги фінансового забезпечення в розрізі запланованих напрямків, завдань і заходів наведені в додатку 1 до Програми.

4.5. Виготовлення  документації  на  житловий  фонд та землю

Відповідно до  наказу Мінжитлокомунгоспу України від 02.02.09 №13  при   передачі   об'єкта   в    управління    попередній балансоутримувач  чи  особа,  що  здійснювала управління будинком, надає замовнику,  а замовник передає особі,  що  буде  здійснювати управління  будинком,  оригінали або належним чином завірені копії документів (у разі зберігання  оригіналів  документів  у  місцевих архівах) щодо технічного стану об'єкта.

У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом, відмітка про це проводиться в акті  приймання-передачі  об'єкта.

Відсутні  документи  виготовляються  чи  відновлюються  за рахунок попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком,   протягом   одного  місяця  з  моменту  складення  акта приймання-передачі об'єкта  та  передаються  ним  особі,  що  буде здійснювати  управління  будинком,  з  оформленням додатку до акту приймання-передачі.

На виготовлення  документації  на  житловий  фонд та землю необхідні орієнтовні обсяги фінансового забезпечення в розрізі запланованих напрямків, завдань і заходів наведені в додатку 1 до Програми.

4.6.	Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля

З метою впорядкування прибудинкових територій житлових будинків, що обслуговуються підприємствами житлового господарства, формування привабливого зовнішнього вигляду міста,  створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля та безпечного перебування громадян на об’єктах благоустрою (прибудинкових територіях), передбачається виконати такі завдання:

- знесення аварійних дерев на прибудинкових територіях, в т.ч. ліквідація наслідків буреломів, буревіїв

- охорона зелених насаджень від шкідників і хвороб, їх кронування;

- проведення озеленення міста, висаджування зелених багаторічних насаджень;

На виконання заходів  зі створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля необхідні орієнтовні обсяги фінансового забезпечення в розрізі запланованих напрямків, завдань і заходів наведені в додатку 1 до Програми.

Показники результативності Програми наведені в додатку 2 до Програми.

5. Очікувані результати Програми

Реалізація зазначених завдань і заходів Програми дозволить:

- сприяти у створенні конкурентного середовища на ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- забезпечити  населення житлово–комунальними послугами відповідної якості та рівня;

- формування відповідальності власників житла через співфінансування реновації житлового фонду;

- створити прозорий механізм співфінансування капітального ремонту житлового фонду міста;

- зменшити видатки з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду;

- забезпечити  належні умови для проживання мешканців міста, покращити якість послуг та подовжити термін експлуатації наявного житлового фонду, його інженерних мереж та прибудинкових і внутрішньоквартальних територій;

- покращити умови відпочинку мешканців;

- покращити технічний стан житлових будинків шляхом проведення поточного та капітального ремонтів житлових будинків;

- забезпечити технічне переоснащення внутрішньобудинкових систем, зменшити втрати тепла, витрати енергоносіїв, питної води, зменшити споживання електричної енергії по об’єктам житлового, де планується проведення капітального ремонту;

- зменшити надмірне, неефективне використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

- покращити благоустрій та технічний стан асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів;

- утримувати в належному санітарному стані дворові території;

- забезпечити естетичний та привабливий зовнішній вигляд міста;

- створити безпечні умови проживання мешканців при користуванні ліфтами у житлових будинках;

- забезпечити підключення систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості  до автоматичних систем пожежогасіння сигналізації диспетчерських пунктів пожежних частин  міста;

- забезпечити безперебійну роботу підприємств щодо ліквідації аварійних ситуацій та їх оперативне усунення;

- оновити матеріально-технічну базу житлово-комунальних підприємств;

- покращити якість питної води у шахтних колодязях загального користування.

Показники результативності Програми наведені в додатку 2 до Програми.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення на виконання запланованих завдань і заходів здійснюватиметься  за рахунок коштів:

- державного бюджету;

- обласного бюджету;

- міського бюджету

- бюджету участі

- коштів підприємств житлово-комунального господарства міста;

- приватного капіталу;

- співвласників багатоквартирних будинків;

- грантів, благодійних внесків.

На виконання завдань і заходів Програми упродовж 2018-2020 років обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, відображений в додатку 3 до Програми.

7. Строки та етапи виконання Програми

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста» Житомирської міської об’єднаної територіальної громади буде виконуватись протягом 2018-2020 років.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Проведення координації за виконанням заходів, передбачених цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням, покласти на управління житлового господарства міської ради, відповідальність за виконання робіт та використання коштів на суб’єктів господарювання - комунальні підприємства «Виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства» Житомирської міської ради, КП «ЖВПАР», житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, КП «Інспекція з благоустрою», інші обслуговуючі житловий фонд підприємства.

Управління житлового господарства міської ради для здійснення моніторингу, щоквартально, до 15 числа, наступного за звітнім періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку та профільній постійній комісії Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми, управління житлового господарства у місячний строк надає департаменту економічного розвитку підсумковий звіт про її виконання, який оприлюднюється на сайті Житомирської міської ради.

В.о. начальника управління

житлового господарства міської ради 				        І.В. Задорожний

Секретар міської ради							        Н.М. Чиж