- УКРАЇНА

- ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

від                             №_______

м. Житомир

Про   підсумки   роботи  міського

господарства в осінньо-зимовий

період   2020 - 2021  років   та

завдання з підготовки до нового

осінньо  -  зимового    періоду

2021 - 2022 років

Заслухавши інформацію про підсумки роботи міського                                   господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 років  та розглянувши                 завдання з підготовки міського  господарства  до  роботи  в  наступному              періоді  2021-2022  років,    виконавчий   комітет    міської    ради          зазначає,                         що  управліннями  міської ради, комунальними    підприємствами,                              організаціями,  установами,  суб’єктами господарювання різних форм                       власності    забезпечено   якісне    технічне    утримання    об’єктів                  життєзабезпечення Житомирської міської територіальної громади та              безаварійне функціонування міської інженерно - транспортної                                      інфраструктури.

Забезпечувався якісний температурний режим приміщень  в установах соціально - культурного призначення, лікарнях, закладах освіти та                       житловому фонді, що відповідало санітарним нормам.  Аварійні ситуації,                 що могли вплинути на порушення температурного режиму, були ліквідовані своєчасно.

Усі виявлені недоліки  у забезпеченні безперебійної  роботи  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери усунені службами спеціалізованих підприємств у встановлені нормативні терміни.

Комунальними підприємствами вжито  необхідних  заходів щодо                    упередження та недопущення подібних аварійних ситуацій в майбутньому.

Як результат, забезпечено надання населенню та іншим споживачам             комунальних послуг з тепло-, водопостачання, водовідведення, утримання            будинків та будівель, вивезення твердих побутових відходів в опалювальному сезоні 2020 – 2021 років.

Здійснювався постійний моніторинг і контроль щодо стану розрахунків комунальних підприємств «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради та  «Житомирводоканал»  Житомирської  міської  ради  за   спожитий  природний газ та електричну енергію відповідно до звітності.

Враховуючи зазначене вище, з  метою своєчасного виконання                             планових робіт з  підготовки об’єктів  Житомирської  міської                                     територіальної громади, комунального, енергетичного, транспортного                       господарства до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 років,                     керуючись статтею  30 Закону   України “Про місцеве  самоврядування в                   Україні”,   виконавчий  комітет   міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію  про  підсумки роботи міського господарства                               в осінньо - зимовий період 2020–2021 років та розрахунки за енергоносії                 взяти до відома.

2. Затвердити оперативний міський штаб з питань підготовки                   міського господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2021 - 2022                      років  (далі  оперативний  міський  штаб)   у   складі   згідно   з   додатком 1.

3. Оперативному  міському штабу з розгляду питань підготовки                                   об’єктів Житомирської міської територіальної громади до роботи в                         осінньо-зимовий період 2021-2022 років забезпечити постійний                               контроль та розгляд проблемних питань під час підготовки                                       підприємств  життєзабезпечення міста, об’єктів інженерно - транспортної          інфраструктури, установ і організацій усіх форм власності до нового осінньо-зимового   періоду.

Починаючи з 20 червня 2021 року щомісяця заслуховувати                           керівників управляючих компаній, підприємств і організацій міста                           про хід підготовки до зими житлово - комунального господарства,                         об’єктів     соціально  -    побутової       сфери,      благоустрою,       дорожнього господарства    і  громадського транспорту, а також стосовно відновлення                благоустрою    в   місцях   проведення   земляних    робіт.

4. Затвердити основні заходи щодо підготовки міського господарства               до роботи в осінньо - зимовий період 2021 - 2022 років згідно з                                  додатками 2 - 6.

5. Виконавчим органам Житомирської міської ради до 01.10.2021 року забезпечити повну підготовку до зими об’єктів благоустрою                                  міста,   теплового, водопровідно-каналізаційного,  дорожньо -  мостового                 господарства,  житлового фонду,   лікувально -  профілактичних  і                         оздоровчих    установ,   шкільних   та    дошкільних     навчальних     закладів,                     закладів   культури,  міського   комунального  електротранспорту  до                            роботи    в    осінньо  -  зимовому   періоді 2021-2022 років.

6. Комунальним підприємствам  «Житомирводоканал»  Житомирської  міської ради  та  «Житомиртеплокомуненерго»  Житомирської міської                 ради, постійно вживати всіх можливих заходів щодо дотримання                          рівня розрахунків та погашення існуючої заборгованості за                                   енергоносії перед енергопостачальними компаніями, з якими                             укладено   договори на постачання електричної енергії і її розподіл –                    ЖОЕК АТ      «ЕК «Житомиробленерго», на постачання та розподіл природного                         газу - НАК «Нафтогаз України» та  РГК АТ «Житомиргаз».

7. Комунальному підприємству «Інспекція з благоустрою                         м.Житомира» Житомирської міської ради забезпечити постійний                               контроль за відновленням місць порушеного благоустрою після                                 проведення ремонтних робіт на підземних інженерних мережах,                                     з урахуванням строків завершення усіх ремонтних робіт до 30 жовтня 2021                  року.

8. ПП КК «ВЖРЕП №9», ПП КК «ВДРЕП №9 - Сервіс»,                                   ТОВ «УК «ВЖРЕП №5», ТОВ «УК «ВЖРЕП-5», ТОВ «Управляюча                         компанія «Полісся», ПП «ВЖРЕП №4», ПП «Крошня - ВЖРЕП                             №4»,   ПП  «Нова  Крошня - ВЖРЕП  №4»,   ПП  «КВЖРЕП                                      №8», ПП «ВЖРЕП-8»,  ПП «ВЖРЕП №15»ЖКК, ПП «КВЖРЕП №15»,                           ПП «КП     «ЖБК №2»,   ПП «КП «ЖБК №2/1»,ТОВ «КК«ДОМКОМ                       ЖИТОМИР»,  ТОВ «КК «ДОМКОМ - ЖИТОМИР», ТОВ ПП «ЖЕП                           №1    м. Житомира,  ПП  «ЖБК  «ПОЛІССЯ», ПП «ЄВРО СЕРВІС                      ПЛЮС», ПСП «Вертикаль»,  ЖБК №1, ОСББ, та керівникам інших                    відомчих житлово - експлуатаційних     підприємств, а  також  спеціалізованих підприємств   з  обслуговування   ліфтів   рекомендувати:

8.1. Забезпечити  якісну підготовку  та  комісійні обстеження                           житлового  фонду,  належне  санітарне  утримання  та  обслуговування                  прибудинкових  територій, тротуарів, приведення в технічно-                                  справний стан оголовків димових і вентиляційних каналів та                                    внутрішньобудинкових інженерних систем, провести заміну                                    приладів  та   запірної   арматури,   що   відпрацювали   амортизаційний          термін.

8.2. Спільно з управлінням по зв’язках з  громадськістю Житомирської міської ради  забезпечити проведення інформаційно - роз’яснювальної                         роботи з населенням  Житомирської   міської  територіальної  громади                   щодо  питань необхідності економного і раціонального використання                     електроенергії, води, тепла та газу, стосовно належного утеплення                          квартир, сходових клітин, вхідних дверей  та  виходів  на горища,                            своєчасної підготовки  відомчого  житла  до  експлуатації відповідно                       до вимог встановлених стандартів у сфері житлово - комунального                                обслуговування,  а  також  стосовно своєчасних розрахунків   за житлово-комунальні послуги та відшкодування витрат на їх оплату.

9. Управлінню по зв’язках з громадськістю Житомирської                      міської ради здійснити висвітлення в засобах масової інформації                              даного рішення та постійно висвітлювати інформацію про хід                                        підготовки міського господарства до роботи в  осінньо - зимовий                                   період 2021-2022 років.

10. КП «АТП-0628»  Житомирської  міської  ради,  ПП  «КВЖРЕП №8»,    ПП «ВЖРЕП №4», ПП «КАТП - 0638», ТОВ «Грін-Бін» забезпечити                         своєчасне  вивезення твердих побутових  відходів  та підготовку                                до експлуатації в зимових умовах спецтехніки,  полігону  для  захоронення  твердих  побутових відходів.

11. Керівникам підприємств життєзабезпечення міської                                           інфраструктури забезпечити  постійну готовність  сил,  засобів  та                           об’єктових  матеріальних  резервів до ліквідації надзвичайних ситуацій   і             аварій в інженерних системах на об’єктах життєзабезпечення                                 Житомирської  міської  територіальної  громади  в  осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років.

12. Рекомендувати:

12.1. Керівникам відомчих підприємств, установ, організацій                             усіх форм власності, що мають на утриманні житловий фонд,                                     гуртожитки організувати та забезпечити виконання необхідних                                    заходів з підготовки теплових господарств і систем теплопостачання                  до  роботи  в осінньо - зимовий   період   2021-2022 років.

Заготовити   для прибирання територій необхідний інвентар, інструменти,                               сипучі та  інші    протиожеледні    матеріали   для  роботи   в   зимових   умовах.

12.2. Керівникам  управлінь, департаментів  та  відділів  Житомирської  міської ради, підвідомчим їм структурним підрозділам підприємств,                             організацій, закладів (об’єктів) надавати оперативному міському                               штабу, не пізніше 10-го числа кожного місяця, оперативну                                           інформацію стосовно проведення робіт з підготовки підвідомчих                             об’єктів, а також виконання заходів економії енергетичних ресурсів,                          їх раціонального використання.

12.3. Районним  відділам   державної   виконавчої   служби                           Головного  територіального управління юстиції  в  Житомирській                              області  активізувати роботу щодо своєчасного виконання рішень                           судів про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб за надані               комунальні  послуги.

12.4. Житомирському    району  електричних  мереж   Акціонерного                    товариства    «Енергетична    компанія  «Житомиробленерго»  та комунальному підприємству  «Електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»  Житомирської    міської  ради     забезпечити    розчистку    /дерев/      зелених     насаджень   в   охоронних   зонах повітряних    електричних   ліній   і                         контактних       мереж       зовнішнього      освітлення,     біля       інформаційного   обладнання   та      засобів     регулювання дорожнього  руху.

12.5. Енергопостачальним організаціям: Регіональній газовій                            компанії АТ «Житомиргаз» та Житомирському РЕМ АТ «Житомиробленерго» розробити відповідні заходи з підготовки підвідомчих об’єктів                                      до опалювального сезону.

13. Персональну відповідальність за своєчасну підготовку                                 підвідомчих об’єктів до опалювального сезону 2021-2022 років,                                   раціональне використання паливно - енергетичних ресурсів, належне                       утримання об’єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, безперебійне    функціонування     об’єктів     забезпечення      життєдіяльності  Житомирської міської об’єднаної територіальної   громади покласти на                   керівників    виконавчих   органів    міської     ради    відповідно     до                повноважень.

14. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на заступників міського голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно  з                          розподілом обов’язків.

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

______________№ _____						           СКЛАД

оперативного міського штабу з питань підготовки міського господарства до

роботи в осінньо-зимовий  період 2021 - 2022 років

начальник штабу -  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

заступники начальника штабу -  начальник управління житлового господарства  міської ради та начальник управління комунального господарства міської ради;

Члени штабу:

начальник управління охорони здоров’я міської ради;

директор департаменту економічного розвитку міської ради;

директор департаменту освіти міської ради;

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради;

начальник управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій та цивільного  захисту населення міської ради;

начальник управління транспорту і зв’язку міської ради;

директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради;

начальник КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради;

начальник КП «Інспекція з    благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради;

голова Житомирського району (за згодою);

начальник Житомирського району електромереж ЖРЕМ (за згодою);

директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради;

головний спеціаліст Держпродспоживслужби в м. Житомир (за згодою);

голова правління РГК АТ «Житомиргаз» (за згодою);

заступник начальника  відділу  енергетичного нагляду   інспекції   Державного енергетичного нагляду в Житомирській області;

депутати міської ради та члени виконавчого комітету міської ради (за згодою).

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                               О. В. Марцун

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                      О. М. Пашко

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період  2021 – 2022 років

| № з/п | Найменування заходів та види робіт | Одиниця виміру | Всього в наявності | Об’єм робіт з підготовки | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капітальний ремонт котлів та технологічного обладнання котелень | 1 од. | 204 | 8 | Обігові кошти |
| 2. | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) з гідравлічним випробуванням | км | 150,7 | 148,28 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт рулонних покрівель котелень і ЦТП | м2 | - | 2458,0 | Обігові кошти |
| 4. | Підготовка та поточний ремонт центральних теплових пунктів | од. | 62 | 62 | Обігові кошти |
| 5. | Поточний ремонт та підготовка котелень | од. | 55 | 55 | Обігові кошти |
| 6. | Заміна зовнішніх інженерних теплових мереж опалення (у двотрубному обчисленні) З них: в ППУ ізоляції | км | 150,7 | 2,42 2,42 | Кошти підприємства |
| 7. | Оптимізація мереж теплозабезпечення | км | 0,320 | 0,320 | Кошти підприємства |

Начальник управління

комунального господарства

міської ради                                                                                        О. В. Марцун

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							       О. М. Пашко

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки  об’єктів  КП  «Житомирводоканал»  Житомирської

міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років

| № з/п | Найменування заходів | Од. | Об’єкти | План підготовки | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заміна зовнішніх аварійних мереж водопроводу | км | 528,0 | 3,8 | Обігові кошти |
| 2. | Водопровідні очисні споруди | од. | 2 | 1 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт водорозбірних колонок | од. | 280 | 50 | Обігові кошти |
| 4. | Ремонт (заміна) пожежних гідрантів | од. | 723 | 120 | Обігові кошти |
| 5. | Заміна зовнішніх аварійних каналізаційних мереж | км | 259,4 | 0,8 | Обігові кошти |
| 6. | Ремонт каналізаційних колодязів | од. | 13340 | 150 | Обігові кошти |
| 7. | Каналізаційні насосні станції | од. | 25 | 25 | Обігові кошти |
| 8. | Очисні споруди каналізації | од. | 3 | 3 | Обігові кошти |
| 9. | Підготовка водопровідних насосних станцій | од. | 7 | 7 | Обігові кошти |
| 10. | Створення запасу сипучих матеріалів: - щебінь - пісок | м3 | - - | 850,0 850,0 | Обігові кошти |

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                               О. В. Марцун

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                       О. М. Пашко

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_______________ № ______

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів благоустрою та озеленення до роботи в осінньо-зимовий період  2021 – 2022 років

| № з/п | Назва підприємсва | Найменування заходів | Одиниця виміру | Об’єм робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КП «СККПО» ЖМР | Підготовка секторів до зимового періоду | шт. | 4 | 15.10.2021р. |
|  |  | Ремонт та утеплення будівель | од. | 3 |  |
| 2. | КП «ЕШС» ЖМР | Поточний ремонт та прочищення мереж зливової каналізації на дорогах та прибудинкових територіях | км | 49 | 15.10.2021р. |
|  |  | Утримання та технічне обслуговування гідроспоруд, гребель, штучних споруд, мостів та шляхопроводів, колодязів тощо | об. | 825 |  |
| 3. | КП «ЕМЗО Міськсвітло» ЖМР | Обладнання мереж зовнішнього освітлення пристроями захисту від перенапруги ОПН | компл. | 100 | 01.11.2021р. |
|  |  | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | км | 12,0 |  |
|  |  | Поточний ремонт шаф зовнішнього освітлення | од. | 40 |  |
|  |  | Поточний ремонт світлофорів | од. | 40 |  |
|  |  | Заготівля піскосуміші | тонн | 3,0 |  |
|  |  | Заготівля твердого палива/дров | м3 | 100,0 |  |
| 4. | КП «Зеленбуд» ЖМР | Зрізання аварійних дерев. | шт. | 220 | 15.10.2021р. |
|  |  | Кронування дерев. | шт. | 400 |  |
|  |  | Корчування пнів. | шт. | 98 |  |
|  |  | Утеплення кущів троянд | од. | 920 |  |
|  |  | Перекопування квітників на зиму | м кв. | 2007 |  |
|  |  | Підстригання кущів | од. | 5270 |  |
|  |  | Заготівля дров | куб. м | 200 |  |
|  |  | Заготівля піскосумішей | тонн | 210 |  |

Начальник управління комунального

господарства міської ради				            	О. В. Марцун

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							О. М. Пашко

Додаток 5

до рішення виконавчого

комітету міської ради

________________ №______

ЗАХОДИ

з  підготовки  житлового  фонду  до  роботи  в   осінньо-зимовий   період     2021 – 2022 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Всього в наявності |  | План підготовки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управляючі компанії | ЖБК-1 | Управляючі компанії | ЖБК-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до експлуатації в зимових умовах, з видачею паспортів готовності | буд. | 1178 (644 з ЦО) | 15 | 1178 | 15 |
| 2. | Ремонт покрівлі | тис.кв.м | 712,87 | 20,6 | 9,32 | 3,7 |
|  |  | буд. | 829 | 15 | 8 | 5 |
| 3. | Поточний ремонт систем: | - | - | - | - | - |
|  | -центрального опалення | систем | 644 | 15 | 644 | 15 |
|  | -холодного водопостачання | систем | 782 | 80 | 301 | 69 |
| 4. | Промивання опалювальних систем | шт. | 618 | 0 | 6 | 0 |
| 5. | Ремонт опалювальних печей | шт. | 605 | - | 19 | - |
| 6. | Ремонт електрощитових | шт. | 682 | 121 | 313 | 5 |
| 7. | Ремонт елеваторних вузлів | од. | 535 | 14 | 535 | 14 |
| 8. | Підготовка спецтехніки | шт. | 22 | - | 22 | - |
| 9. | Заготівля піскосоляної суміші | тонн | 52 | 15 | 320 | 11 |

Начальник управління житлового

господарства міської ради	                      			          А. В. Гуменюк

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							О. М. Пашко

Додаток 6

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» та КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Джерела фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Виконати ремонт: - тролейбусів; | од. | 3 | міський бюджет | 01.11.2021 р. |
|  | - трамвайної колії | км | 0,25 | міський бюджет | 01.11.2021 р. |
|  | - капітальний ремонт контактної мережі | км | 0,15 | міський бюджет | 01.11.2021 р. |
| 2. | Підготовка снігоочисників трамвайних ліній | од. | 2 | кошти підприємства | 01.10.2021 р. |
| 3. | Ремонтно-будівельні роботи: | об. | Виробничі приміщення | кошти підприємства | 01.11.2021 р. |
|  | - мийний корпус ТТД; |  | Згідно проєкту | кошти підприємства | 01.11.2021 р. |
|  | - тягових підстанціях: №1,2,4,7,8,9,11. |  | Ремонт покрівель | кошти підприємства | 01.11.2021 р. |
| 4. | Підготовка електрогосподарства | об. | 11 | кошти підриємства | 01.10.2021 р. |
| 5. | Підготовка автогосподарства та спеціалізованої техніки | од. | 5 | кошти підприємства | 01.10.2021 р. |
| 6. | Поточний ремонт вулиць міста та утримання доріг | тис. м2 | 110,7 | міський бюджет | 15.10.2021 р. |
| 7. | Заготівля протиожеледних матеріалів | тис. тонн | 8,3 | міський бюджет |  |

Начальник управління

транспорту і зв’язку міської ради                                           К. В. Підпокровний

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                               О. М. Пашко