- УКРАЇНА

- ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

від                             №_______

м. Житомир

Про завдання з підготовки до

нового осінньо-зимового

періоду 2023-2024 років

Заслухавши інформацію про завдання з підготовки міського господарства  до  роботи  в  наступному  осінньо-зимовому періоді  2023-2024  років, з  метою своєчасного виконання планових заходів і робіт з підготовки об’єктів  житлово-комунального,  енергетичного,  транспортного  господарства  Житомирської  міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період  2023-2024  років, керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий  комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити оперативний міський штаб з питань підготовки міського господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2023-2024 років  (далі оперативний міський штаб) у складі згідно з додатком 1.

2. Оперативному  міському штабу з розгляду питань підготовки об’єктів критичної інфраструктури Житомирської міської територіальної громади до роботи   в  осінньо-зимовий  період  2023-2024 років забезпечити  постійний контроль і розгляд проблемних питань щодо підготовки комунальних об’єктів  життєзабезпечення міста, інженерно-транспортної інфраструктури, соціальної сфери до нового осінньо-зимового періоду.

Враховуючи надходження пропозицій щомісяця заслуховувати керівників управляючих компаній, підприємств і організацій міста про хід підготовки до зими житлово-комунального господарства, об’єктів соціально-побутової сфери,  благоустрою, дорожнього господарства і громадського транспорту, а також стосовно відновлення благоустрою в місцях проведення земляних робіт.

3. Затвердити основні заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років згідно з додатками 2 - 6.

4. Виконавчим органам Житомирської міської ради до 01.10.2023 року забезпечити повну готовність до зими об’єктів водопровідно-каналізаційного,  теплового, дорожньо-мостового  господарства,  благоустрою, житлового фонду, соціальної сфери, охорони здоров’я, культури, дошкільних та освітніх закладів,   комунального електротранспорту до роботи в осінньо-зимовому періоді.

5. Комунальним підприємствам  «Житомирводоканал»  Житомирської  міської ради  та  «Житомиртеплокомуненерго»  Житомирської міської ради,   постійно вживати усіх можливих заходів щодо дотримання рівня розрахунків та погашення існуючої заборгованості за енергоносії перед енергопостачальними компаніями, з якими укладено договори на постачання електричної енергії  та постачання і розподіл природного газу.

6. Комунальному підприємству «Інспекція з благоустрою м. Житомира»  Житомирської міської ради забезпечити контроль за відновленням благоустрою  після  проведення  ремонтних робіт на підземних інженерних мережах.

7. ПП «УК «ЖЕП №1», ПП «ВЖРЕП №4», ПП «КРОШНЯ - ВЖРЕП №4», ПП «НОВА КРОШНЯ - ВЖРЕП №4», ПП «КВЖРЕП №8», ПП «ВЖРЕП-8», ПП «ЖЄО-8», ПП «ВЖРЕП №15"ЖИТЛОВОЇ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ», ПП «КВЖРЕП №15», ПП «КЕРУЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ №2», ПП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ВЖРЕП №9», ПП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СМАРТ СЕРВІС», ПСП «ВЕРТИКАЛЬ», ПП «ЖБК ПОЛІССЯ», ПП «БУДЗАМОВНИК», ПП «ЄВРО СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ЄСП «Корбутівка», ТОВ «УК «ВЖРЕП-14», ТОВ "УК «ПОЛІССЯ», ТОВ "КК «КОМЕНЕРГО-ЖИТОМИР», ТОВ «КК «КОМЕКНЕРГО-СТАНДАРТ», ТОВ «КК «КОМЕНЕРГО-СЕРВІС», ТОВ "КК «ДОМКОМ ЖИТОМИР», ТОВ «КК «ДОМКОМ-ЖИТОМИР», ТОВ «УК «ВЖРЕП №5», ТОВ «УК «ВЖРЕП-5», ФОП Козлова Лариса Борисівна, ЖБК «Полісся», ЖБК №1,  керівникам ОСББ та інших відомчих житлово-експлуатаційних  підприємств та спеціалізованих підприємств з обслуговування ліфтів рекомендувати:

7.1. Забезпечити  якісну підготовку  та  комісійні обстеження житлового  фонду,  належне  санітарне  утримання  та  обслуговування   прибудинкових  територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан оголовків димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових інженерних систем, провести заміну приладів і запірної арматури, що визначено дефектними актами.

Виконати планові ревізії в будинках запірної арматури, промивки та гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем опалення, ремонт пошкодженої ізоляції трубопроводів, подвійне скління вікон в під’їздах, відновити належну роботу опалювальних приладів на сходових клітинах, у відповідності до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

7.2. Спільно з управлінням по зв’язках з  громадськістю Житомирської міської ради забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням  Житомирської міської територіальної громади і усіма категоріями споживачів комунальних послуг стосовно питань необхідності економного і раціонального використання електроенергії, води, тепла, газу, щодо належного утеплення квартир, сходових клітин, вхідних дверей та  виходів  на горища, своєчасної підготовки  відомчого  житла  до  експлуатації відповідно до вимог встановлених стандартів у сфері житлово-комунального  обслуговування,  а  також забезпечення своєчасних розрахунків за житлово-комунальні послуги та відшкодування витрат на абонентське обслуговування.

8. Управлінню по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради здійснити оприлюднення в засобах масової інформації цього рішення, постійно висвітлювати надану виконавцями інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий  період 2023-2024 років.

9. КП «АТП-0628»  Житомирської  міської  ради,  ПП  «КВЖРЕП №8»,    ТОВ «Грін-Бін» забезпечити своєчасне  вивезення твердих побутових відходів, підготовку  до  експлуатації  в  зимових  умовах   полігону для захоронення твердих побутових відходів, спеціалізованого автотранспорту.

10. Керівникам підприємств життєзабезпечення міської інфраструктури забезпечити  постійну готовність спеціалізованих служб, технічних засобів  та  об’єктових  матеріальних  резервів до ліквідації надзвичайних ситуацій і аварій в інженерних системах на об’єктах життєзабезпечення Житомирської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років.

11. Рекомендувати:

11.1. Керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають на утриманні житловий фонд, гуртожитки організувати та забезпечити виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств і систем теплопостачання до роботи в опалювальному сезоні 2023-2024 років.

Для прибирання територій підготувати необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші протиожеледні матеріали, що необхідні в зимових умовах.

11.2. Керівникам  управлінь, департаментів  та  відділів  Житомирської  міської ради, підвідомчих їм структурних підрозділів підприємств, організацій, закладів (об’єктів) надавати оперативному міському штабу, не пізніше 10-го числа кожного місяця, оперативну інформацію стосовно проведення робіт з підготовки підконтрольних об’єктів, а також виконання заходів спрямованих на економію енергетичних ресурсів, їх раціонального використання.

11.3. Територіальним відділам державної виконавчої служби  Головного  територіального управління юстиції  в  Житомирській  області  активізувати роботу щодо своєчасного виконання рішень судів про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб за надані комунальні послуги.

11.4. Житомирському    РЕМ   Акціонерного товариства      «Енергетична компанія  «Житомиробленерго» та комунальному підприємству  «Електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Житомирської міської  ради     забезпечити підготовку кабельних ліній, (ремонт) повітряних електричних ліній та мереж зовнішнього освітлення, шаф інформаційного обладнання та засобів регулювання дорожнього руху для надійної роботи в зимовий період.

11.5. Енергопостачальним організаціям: Регіональній газовій компанії АТ «Житомиргаз» та Житомирському РЕМ АТ «Житомиробленерго» розробити відповідні заходи з підготовки підвідомчих об’єктів до опалювального сезону.

12. Персональну відповідальність за сплату спожитих енергоносіїв,     своєчасну підготовку підвідомчих об’єктів до опалювального сезону 2023-2024 років, раціональне   використання паливно-енергетичних ресурсів,  належне  утримання об’єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, безперебійне функціонування об’єктів сталого забезпечення життєдіяльності  Житомирської міської об’єднаної територіальної громади покласти відповідно до повноважень на керівників виконавчих органів міської ради.

14. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на заступників міського голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно  з    розподілом обов’язків.

Міський голова                                                                        Сергій СУХОМЛИН

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

______________№ _____						           СКЛАД

оперативного міського штабу з питань підготовки міського господарства до

роботи в осінньо-зимовий  період 2023 - 2024 років

начальник штабу -  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

заступники начальника штабу -  начальник управління житлового господарства  міської ради та начальник управління комунального господарства міської ради;

Члени штабу:

начальник управління охорони здоров’я міської ради;

директор департаменту економічного розвитку міської ради;

директор департаменту освіти міської ради;

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради;

начальник управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій та цивільного  захисту населення міської ради;

начальник управління транспорту і зв’язку міської ради;

директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради;

директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради;

начальник КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради;

начальник відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради;

голова Житомирської районної державної адміністрації (за згодою);

начальник Житомирського району електромереж ЖРЕМ (за згодою);

головний спеціаліст Держпродспоживслужби в м. Житомир (за згодою);

голова правління РГК АТ «Житомиргаз» (за згодою);

начальник інспекції Держенергонагляду в Житомирській області;

депутати міської ради та члени виконавчого комітету міської ради (за згодою).

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                    Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                            Ольга ПАШКО

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період  2023 – 2024 років

| № з/п | Найменування заходів та види робіт | Одиниця виміру | Всього в наяв-ності | Об’єм робіт з підго-товки | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капітальний ремонт котлів та технологічного обладнання котелень | 1 од. | 182 | 6 | Обігові кошти |
| 2. | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) з гідравлічним випробуванням | км | 147,6 | 145,6 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт рулонних покрівель котелень і ЦТП | м2 | Згідно актів | 1989,0 | Обігові кошти |
| 4. | Підготовка та поточний ремонт центральних теплових пунктів | од. | 62 | 62 | Обігові кошти |
| 5. | Поточний ремонт та підготовка котелень | од. | 51 | 51 | Обігові кошти |
| 6. | Заміна зовнішніх інженерних теплових мереж опалення (у двотрубному обчисленні) З них: в ППУ ізоляції | км | 147,6 | 2,0 1,74 | Кошти підприємства |
| 7. | Оптимізація мереж теплозабезпечення згідно проєктним рішенням | км | 0,17 | 0,17 | Кошти підприємства |

Директор комунального підприємства

«Житомиртеплокомуненерго»

Житомирської  міської ради                                                  Дмитро РОГОЖИН

Начальник управління

комунального господарства

міської ради                                                                            Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради					               Ольга ПАШКО

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки  об’єктів  КП  «Житомирводоканал» Житомирської

міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років

| № з/п | Найменування заходів | Од. | Об’єкти | План підго- товки | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заміна зовнішніх аварійних мереж водопроводу | км | 528,0 | 3,8 | Обігові кошти |
| 2. | Водопровідні очисні споруди | од. | 2 | 1 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт водорозбірних колонок | од. | 147 | 50 | Обігові кошти |
| 4. | Ремонт (заміна) пожежних гідрантів | од. | 665 | 87 | Обігові кошти |
| 5. | Заміна зовнішніх аварійних каналізаційних мереж | км | 263 | 0,8 | Обігові кошти |
| 6. | Ремонт каналізаційних колодязів | од. | 13340 | 150 | Обігові кошти |
| 7. | Каналізаційні насосні станції | од. | 26 | 26 | Обігові кошти |
| 8. | Очисні споруди каналізації | од. | 3 | 3 | Обігові кошти |
| 9. | Підготовка водопровідних насосних станцій | од. | 38 | 3 | Обігові кошти |
| 10. | Створення запасу сипучих матеріалів: - щебінь - пісок | М3 | - - | 850,0 850,0 | Обігові кошти |

Директор КП «Житомирводоканал»

Житомирської міської ради                                                    Роман ІЛИК

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                      Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                              Ольга ПАШКО

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_______________ № ______

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів благоустрою та озеленення до роботи в осінньо-зимовий період  2023 – 2024 років

| № з/п | Назва підприємства | Найменування заходів | Оди-ниця виміру | Об’єм робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КП «ЕШС» ЖМР | Поточний ремонт та прочищення мереж зливової каналізації на дорогах та прибудинкових територіях | км | 40 | 15.10.2023р. |
|  |  | Утримання та технічне обслуговування гідроспоруд, гребель, штучних споруд, мостів та шляхопроводів, колодязів, очисних споруд тощо | об. | 825 |  |
| 2. | КП «ЕМЗО «Міськ-світло» ЖМР | Обладнання мереж зовнішнього освітлення пристроями захисту від перенапруги ОПН | од. | 60 | 01.11.2023р. |
|  |  | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | км | 12,0 |  |
|  |  | Поточний ремонт шаф зовнішнього освітлення | од. | 30 |  |
|  |  | Поточний ремонт світлофорів | од. | 40 |  |
|  |  | Заготівля піскосуміші | тонн | 3,0 |  |
|  |  | Заготівля твердого палива - дров | м3 | 100,0 |  |
| 3. | КП «Зелен-буд» ЖМР | Зрізання аварійних дерев | шт. | 150 | 15.10.2023р. |
|  |  | Кронування дерев | шт. | 300 |  |
|  |  | Корчування пнів | шт. | 80 |  |
|  |  | Утеплення кущів троянд | од. | 920 |  |
|  |  | Перекопування квітників на зиму | М2 | 2007 |  |
|  |  | Підстригання кущів | од. | 5270 |  |
|  |  | Заготівля дров | м3 | 207 |  |
|  |  | Заготівля піскосумішей | тонн | 210 |  |
| 4. | КП «СККПО» ЖМР | Підготовка секторів до зимового періоду | шт. | 2 | 15.10.2023р. |
|  |  | Ремонт та утеплення будівель | од. | 3 |  |

Начальник управління комунального

господарства міської ради				                Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради						      Ольга ПАШКО

Додаток 5

до рішення виконавчого

комітету міської ради

________________ №______

ЗАХОДИ

з підготовки житлового фонду, що перебуває в управлінні управителів багатоквартирних будинків та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 років

| № з/п | Види робіт | Одиниця виміру | Всього в наявності | План підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до експлуатації в зимових умовах, з видачею паспортів готовності | буд. | 1343 (956 з ЦО) | 1343 |
| 2. | Ремонт покрівлі | тис. кв. м | 801,8 | 16,5 |
| 3. | Поточний ремонт систем: | - | - | - |
|  | -центрального опалення | систем | 956 | 956 |
|  | -холодного водопостачання | систем | 1343 | 1343 |
| 4. | Промивання опалювальних систем | шт. | 956 | - |
| 5. | Ремонт електрощитових | шт. | 1301 | 210 |
| 6. | Ремонт елеваторних вузлів | од. | 1115 | 150 |
| 7. | Підготовка спецтехніки | шт. | 22 | 22 |
| 8. | Заготівля піскосоляної суміші | тонн | 52 | 320 |

Начальник управління житлового

господарства міської ради	                      			   Андрій ГУМЕНЮК

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради						   Ольга ПАШКО

Додаток 6

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_______________ № _____

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» та КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| № з/п | Види робіт | Од. вим. | Обсяг робіт | Джерела фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Середній ремонт: - тролейбусів; - трамваїв. | од. од. | 29 6 | кошти підприємства | 01.11.2023 р. |
|  | -трамвайної колії -заміна трамвайної стрілки | км | 0,12 | міський бюджет | - р |
|  | -поточниий ремонт контактної мережі | км | 0,5 | міський бюджет | 01.11.2023 р. |
| 2. | Підготовка снігоочисників трамвайних ліній | од. | 2 | кошти підприємства | 01.10.2023 р. |
| 3. | Ремонтно-будівельні роботи: | об. | Виробничі приміщення | кошти підприємства | 01.11.2023 р. |
|  | -мийний корпус ТТД; |  | Згідно проєкту | кошти міського бюджету | 01.11.2023 р. |
|  | -тягових підстанціях: №1,2,4,7,8,9,11. |  | Ремонт покрівель | кошти підприємства | 01.11.2023 р. |
| 4. | Підготовка електрогосподарства | об. | 11 | кошти підриємства | 01.10.2023 р. |
| 5. | Підготовка автогосподарства та спеціалізованої техніки | од. | 5 | кошти підприємства | 01.10.2023 р. |
| 6. | Заготівля протиожеледних матеріалів /піскосуміші/ | тонн | 20,0 | кошти підприємства | 15.10.2023 р. |

| 7. | Поточний ремонт вулиць міста та утримання доріг | тис. м2 | 108,4 | міський бюджет | 01.11.2023 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Заготівля протиожеледних матеріалів КП «УАШ» ЖМР | тис. тонн | 4,275 | міський бюджет |  |
| 9. | Підготовка спецтехніки КП «УАШ» ЖМР | од. | 43 | кошти підприємства | 01.11.2023 р. |

Заступник начальника управління

транспорту і зв’язку міської ради                                          Микола ЄРМАКОВ

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                             Ольга ПАШКО

Розрахунок

розсилки до рішення міськвиконкому

«Про завдання  з  підготовки до нового осінньо-зимового періоду 2023-2024 років»

- Управління житлового господарства міської ради – 2 прим.;

- Управління комунального господарства міської ради – 2 прим.;

- Департамент регіонального розвитку  ОДА  - 1 прим.;

- Департамент бюджету та фінансів міської ради – 1 прим.;

- Департамент економічного розвитку міської ради – 1 прим.;

- Управління охорони здоров’я міської ради – 1 прим.;

- Департамент освіти міської ради – 1 прим.;

- Управління транспорту і зв’язку міської ради – 1 прим.;

- Управління культури міської ради – 1 прим.;

- Управління по зв’язках з громадськістю міської ради – 1 прим.;

- Управління з питань НС та ЦЗН міської ради – 1 прим.;

- КП «Міській інформаційний центр» – 1прим.;

- АТ «Житомиргаз»  – 1 прим.;

- Державний департамент з питань виконання покарань – 1 прим.;

- КЕВ  м.Житомира – 1 прим.;

- Житомирський район електричних мереж (РЕМ) - 1 прим.;

- КП  «Житомирводоканал» ЖМР – 1 прим.;

- КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР - 1 прим.;

- КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР - 1 прим.;

- КП «Зеленбуд» ЖМР – 1 прим.;

- АТ «ЕК «Житомиробленерго» ЖМР - 1 прим.;

- КП «ВЖРЕП» № 5, 6, 9 – 3 прим.;

- ПП «УК «ЖЕП №1», ПП «ВЖРЕП №4», ПП «КРОШНЯ - ВЖРЕП №4», ПП «НОВА КРОШНЯ - ВЖРЕП №4», ПП «КВЖРЕП №8», ПП «ВЖРЕП-8», ПП «ЖЄО-8», ПП «ВЖРЕП №15"ЖИТЛОВОЇ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ», ПП «КВЖРЕП №15», ПП «КЕРУЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ №2», ПП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ВЖРЕП №9», ПП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СМАРТ СЕРВІС», ПСП «ВЕРТИКАЛЬ», ПП «ЖБК ПОЛІССЯ», ПП «БУДЗАМОВНИК», ПП «ЄВРО СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ЄСП «Корбутівка», ТОВ «УК «ВЖРЕП-14», ТОВ "УК «ПОЛІССЯ», ТОВ "КК «КОМЕНЕРГО-ЖИТОМИР», ТОВ «КК «КОМЕНЕРГО-СЕРВІС», ТОВ "КК «ДОМКОМ ЖИТОМИР», ТОВ «УК «ВЖРЕП №5», ТОВ «УК «ВЖРЕП-5», ФОП Козлова Лариса Борисівна, ЖБК «Полісся», ЖБК №1 - 21 прим.;

24. Житомирська РДА - 1  прим.;

25. Раднику міського голови  - 1 прим.;

26. Відділ благоустрою та природних ресурсів -1 прим.;

27. Першому заступнику міського голови Ольшанській С. В., заступникам міського голови Місюровій М. О., Кондратюку С. М., Шевчуку О. С. - 4 прим.

28. САЙТ / ЛІГА  - 2 прим.

Разом: 56  примірників.

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                    Олександр МАРЦУН

Начальник управління

комунального господарства

міської ради                                                                                  О. МАРЦУН

Начальник відділу

організаційно - протокольної роботи

міської ради                                                                                  І. ОЛЕЩУК

Директор юридичного

департаменту міської ради		                                          Є. ЧЕРНИШ

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           С. КОНДРАТЮК

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           М. МІСЮРОВА

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           О. ШЕВЧУК

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради							           С. ОЛЬШАНСЬКА

Секретар міської ради                                                                 В. КЛІМІНСЬКИЙ

Керуючий справами міськвиконкому				О. ПАШКО

Литвинчук М. Д.   47 35 44

Обгрунтування

до рішення виконавчого комітету міської ради  «Про завдання  з  підготовки до нового осінньо-зимового періоду 2023-2024 років»

Враховуючи  інформацію комунальних підприємств, управляючих компаній, установ  і  організацій  та  рекомендації  Житомирської  обласної  державної адміністрації, аналізуючи  недоліки минулого опалювального сезону, з метою якісного виконання заходів, що дасть змогу забезпечити надійну роботу обладнання на об’єктах міської критичної інфраструктури в новому осінньо-зимовому періоді 2023-2024 років, а також об’єктових теплових господарств суб’єктів господарювання, підготовку закладів і установ соціальної сфери, об’єктів благоустрою до зимового періоду експлуатації, управлінням комунального господарства підготовлено проєкт даного рішення.

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                    Олександр МАРЦУН