УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

від____________ №_____

м. Житомир

Про розроблення

детального плану території

за межами села Вереси

Керуючись ст. ст. 17, 18, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України «Про основи містобудування», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Розробити містобудівну документацію «Детальний план території за межами села Вереси на території Житомирської міської територіальної громади» (далі - Детальний план території).

2.Замовником розроблення Детального плану території визначити Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради.

3.Замовнику Детального плану території:

3.1.підготовчі процедури розроблення Детального плану території провести у відповідності до календарного плану (додаток 1);

3.2.включити в завдання на розроблення Детального плану території та забезпечити врахування при розробленні Детального плану території пропозицій щодо переліку  та значень індикаторів (додаток 2);

3.3.оприлюднити прогнозовані наслідки розроблення Детального плану території на офіційному вебсайті Житомирської міської ради (додаток 3);

3.4.здійснювати контроль за  розробленням Детального плану території;

3.5.забезпечити проведення громадського обговорення проєкту Детального плану території;

3.6.забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту Детального плану території;

3.7.забезпечити розгляд проєкту Детального плану території архітектурно-містобудівною радою;

3.8.забезпечити подання проєкту Детального плану території, розробленого та погодженого у порядку визначеному чинним законодавством України, на розгляд Житомирської міської ради відповідно до регламенту.

4. Фінансування робіт з розроблення Детального плану території здійснювати за рахунок коштів ТОВ «РЕНТЗЕМ».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну комісію з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Секретар міської ради                                                              Галина ШИМАНСЬКА

Додаток 1

до  проєкту рішення Житомирської міської  ради..                     №                    .

Календарний план підготовчих процедур для розроблення

«Детальний план території  за межами села Вереси на території Житомирської міської територіальної громади»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/Строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення Детального плану території . | грудень 2024- січень 2025 |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення «Детальний план території за межами села Вереси на території Житомирської міської територіальної громади» | грудень 2024- січень 2025 |
| 3 | Визначення джерел фінансування детального плану території | грудень 2024- січень 2025 |
| 4 | Публікація на вебсайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території. | грудень 2024- січень 2025 |

Директор департаменту                                                         Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

Додаток 2

до проєкту рішення Житомирської міської ради.            №               .

Пропозиції щодо переліку та зазначення індикаторів розвитку території

Житомирської міської ради

(«Детальний план території за межами села Вереси  на території Житомирської міської територіальної громади»)

| № з/п | Показник | Одиниці виміру | Значення станом на 2023 рік | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виробничий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Площа виробничих приміщень | кв.м /% | -//- | орієнтовно 15% |
| 1.2 | Висотність виробничих приміщень | м/% | -//- | 8,00 (визначити проєктом) |
| 1.3 | Площа складських приміщень (відкритий майданчик) | кв.м /% | -//- | орієнтовно 15% |
| 2. Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівля персоналу | кв.м/% | -//- | визначити проєктом |
| 3. Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Місце паркування автотранспорту /Місце обслуговування автотранспорту | кв.м | -//- | визначити проєктом |
| 4. Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання/водовідведення | м³/добу | -//- | визначити проєктом |
| 4.2 | Електропостачання | кВт | -//- | визначити проєктом |
| 5. Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | % | -//- | визначити проєктом |
| 6. Інші види використання території |  |  |  |  |
| 6.1 | Можливі види використання територій | га | -//- | визначити проєктом |

Директор департаменту                                                         Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

Додаток 3

до проєкту рішення Житомирської міської ради.            №               .

Прогнозовані наслідки розроблення

«Детальний план за межами села Вереси на території Житомирської міської територіальної громади»

Прогнозовані правові наслідки

- визначення параметрів забудови земельних ділянок;

- можливість зміни цільового призначення;

- оформлення документації відповідно до законодавства та нормативно-правових актів;

- визначення більш ефективного використання територій,  впорядкування та  благоустрій території, підвищення інвестиційної привабливісті території.

Прогнозовані економічні наслідки

- стимулювання економічної активності та створення умов для розвитку бізнесу;

- створення робчих місць та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Прогнозовані  наслідки для природного навколишнього середовища (в т.ч. для здоров’я населення)

- виконання захисту території від наслідків виробничої діяльності, ерозії, абразії, заболочування, засолення і забруднення підземних вод і відкритих водойм стічними водами;

- здійснення виробничої діяльності з дотриманням принципів збереження навколишнього природного середовища.

Директор департаменту                                                       Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

Обґрунтування до проєкту рішення Житомирської міської ради «Про розроблення детального плану території за межами села Вереси»

Проєкт рішення міської ради підготовлено відповідно до ст. ст. 17, 18, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011          № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування міської ради для розроблення містобудівної документації – «Детальний план території за межами села Вереси на території Житомирської міської територіальної громади».

Містобудівна документація розробляється на територію колишнього господарського двору та прилеглу територію. Орієнтовна площа 28,0000 га для розміщення виробничих та складських приміщень, місць для обслуговування та паркування автотранспорту, визначення інших видів використання територій за межами села Вереси на території Житомирської міської територіальної громади.

Директор департаменту

містобудування

та земельних відносин                                                              Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ