|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт по результати виконанню «Програми благоустрою та розвитку**  **комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки» за 2017 року**  Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 18.12.2017 № 863  Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради  Термін реалізації Програми: 2016 – 2018 роки   1. Виконання заходів Програми | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці | План | Факт | Профі-нансовано | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **І: Забезпечення функціонування об"єктів життєдіяльності міста** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 1.1.Утримання вулиць (доріг та тротуарів) | УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів" | 17 348,7 | 20 124,2 | 20 124,2 | 100,0 | Забезпечено належний санітарний стан вулиць міста (виконано санітарне прибирання - ручного та механізованого, літнього та зимового утримання дорожньої мережі) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Поточний ремонт вулиць та доріг |  | 10 517,1 | 15 200,12 | 14 987,4 | 100,0 | відремонтовано 74 вулиць та провулків заг. кількістю 74,5тис.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів | 3.1.1.Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" | 3 138,5 | 3 762,2 | 3 762,2 | 100,0 | Забезпечено належне утримання. відремонтовано **275** зливоприймальних решіток та **208** колодязів; закрито **248** зливоприймальних решітки та **405** колодязыв; промито **44,5** км мереж зливової каналізації; прочищено від сміття **422** зливоприймальні решітки та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях |  | 0,0 | 695,0 | 695,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **407** колодязів; проведено очищення від сміття та порослі з частковим поглибленням та промивкою **180** м.п. дренажної канави вул. Якова Зайка, Цегельна, Смолянська площа, І.Гонти та Новогоголівська; виконані роботи по ремонту **170** м.п. колесовідбійного та перильного огороджень; **встановлено 40 м.п.** колесовідбійного огородження по вул. Л.Качинського та проспекту Видволення; пофарбовано **4567** кв.м. мостів, шляхопроводів та штучних споруд; виявлено та ліквідовано **51** самовільних підключень каналізаційних стоків від приватних будівель з потраплянням до р.Кам’янки; проведено роботи по поточному ремонту деформаційних швів на мосту по проспекту Миру; виконані роботи по скошуванню та порослі на мостах та шляхопроводах міста | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів |  | 341,3 | 409,1 | 409,1 | 100,0 | Забезпечено утримання водонапірної греблі у належному стани- тарному стані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.Проведення заходів з захисту від підтоплення територій міста (прочищення водовідвідних канав, влаштування водовідведення) |  | 100,0 |  |  |  | Кошти не виділені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж |  | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 100,0 | захід реалізовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечити в належному стані геологічні памяток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок | 4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних памʼяток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького» |  | 471,0 | 564,5 | 564,5 | 100,0 | Забезпечено утримання русел річок та пам’яток природи місцевого значення у належному санітарному стані, упорядковано та розчищено 2600 кв.м. прибережних смуг річок Крошенка, Путятинка, Кам’янка, Лісова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення | 5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти депутатів: Фурлет І.В. - 23,5 тис.грн.; Кучик В.К. - 10,0 тис.грн.; Тичина В.А. - 30,0 тис.грн | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло" | 7 403,8 | 7 973,8 | 7 973,8 | 100,0 | Під час поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення замінено 30,53 км дротів та розтяжок, 34 опори та 1208 ліхтарів у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію |  | 5 313,9 | 8 432,73 | 8 432,73 | 100,0 | захід реалізовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Параметризація та технічна перевірка правильності роботи засобу обліку та пломбування засобу обліку, комутаційного обладнання |  |  | 98,08 | 95,8 | 100,0 | Проведена параметризація та технічна перевірка правильності роботи 139 засобу обліку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4.Придбання та встановлення світильників по вул.Короленко (депутат Кучик) |  |  | 4,00 | 4,0 | 100,0 | Світильники встановлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечити святкове освітлення міста | 6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольва, святкове освітлення новорічних ялинок |  | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 100,0 | захід реалізовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.Облаштування святкової ілюмінації новорічної ялинки на бульварі Польському (депутат Онопрієнко). |  |  | 2,28 | 2,28 | 100,0 | захід реалізовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони | 7.1.Утримання та поточний ремонт обʼєктів озеленення | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | 13 176,7 | 13 435,5 | 13 435,5 | 100,0 | зрізано 816 дерев; виконано кронування (обрізано) 3616 дерев; знято омели з 228 дерев; зрізано 190 дерева, що пошкоджено омелою; вивезено 6068 тис. м.куб. сміття та гілля; викорчувано 183 пня; висаджено 102302 квітки, 256 дерев, 3490 кущів; засіяно 2325 кв.м. газону; викошено 90,9 га газонів; видалено 5465 шт. порослі дерев та кущів; підстрижено 1786 м.п. кущів; вирубано 13672 шт. самосівів; відремонтовано 45,9 кв.м. лавок та 62 м.п. поребрину. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8.Розрахунки за спожитий газ | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | 244,7 | 159,7 | 143,8 | 100,0 | Забезпечено роботу «Монументу Слави (вічного вогню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.10.Пересаджування високорозмірного дерева замороженою грудкою (ялина голуба), (депутат Онопрієнко) |  |  | 3,35 | 3,35 | 100,0 | Пересаджена одна ялина голуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.11.Придбання однорічних та багаторічних насаджень (депутат Онопрієнко) |  |  | 15,65 | 15,65 | 100,0 | Придбано однорічні та багаторічні насадження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.12.Зрізання сухого дерева та кронування інших дерев за адресою: вул. Київська, 65 (депутат Шевченко) |  |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 | виконано зрізання одного дерева та проведено кронування дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4.Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за адресою: с.Глибочиця, вул.Теришкової, 17 |  |  | 36,7 | 36,7 | 100,0 | технічна документація виготовлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів | 9.1.Придбання сміттезбірних мішків та рукавичок для місячника по благоустрою громадськими організаціями |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів |  | 245,0 | 245,0 | 215,3 | 100,0 | Була проведена ліквідація наслідків стихійного лиха (151 дерево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення функціонування фонтанів, належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів | 10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | 853,0 | 843,3 | 843,3 | 100,0 | Забезпечено належне утримання та роботу 6-ти фонтанів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.Розрахунки за спожиту воду |  | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 100,0 | розрахунок проведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Придбання та встановлення люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж |  |  | 640,0 | 619,7 | 100,0 | Придбано та встановлено 265 люків та оглядових колодязів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетерів, в т.ч. : |  | 2000,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | Проведено зариблення на річці Тетерів:  короп - 4094,455кг., товстолоб -6141,667кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- на зариблення* |  |  | *300,0* | *300,0* | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі | 12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" | 581,0 | 581,0 | 581,0 | 100,0 | Забезпечено утримання відділу екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції | 13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на обʼєктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж памятних дощок, анотаційних дощок та памятників (75,0 тис.грн.) |  | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 100,0 | демонтовано більше 217 об’єктів (тимчасових споруд та засобів зовнішньої реклами), розміщених з порушенням вимог діючого законодавства та рішень органу місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Забезпечити належне утримання місць загального користування об"єктів благоустрою | 14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримння в належному санітарному стані |  | 4 092,3 | 4 092,3 | 4 092,3 | 100,0 | Утримано в належному санітарному стані місця загального користування об'єктів благоустрою, виконані роботи по прибиранню 398,5 тис.кв.м території м. Житомира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Забезпечити благоустрій кладовищ | 15.1.Утримання та поточний ремонт міських кладовищ, в т.ч. кошти депутата Скоропада І.М. - 10 тис. грн (зрізка та ліквідація аварійних дерев на вільському кладовищі - 3,00 тис. грн та влаштування бетонної огорожі Старообрядового цвинтаря - 7,00 тис. грн) | УКГ міської ради КП "СККПО" | 10 192,2 | 10 192,2 | 10 192,2 | 100,0 | Забезпечено утримання міських кладовищ в належному санітарному стані, здійснено цілодобову охорону Корбутівського кладовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.2. Поточний ремонт огорожі Смолянського цивільного та військового кладовища |  |  | 240,0 | 240,0 | 100,0 | відремонтовано 210 м.п. огорожі на Смолянському (військовому) кладовищі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Упорядкувати права на постійне користування земельними ділянками на кладовищах | 16.1.Виготовлення проектів землеустрою кладовищ |  | 99,4 | 52,8 | 52,8 | 100,0 | Виготовлено 7 державних актів на право постійного користування земельними ділянками (на 7 кладовищ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на обʼєктах комунального господарства міста | 17.1.Утримання відділу технічного нагляду за обʼєктами благоустрою | УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою | 405,4 | 403,32 | 402,3 | 100,0 | Забезпечено утримання відділу технічного нагляду за обʼєктами благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | сертифікати будуть отримані в 2018 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури | 1.1.Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів в т.ч. виготовлення ПКД | УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів" | 39 800,0 | 20 430,0 | 17 174,1 | 84,1 | виконано роботи з капітального ремонту доріг площею 33,7 тис. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Субвенція з державного бюджету | УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів" | 50 000,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оновити парк спеціалізованої техніки КП "УАШ" шляхом збільшення статутного капіталу | Внески до статутного капіталу, в т.ч.: |  | 16 500,0 | 16 500,0 | 12 414,4 | 75,2 | придбано 17 одиниць спецтехніки та навісного обладнання, залишок фінансування передбачено на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1.Придбання техніки та навісного обладнання для утримання вулиць міста* | КП "Управління автомобільних шляхів" | *16 500,0* | *16 500,0* | 12 414,4 | *75,2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста | 3.1.Обладнання та капітальний ремонт пішохідного підвісного мосту через р.Тетерів в м.Житомир - ІІ етап. Антикорозійний захист та відновлення гранітних виробів при благоустрої вхідних майданчиків | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" | 100,96 | 100,96 | 0,00 | 0,0 | капітальний ремонт пішохідного підвісного мосту через р.Тетерів планується провести у 2018 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе (виготовлення ПКД 1200 тис.грн.) |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 033,20 | 100,0 | ПКД виготовлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Реконструкція підземного переходу по проспекту Миру (виготовлення ПКД) |  | 57,50 | 45,00 | 0,00 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі | Державний бюджет (субвенція) |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.Обстеження штучних споруд (міст через річку Тетерів по вул.Жуйка-55,3 тис.грн., шляхопроводу через залізницю по вул.С.Параджанова - 34,54 тис.грн.) |  | 89,79 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.Будівництво зливового колектору по вул. Покровська від вул. Грушевського до вул. Степана Бандери в м.Житомирі |  | 2 499,00 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.Виконання робіт відповідно до проекту: "Благоустрій русел річок Крошенка та Руденка з капітальним ремонтом гідроспоруд в м.Житомирі" (корегування ПКД) |  | 1 483,00 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.Створення геоінформаційної системи мереж дощової (зливової) каналізації |  | 598,22 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Покращити матеріально технічну базу КП "ЕШС" шляхом збільшення статутного капіталу | 5.1.Придбання навісного обладнання для спеціалізованої техніки -МОК-188 (машина для очищення колодязів) |  | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 100,0 | Придбано навісне обладнання для спеціалізованої техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Покращити зовнішнє освітлення в місті | 6.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло" | 2 230,8 | 930,1 | 767,3 | 100,0 | замінено 26534 м електромереж та 625 ліхтарів у т. ч. силами КП «ЕМЗО Міськсвітло» замінено 5869 м електромереж та 57 ліхтарів.  Закінчення фінансування робіт планується у 2018 році. замінено 5869 м електромереж та 57 ліхтарів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. ПКД |  | 5 000,0 | 3 493,5 | 2 310,0 | 66,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.Капітальний ремонт та технічне переоснащення святкової ілюмінації в т.ч. проектні роботи по вул.Перемоги, вул.Михайлівська, вул.Лятошинського, вул.Покровській |  | 1 100,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Виготовлення ПКД планується у 2018 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *виготовлення проектно-кошторисної документації* |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4. Реконструкція електричних мереж зовнішнього освітлення в гідропарку КП "Парк" |  | 1 054,0 | 1 054,0 | 910,9 | 86,4 | проведена реконструкція електричних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства | 8.1.Капітальний ремонт скверів міста, в т.ч.: | УКГ міської ради КП "Зеленбуд | 9 000,0 | 3 117,0 | 1 635,1 | 52,5 | Проведено капітальний ремонт двох скверів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт скверу по вул.В.Бердичівська, 55 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку в м.Житомирі |  |  | *1 800,0* | *1 635,1* | *100,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Ольжича і Перемоги в м.Житомирі із розміщенням пам'ятника О.Ольжичу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт благоустрою території з організацією скверу та громадського простору в районі Бульвару Польського |  |  | *1 317,0* | *0,0* | *0,0* | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3.Придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Троянівська та Радивільська | Обласний бюджет (субвенція) |  | 54,52 | 54,52 | 100,0 | придбано один дитячий ігровий комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Покращення матеріально-технічної бази КП "Зеленбуд" шляхом збільшення статутного капіталу | Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.: |  | 277,0 |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.Придбання мотоблоку потужністю 6-12 к.с. |  | 45,0 |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.Придбання газонокосарки |  | 25,0 |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.Придбання снігоприбирача ШНЕКО-РОТОР |  | 112,0 |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.Придбання професійної бензопили типу STIHL MS - 461, 441 |  | 95,0 |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу | Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.: | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | 47 312,0 | 45 382,22 | 37 414,2 | 82,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *10.1.Для розрахунків з КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради за послуги по підвищенню тиску холодної води в багатоповерхові будинки* |  | *2 150,0* | *2 150,0* | 2 150,0 | 100,0 | Забезпечено належний тиск холодної води в багатоповерхових будинках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.2.Для розрахунків з ПАТ ЕК "Житомиробленерго" за електроенергію* |  | *9 000,0* | *33 764,22* | 33 764,2 | 100,0 | Погашена заборгованість за електроенергію перед ПАТ ЕК "Житомиробленерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.4.Компенсація додаткових витрат пов'язаних з невідповідністю затверджених норм споживання з соціальними нормами* |  | *5 760,0* |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.9.Придбання автомобіля "Рено Докер" (2 од.)* |  | *800,0* |  |  |  | Придбано дві одиниці техніки за рахунок власних коштів підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.10.Придбання автомобіля "Рено Мастер" (1 од.)* |  | *650,0* |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.11.Придбання каналопромивної машини (мулосос) (1 од.)* |  | *4 352,0* |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.12.Придбання екскаватора JCB 175W (1 од.)* |  | *4 100,0* |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.13.Реконструкція водопровідної насосної станції № 2 (новий машинний зал) із встановленням частотних перетворювачів по вул. Чуднівська (Черняховського), 120 в м.Житомир* |  | *17 900,0* | 5 000,0 | 1 500,0 | 30,0 | Виконано частково, роботи продовжуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.14.Придбання освітлювального генератора(освітлювальна щогла-генератор)* |  | *100,0* | *100,0* | 0,0 | 0,0 | фінансування заходу перенесено на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.15. Придбання трубопровідної арматури (дископоворотні затвори, вентилі, муфти-фланці)* |  | *2 500,0* | *1 800,0* | 0,0 | 0,0 | фінансування заходу перенесено на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10.16. Придбання автокрану КС-457-29-С-02 або аналог* |  |  | *2 568,0* | 0,0 | 0,0 | фінансування заходу перенесено на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж | Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.: | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | 18 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | фінансування заходу перенесено на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.Східній від вул.Київської до вул.Б.Тена в м.Житомирі,в т.ч. 1500 міський бюджет, 3800 кошти підприємства |  | *5 300,0* | *300,0* | *0,0* | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *виготовлення проектно-кошторисної документації* |  | *300,0* | *300,0* | *0,0* | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3.Реконструкція водопроводу по вул.Корольова (2 км) |  | *3 900,0* |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4.Реконструкція КНС по вул. Бугайченко |  | *6 000,0* |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6.Будівництво бюветів в т.ч.виготовлення ПКД |  | *3 300,0* |  |  |  | Кошти не виділено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу | Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч. | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | 38 592,0 | 95 523,79 | 77 122,3 | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.2. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира* |  |  | 17 055,6 | 13 598,7 | 79,7 | Оснащено лічильниками обліку теплової енергії 51,4% житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР* |  | 828,8 | 2 128,8 | 2 128,8 | 100,0 | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.4.Оплата за виконані роботи згідно контракту по реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР* |  |  | 8 500,0 | 8 013,4 | 100,0 | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.6.Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:* |  | *35 120,0* | 7 600,0 | 375,1 | 4,9 | Виконано частково, роботи продовжуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.6.1.Реконструкція теплових мереж котелень РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))* |  |  | *200,0* | *0,0* | *0,0* | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі* |  |  | *7 400,0* | *375,1* | *5,1* | Виконано частково, роботи продовжуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.7.На виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату за квітень-вересень 2016-2017р. та закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт, в т.ч.:* |  | 0,0 | 36 782,4 | 35 312,5 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *на заробітну плату* |  |  | 23 800,0 | 23 800,0 | 100,0 | Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та обов'язкових податків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *на закупівлю матеріалів (підготовка до опалювального сезону)* |  |  | 8 500,0 | 8 500,0 | 100,0 | Матеріали закуплено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *технічне переоснащення вузлів обліку газу в котельнях м.Житомира* |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *на оплату інших послуг* |  |  | 800,0 | 800,0 | 100,0 | технічне обслуговування вогнегасників, атестація робочих місць, повірка приладів обліку, техогляд автомобілів, ремонт та техобслуговування автомобілів та насосів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *технічне переоснащення котла КВГМ-20 №5 в котельні РК-11 за адресою: м.Житомир, вул.Генерала Потапова, 6* |  |  | 946,4 | 276,5 | 29,2 | Виконано частково, роботи продовжуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *оплата за виконані роботи підрядними організаціями* |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | ТОВ «Гольфстрім» (реконструкція теплової мережі від котельні РК-6 ВТ1а до НЗ (вихід на опори)) 590тис.грн. - КП «УАШ» ЖМР (улаштування основи та відновлення асфальтобетонного покриття після виконання ремонту теплових мереж на проїжджих частинах то прибудинкових територіях) 210тис.грн. - ПП «Проспект -Транс» (улаштування основи та відновлення асфальтобетонного покриття після виконання ремонту теплових мереж на проїжджих частинах то прибудинкових територіях) 200тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *погашення заборгованості за товари, роботи та послуги* |  |  | 936,0 | 936,0 | 100,0 | за автозапчастини, канцтовари, миючі засоби, труби, плити перекриття, щебінь, пісок, комплектуючи до труб ППУ, будівельні матеріали, електротовари та інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.9. Розрахунки за спожитий природний газ* |  | *0,0* | *13 300,0* | 13 300,0 | 100,0 | Погашена заборгованість за спожитий природний газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.11.На погашення кредитних зобовязань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року* |  | 1 591,2 | 1 591,2 | 1 052,2 | 66,1 | Погашені кредитні зобов'язання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.12.Придбання автомобілів малолітражних для теплових районів, теплової інспекції, служби обліку, ВМТЗ (Renault Logan MCV 1.5d) (2 од.)* |  | *750,0* |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.13.Придбання зварювальних генераторів (2 од.)* |  | *110,0* | *110,0* | 110,0 | 100,0 | придбано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.14.Придбання гідромолота (330кг на JCB 3CX)* |  | *192,0* | *192,0* | 192,0 | 100,0 | придбано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.15.Технічне переоснащення вузлів обліку теплової енергії в 4 котельнях м.Житомира* |  |  | *577,7* | 532,4 | 100,0 | виконано технічне переоснащення вузлів обліку теплової енергії в 4 котельнях м.Житомира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.16. Кошти для сплати авансового внеску із податку на прибуток та штрафних санкцій, пені* |  |  | *1 362,1* | 1 362,1 | 100,0 | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.17.На погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації* |  |  | *3 956,7* | 1 145,1 | 28,9 | Виконано частково, погашення заборгованості заплановано 2017-2022рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.18. Технічне переоснащення теплового вузла шляхом встановлення індивідуального тепловогопункту (ІТП) в будинку за адресою пров. 3 Березівський, 6 в м. Житомирі* |  |  | *467,2* | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *12.19.Реконструкція інженерних вводів житлових будинків м.Житомира (виготовлення проектно-кошторисної документації)* |  |  | *1 900,0* | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.3.Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира | Державний бюджет (субвенція) |  | *2 483,0* | 2 483,0 | 100,0 | Оснащено лічильниками обліку теплової енергії 51,4% житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг населенню | 14.1.Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію | Державний бюджет (субвенція) |  | *2 202,66* | 2 202,66 | 100,0 | Погашена частина заборгованості з різниці в тарифах перед КК «Житомиртеплокомуненерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом збільшення статутного капіталу КП «Житомирміськгаз» | 15.1.Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.: | УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз" | 100 000,0 | 1 350,9 | 450,0 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. Заходи пов'язані з діяльністю підприємства |  |  | 350,0 | 350,0 | 100,0 | Забезпечено функціонування підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2. На закупівлю газу |  | 100 000,0 | 1 000,88 | 100,0 | 10,0 | Відбулася закупівля природного газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Покращити надання послуг з інформування населення Покращити матеріально-тернічний стан підприємства шляхом збільшення статутного капіталу. | 16.2.Придбання вакуумно-підмітальної машини "CYTI CAT" (1 од.) | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" | 600,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.Комплексу для переробки деревини (трактор МТЗ та щепоріз) | 400,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.Придбання садового пилососа (повітродув+пилесос для листя) 2 од. |  | 20,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.Придбання та розміщення туалетів громадського користування, в т.ч. виготовлення ПКД (вул. В.Бердичівська, 31 (ріг вул. І.Кочерги), вул.Б.Лятошинського, 13 та бульвар Новий,2-4) |  | 1 000,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.Придбання газонокосарок (2 од) |  | 40,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.Придбання бензопили |  | 15,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.Придбання генератора |  | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | фінансування заходу передбачено на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.Придбання тримера (2 од.) |  | 10,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. Придбання вантажопасажирського автомобіля (1 од.) |  |  | 650,0 | 649,0 | 100,0 | придбано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11. Облаштування майданчиків для вигулу собак, в т.ч. ПКД |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | виготовлення ПКД заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *виготовлення проектно-кошторисної документації* |  |  | *50,0* | *0,0* | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12. Інформаційне висвітлення в газеті "Місто" матеріалів природоохоронного і екологічного спрямування |  |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 | надруковано 10000 кв.см. інформації щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі | 17.1.Забезпечення будівництва кладовища, в т.ч. | УКГ міської ради КП "СККПО" | 1 709,5 | 1 190,9 | 375,5 | 31,5 | виготовлено ПКД, роботи будуть продовжені у 2018 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *17.1.3.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. Алея Слави (коригування)(сектори 5а,6а)* |  | *518,6* |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *17.1.4. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (коригування) (сектори 49, 48) в т.ч. (коригування ПКД)* |  | *1 190,9* | *1 190,9* | 375,5 | 31,5 | Роботи виконані в повному обсязі дофінансування у 2018 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття шляхом збільшення статутного капіталу | 18.1.Придбання контейнерів для збору та складування побутових і промислових відходів (50 шт.) |  | 345,0 | 345,0 | 343,1 | 100,0 | контейнери придбано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття | 19.1.Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів |  |  | 60,0 | 59,8 | 100,0 | придбано 10 контейнерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Забезпечити оперативне реагування на проблемні питання житєзабезпечення міста шляхом збільшення статутного капіталу | 20.1.Внески до статутного капіталу КП "Міський інформаційний центр" ЖМР | УКГ міської ради КП "Міський інформаційний центр" | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 100,0 | Забезпечено функціонування підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Придбання відеомонітору "Samsung" на 48 дюймів |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | придбано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Провести капітальний ремонт мікрорайонів | 21.1.Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону Крошня вм.Житомирі, в т.ч. | УКГ міської ради, КП "Житомирводоканал" | 3 100,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *виготовлення проектно-кошторисної документації* |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.2.Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в м.Житомирі, в т.ч. | УКГ міської ради. КП "ЖТКЕ" | 13 255,0 | 456,0 | 410,9 | 100,0 | виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *виготовлення проектно-кошторисної документації* |  | 456,0 | 456,0 | 410,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.3.Ремонт зливових мереж мікрорайону Крошня | УКГ міської ради. КП "ЕШС" | 185,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.4.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів по вул.Покровській, в т.ч. ПКД | УКГ міської ради. КП "Міськсвітло" | 25,0 | 1 490,0 | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *виготовлення проектно-кошторисної документації* |  | *25,0* | *25,0* | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.5.Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів, у т.ч.ОСББ | Управління житлового господарства міської ради | 12 800,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів від ВП-319, ВП-70, ВП-494, ВП-445, ВП-11 в житловому масиві: вул. Тараса Бульби-Боровця, вул.Парникова, вул.Садова, внутрішньоквартальні проїзди в межах вулиць Покровська-Тараса Бульби-Боровця в м.Житомирі | УКГ міської ради. КП "Міськсвітло" | 1 380,7 | 1 380,7 | 813,5 | 58,9 | замінено 2893 м електромереж та 174 ліхтаря. Закінчення фінансування робіт планується у 2018 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реалізувати проекти бюджету участі | 28.1.Поточний ремонт території «Польського цвинтару» в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 9 " | УКГ міської ради, КП "СККПО" | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 100,0 | Проведено поточний ремонт 680п.м. огорожі, зрізано 131 дерево, скроновано 9дер., проведено санітарне обрізування 2-х дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.2.Будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам’янка в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 29 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд" | 997,0 | 997,0 | 263,1 | 26,4 | Виконано частково, роботи продовжуються (збудовано 55м.п. східців) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.3.Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам’янка в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 48 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд" | 999,0 | 999,0 | 250,7 | 25,1 | Виконано частково, роботи продовжуються  (влаштовано 358кв.м. тротуарної плиткі) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.4.Капітальний ремонт благоустрою території «Замкова гора» в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 54 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "Зеленбуд" | 950,0 |  |  |  | Кошти не виділялися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.5.Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою" | УКГ міськоїї ради |  | 28,681 | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.6.Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Екосквер на Старому бульварі" | УКГ міськоїї ради |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.7.Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Дивосвіт"-парк розваг та відпочинку на Крошні | УКГ міськоїї ради |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | виконання заплановано на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАЗОМ |  | 428056,7 | 295866,0 | 250571,3 |  |  |
|  | 1. Виконання результативних показників програми  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Завдання: Забезпечення утримання в належному технічному стані об"єктів дорожнього господарства** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | **Показники затрат:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн | рішення про бюджет | 55 754,32 | 52 285,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | утримання доріг | тис.грн | рішення про бюджет | 20 124,20 | 20 124,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | поточний ремонт доріг | тис.грн | рішення про бюджет | 15 200,12 | 14 987,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | капітальний ремонт доріг | тис.грн | рішення про бюджет | 20 430,00 | 17 174,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Протяжність вулиць | км | акт інвентаризації | 198,5 | 198,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *покриття асфальтобетонне* | т.м2 | акт інвентаризації | 1969,7 | 1969,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *покриття щебневе* | т.м2 | акт інвентаризації | 87,8 | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Протяжність провулків | км | акт інвентаризації | 130,1 | 130,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *покриття асфальтобетонне* | т.м2 | акт інвентаризації | 148,3 | 148,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *покриття щебневе* | т.м2 | акт інвентаризації | 87,5 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Протяжність проїздів | км | акт інвентаризації | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *покриття асфальтобетонне* | т.м2 | акт інвентаризації | 30,9 | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | *покриття щебневе* | т.м2 | акт інвентаризації | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Площі, майдани: покриття асфальтобетонне | т.м2 | акт інвентаризації | 42,4 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Показники продукту:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню | т.м2 | акт інвентаризації | 2191,3 | 2191,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа доріг, що підлягає поточному ремонту | т.м2 | дефектний акт | 47,8 | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Площі доріг, капітальний ремонт, яких планується провести | т.м2 | акт інвентаризації | 43,8 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **Показники ефективності:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середньомісячні витрати на утримання 1 м .кв.доріг | грн. | розрахунок | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на поточний ремонт 1м2 доріг | грн. | розрахунок | 318,0 | 201,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на капітальний ремонт та реконструкцію 1м2 доріг | грн. | розрахунок | 466,7 | 509,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | **Показники якості:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувативати | % | розрахунок | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Питома вага доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг | % | розрахунок | 24,1 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | **Показники затрат:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків | од. | акт інвентаризації | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток | од. | акт інвентаризації | 744 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків | кв. м | акт інветаризації (обстеження) | 31089 | 31089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах | м 2 | акт інветаризації (обстеження) | 16364 | 16364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність колекторів зливової каналізації | км | акт інветаризації (обстеження) | 83,6 | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність дренажної мережі | км | акт інветаризації (обстеження) | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність колесовідбійної огорожі | м | акт інветаризації (обстеження) | 5070 | 5070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн. | рішення про міський бюджет | 4 804,20 | 4 658,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 695,00 | 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на прибирання мостів та шляхопроводів | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 1 033,50 | 1 033,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на фарбування барєрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 311,6 | 311,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на промивку та прочищення зливових мереж | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 848,8 | 848,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 516,5 | 516,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | підтримка вакууму в сифоні | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 73,7 | 73,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 388,6 | 388,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 790,5 | 790,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на обладнання та капітальний ремонт пішоходного підвісного мосту через р.Тетерів в м.Житомирі – ІІ етап. Антикорозійний захист та відновлення гранітних виробів при благоустрої вхідних майданчиків | тис.грн. | рішення про міський бюджет | 101,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на реконструкцію підземного переходу по проспекту Миру (виготовлення ПКД) | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 45,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Показники продукту:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту | од. | акт обстеження | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати | м 2 | розрахунок до кошторису | 31089 | 31089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати | од. | акт обстеження | 225 | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати | од. | розрахунок до кошторису | 160 | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити | км | акт обстеження | 83,6 | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити | км | розрахунок до кошторису | 45,0 | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення | км | акт обстеження | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати | км | розрахунок до кошторису | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що необхідно пофарбувати | м 2 |  | 1800,0 | 4567,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати | м 2 | розрахунок до кошторису | 1800 | 4567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість проектів, які планується виготовити | шт. | розрахунок до кошторису | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **Показники ефективності:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік | грн. | розрахунок | 64593,8 | 64593,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку | грн. | розрахунок | 2428,8 | 804,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації | грн. | розрахунок | 18862,2 | 19074,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах | грн. | розрахунок | 173,1 | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні витрати на виготовлення 1 ПКД | тис.грн. | розрахунок | 45,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | **Показники якості:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати | % | розрахунок | 71,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити | % | розрахунок | 53,8 | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати | % | розрахунок | 6,25 | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати | % | розрахунок | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | рівень готовності проектної документації реконструкції | % | розрахунок | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **1** | **Показник затрат:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість світлоточок всього: | од. | акти інвентаризації та технічні паспорти мереж | 15561 | 14895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - з лампами розжарювання | од. | 917 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - лампи ДНаТ | од. | 6431 | 6035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - світлодіодні | од. | 7590 | 7536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - люмінесцентні | од. | 623 | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - ДНаТ 250 | од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - лампи галогенні, енергозберігаючі | од. |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | загальна протяжність електричних мереж | км. | акти інвентаризації та технічні паспорти мереж | 551,3 | 499,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 8 432,7 | 8 432,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на параметризацію та технічну перевірку правильності роботи засобів обліку та пломбування | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 98,1 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн. | рішення про міський бюджет | 15 272,11 | 11 868,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 5 764,80 | 5 764,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 2 209,00 | 2 209,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | придбання та встановлення світильників по вул.Короленко | тис.грн. | рішення про міський бюджет | 4,00 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД | тис.грн. | рішення про міський бюджет | 6 364,21 | 3 123,50 | Погіршення погодних умов та недофінінсування | Вирішено винести питання на розгляд сесії у 2018 раці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи | тис.грн. | рішення про міський бюджет | 930,10 | 767,3 | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Показники продукту:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | тис.кВт | акт технічного обстеження | 3 748,3 | 3 551,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість світлоточок які знаходяться на утриманні | од. | акт технічного обстеження | 15 561 | 14 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту | од. | акт технічного обстеження | 2 440 | 2 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість світлоточок, які планується відремонтувати | од. | акт технічного обстеження | 150 | 1208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт) | км. | акт технічного обстеження | 11,1 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість ліхтарів, капітальний ремонт, яких планується провести | од. | акт технічного обстеження | - | 911,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | протяжність електричних мереж, капітальний ремонт яких планується провести | км. | розрахунок до кошторису | - | 29 427,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **Показники ефективності:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку | кВт. | розрахунок | 240,9 | 238,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж | грн. | розрахунок | 10 456,7 | 11 552,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електоромереж | грн. | розрахунок | 199 008,6 | 72 426,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні витрати на капітальний ремонт 1 ліхтаря | грн. | розрахунок | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 км електромереж | грн. | розрахунок | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | **Показники якості:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 116,3 | 116,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж | % | розрахунок | 2,01 | 6,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок | % | розрахунок | 0,96 | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | **Показники затрат:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 16 746,2 | 16 706,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на капітальний ремонт скверів міста | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 3 117,0 | 3 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 159,7 | 143,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на виконання робіт по прибиранню об’єктів благоустрою та озеленення | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 8 017,2 | 8 017,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 327,0 | 327,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на догляд за квітниками | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 2 141,0 | 2 141,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на обрізування дерев та кущів | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 515,0 | 515,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | викошування газонів | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 473,8 | 473,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ремонтно-будівельні роботи | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 87,0 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | знешкодження омели;підсів газонів, садіння квіткових рослин, дерев, кущів | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 1 874,5 | 1 874,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на придбання сміттєзбірних мішків та рукавичок | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | придбання однорічних та багаторічних насаджень | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 15,65 | 15,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | пересаджування високорозмірного дерева замороженою грудкою (ялина голуба) | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 3,35 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | зрізання сухого дерева та кронування інших дерев за адресою: вул. Київська, 65 | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість дерев на зелених зонах міста | од. | акт інвентаризації | 15 430 | 15 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа зелених насаджень | га | акт інвентаризації | 59,8 | 59,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа газонів | га | акт інвентаризації | 48,2 | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа квітників | га | акт інвентаризації | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість скверів | од. | акт інвентаризації | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість аварійних дерев | од. | акт обстеження | 498 | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Показники продукту:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість аварійних дерев, що планується зрізати | од. | акт обстеження | 151 | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість дерев, що планується обрізати та кронувати | од. | акт обстеження | 1162 | 2696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа об"єктів, що потребує прибирання | га | розрахунок | 28,2 | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа об"єктів, яку планується прибирати | га | розрахунок | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа скверу, капітальний ремонт якого планується провести | м 2 | дефектний акт | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **Показники ефективності:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева | грн. | розрахунок | 2 165,50 | 753,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева | грн. | розрахунок | 443,20 | 191,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об"єктів благоустрою | грн. | розрахунок | 36 113,51 | 36 113,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середні витрати на капітальний ремонт 1 м 2 скверу | грн. | розрахунок | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | **Показники якості:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста | % | розрахунок | 1,0 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев | % | розрахунок | 7,5 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Завдання. Забезпечення фуккціонування фонтанів** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | **Показники затрат:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість фонтанів | од. | акт інвентаризації | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість насосних агрегатів | од. | акт інвентаризації | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів | тис.грн. | розрахунок | 843,32 | 843,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на водопостачання в рік | тис.грн. | розрахунок | 110,5 | 110,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Показники продукту:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість працюючих фонтанів | од. | акт обстеження | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість працюючих насосних агрегатів | од. | акт обстеження | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **Показники ефективності:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість місяців роботи фонтанів в рік \* | міс. |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан | грн. | розрахунок | 3,07 | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану | грн. | розрахунок | 23,43 | 23,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | **Показники якості:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року | % | розрахунок | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік | % | розрахунок | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Завдання. Утримання місць загального користування** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | **Показники затрат:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на утримання місць загального користування | тис.грн. | розрахунок | 4 092,3 | 4 092,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Показники продукту:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа території місць загального користування, яку планується утримувати | тис.кв.м | акт обстеження | 389,9 | 389,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **Показники ефективності:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування | тис.грн. | розрахунок | 0,87 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | **Показники якості:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування | % | розрахунок | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | **Показники затрат:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн. | рішення про міський бюджет | 10 432,20 | 10 432,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 7 485,46 | 7 485,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на охорону кладовищ | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 1 215,93 | 1 215,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 1 068,56 | 1 068,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | видатки на поточний ремонт кладовищ | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 662,25 | 662,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | загальна площа кладовищ з прилеглою територією | га | акт інвентаризації та землекористування | 139,98 | 139,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Показники продукту:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа кладовищ, яка підлягає прибиранню | га | санітарні норми | 39,14 | 39,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | площа кладовищ, яка підлягає охороні | га | наказ | 110,04 | 110,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | кількість аварійних дерев, що планується зрізати | од. | розрахунок до кошторису | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **Показники ефективності:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту | грн. | розрахунок | 17 347,4 | 17 347,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ | грн. | розрахунок | 920,8 | 920,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян | грн. | розрахунок | 89 046,7 | 89 046,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | **Показники якості:** |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) | % | розрахунок | 101,4 | 101,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) | % | розрахунок | 130,3 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  1. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.   Завдяки реалізації заходів Програми у 2017 році створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покрашення благоустрою, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення.  Забезпечено своєчасне та безперебійне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання. Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт вулиць та провулків міста, мережі зовнішнього освітлення, об’єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ.  Утримано у належному санітарному стані та забезпечено цілодобову охорону водонапірної греблі на річці Тетерів, очисних споруд північно-західного району та міського Корбутівського кладовища.  Виконані роботи по капітальному ремонту:   * 29,4тис.м. мереж зовнішнього освітлення силами КП «ЕМЗО» Міськсвітло» ЖМР та підрядними організаціями; * вулиць, доріг та шляхопроводів; * скверів по вул. Велика Бердичівська, 55 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку та на розі вулиць Ольжича і Перемоги із розміщенням пам’ятнику О.Ольжичу.   Забезпечено роботу 6 міських фонтанів та «Монументу Слави» (вічного вогню). Проводилось влаштування новорічної ялинки та святкової ілюмінації на майдані С.П.Корольова.  На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-19 від 22.06.2017р. оснащено лічильниками обліку теплової енергії 51,4% житлових будинків.  Виготовлена проектно-кошторисна документація:   * Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе * капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону Крошня в м. Житомирі; * капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в м.Житомирі   В рамках реалізації проекту участі виконано поточний ремонт території «Польського цвинтаря».  Придбано 17 одиниць спеціалізованої техніки та навісного обладнання, контейнери для збору та складання побутових і промислових відходів.  Освоєно коштів на потреби комунального господарства за 2017 рік в розмірі 250571,3тис.грн. при плані 295866,0 тис.грн., що становить 84,7%. Неоплачені видатки за 2017 рік станом на 01.01.2018 року складають 17739,4 тис.грн. або 6,0% від плану. Тобто, за 2017 рік обсяг робіт виконано на загальну суму 268310,7 тис.грн. або 90,7% від плану, що є позитивним показником у виконанні Програми.  «Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки» є діючою и буде реалізовуватися у 2018 році. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління О.В.Марцун | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |