Додаток 1

до проєкту рішення Житомирської   міської ради.                     №               .

Календарний план підготовчих процедур для розроблення

«Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Театральною, Київською, Михайлівською та проїздом Скорульського в  м. Житомирі»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/Строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення Детального плану території | березень – квітень 2025 |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Театральною, Київською, Михайлівською та проїздом Скорульського в м. Житомирі» | березень – квітень 2025 |
| 3 | Визначення джерел фінансування детального плану території | березень – квітень 2025 |
| 4 | Визначення розробника | квітень – травень 2025 |
| 5 | Публікація на вебсайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території. | квітень – травень 2025 |

Директор департаменту                                                           Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ