Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

СКЛАД

оперативного міського штабу з питань підготовки міського господарства до

роботи в осінньо-зимовий період 2025 - 2026 років

начальник штабу - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

заступники начальника штабу - начальник управління житлового господарства міської ради та начальник управління комунального господарства міської ради;

**Члени штабу:**

начальник управління охорони здоров’я міської ради;

директор департаменту економічного розвитку міської ради;

директор департаменту освіти міської ради;

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради;

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради;

начальник управління транспорту і зв’язку міської ради;

директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради;

директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради;

начальник КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради;

начальник відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради;

голова Житомирської районної державної адміністрації (за згодою);

начальник Житомирського району електромереж ЖРЕМ (за згодою);

головний спеціаліст Держпродспоживслужби в м. Житомир (за згодою);

голова правління РГК АТ «Житомиргаз» (за згодою);

начальник інспекції Держенергонагляду в Житомирській області;

депутати міської ради та члени виконавчого комітету міської ради (за згодою).

В.о. начальника управління комунального

господарства міської ради Віталій ШЕВЧУК

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Ольга ПАШКО

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 років

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходів та види робіт | Одиниця  виміру | Всього в наявнос-ті | Об’єм робіт з підготовки | Джерела  фінансу-  вання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капітальний ремонт котлів та технологічного обладнання котелень | 1 од. | 185 | 7 | Кошти підприєм- ства |
| 2. | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) з гідравлічним випробуванням | км | 147,0 | 142,2 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт рулонних покрівель котелень і ЦТП | м2 | Згідно актів | 1630 | Обігові кошти |
| 4. | Підготовка та поточний ремонт центральних теплових пунктів | од. | 59 | 59 | Обігові кошти |
| 5. | Поточний ремонт та підготовка котелень | од. | 51 | 51 | Обігові кошти |
| 6. | Заміна зовнішніх інженерних теплових мереж опалення (у двотрубному обчисленні)  з них: в ППУ ізоляції | км | 147,0 | 48  4,2 | Кошти підприєм-ства |
| 7. | Оптимізація мереж теплозабезпечення згідно з проектним рішенням | км |  | 0,32 | Кошти підприєм-ства |

В.о. начальника управління

комунального господарства

міської ради Віталій ШЕВЧУК

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Ольга ПАШКО

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомирводоканал» Житомирської

міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 років

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Од. | Об’єкти | План  підго-  товки | Джерела  фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заміна зовнішніх аварійних мереж водопроводу | км | 531,516 | 2,8 | Обігові кошти |
| 2. | Водопровідні очисні споруди | од. | 2 | 2 | Обігові кошти |
| 3. | Ремонт водорозбірних колонок | од. | 147 | 50 | Обігові кошти |
| 4. | Ремонт (заміна) пожежних гідрантів | од. | 665 | 87 | Обігові кошти |
| 5. | Заміна зовнішніх аварійних  каналізаційних мереж | км | 267,646 | 0,5 | Обігові кошти |
| 6. | Ремонт каналізаційних колодязів | од. | 13340 | 150 | Обігові кошти |
| 7. | Каналізаційні насосні станції | од. | 29 | 29 | Обігові кошти |
| 8. | Очисні споруди каналізації | од. | 3 | 3 | Обігові кошти |
| 9. | Підготовка водопровідних насосних станцій | од. | 38 | 3 | Обігові кошти |
| 10. | Створення запасу сипучих матеріалів:   * щебінь * пісок | М3 | -  - | 850,0  850,0 | Обігові кошти |

В.о. начальника управління комунального

господарства міської ради Віталій ШЕВЧУК

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Ольга ПАШКО

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів благоустрою та озеленення до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 років

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва підприємства | Найменування заходів | Оди-ниця виміру | Об’єм робіт | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КП «СККПО» ЖМР | Підготовка секторів до зимового періоду | шт. | 2 | 15.10.2025р. |
| Ремонт та утеплення будівель | од. | 2 |
| 2. | КП «ЕШС» ЖМР | Поточний ремонт та прочищення мереж зливової каналізації на дорогах та прибудинкових територіях | км | 89,9 | 15.10.2025р |
| Утримання та технічне обслуговування гідроспоруд, гребель, штучних споруд, мостів та шляхопроводів, колодязів, очисних споруд тощо | об. | 49 |
| 3. | КП «ЕМЗО «Міськ-світло» ЖМР | Обладнання мереж зовнішнього освітлення пристроями захисту від перенапруги ОПН | од. | 100 | 15.10.2025р |
| Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | км | 16.0 |
| Поточний ремонт шаф зовнішнього освітлення | од. | 30 |
| Поточний ремонт світлофорів | од. | 5 |
| Заготівля піскосуміші | тонн | 3,0 |
| Заготівля твердого палива - дров | м3 | 100 |
| 4. | КП «Зелен-буд» ЖМР | Зрізання аварійних дерев | шт. | 125 | 15.10.2025р |
| Кронування дерев | шт. | 950 |
| Корчування пнів | шт. | 12 |
| Утеплення кущів троянд | од. | 1700 |
| Перекопування квітників на зиму | М2 | 3469 |
| Підстригання кущів | од. | 5270 |
| Заготівля дров | м3 | 200 |
| Заготівля піскосумішей | тонн | 210 |

В.о. начальника управління комунального

господарства міської ради Віталій ШЕВЧУК

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Ольга ПАШКО

Додаток 5

до рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

\

ЗАХОДИ

з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 роки

Послуги з управління та обслуговування житлового фонду Житомирської міської територіальної громади 31 управляючими компаніями, а саме: ПП «КК «ВЖРЕП №9», ПП «КК «СМАРТ СЕРВІС», ТОВ «УК «ВЖРЕП №5», ТОВ «УК «ВЖРЕП-5», ТОВ «УК «Полісся»», ПП «ВЖРЕП №4», ПП «Крошня-ВЖРЕП №4», ПП «Нова Крошня-ВЖРЕП №4», ПП «КВЖРЕП №8», ПП «ЖЄО-8», ПП «ВЖРЕП-8», ПП «ЖРЕП-8», ПП «ВЖРЕП №15» ЖКК, ПП «КВЖРЕП №15», ПП «ЖБК №2», ПП «ЖБК №2/1», ТОВ «КК «ДОМКОМ ЖИТОМИР», ТОВ «КК «ДОМКОМ-ЖИТОМИР», ПП «УК «ЖЕП №1», ПП «ЖБК «ПОЛІССЯ», ЖБК «ПОЛІССЯ», ПП «ЄВРО СЕРВІС ПЛЮС», приватне спеціалізоване підприємство «Вертикаль», ТОВ «ЄСП «Корбутівка», ТОВ «УК «ВЖРЕП-14», ТОВ «КК «Коменерго-Житомир», ТОВ «КК «Коменерго-Стандарт», ТОВ «КК «Коменерго-Сервіс Плюс», ТОВ «КК «Коменерго-Сервіс», ТОВ «КК «Коменерго-Стандарт Плюс», ФОП «Гадайчук Н.О.», ЖБК №1 та 484 ОСББ, Керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств та спеціалізованих підприємств з обслуговування ліфтів рекомендувати:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види робіт | Одиниця виміру | Всього в наявності | План підготовки |
| Управляючі компанії, ЖБК, ОСББ | Управляючі компанії, ЖБК, ОСББ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до експлуатації в зимових умовах, з видачею паспортів готовності | буд. | 1559  (955 з ЦО) | 1559 |
| 2. | Ремонт покрівлі | тис. кв. м | 862,6 | 21,5 |
| буд. | 1559 | 405 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Поточний ремонт систем: | - | - | - |
| -центрального опалення; | систем | 955 | 955 |
| -холодного водопостачання. | систем | 1010 | 1010 |
| 4. | Ремонт опалювальних печей | шт. | 51 | 31 |
| 5. | Ремонт електрощитових | шт. | 747 | 232 |
| 6. | Ремонт елеваторних вузлів | од. | 955 | 955 |
| 7. | Підготовка спецтехніки | шт. | 22 | 22 |
| 8. | Заготівля піскосоляної суміші | тонн | - | 31 |

В.о. начальника управління комунального

господарства міської ради Віталій ШЕВЧУК

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Ольга ПАШКО

Додаток 6

до рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» та КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Види робіт | Оди-  ниця виміру | Обсяг робіт | Джерела  фінансування | Термін  виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Виконати ремонт:  - тролейбусів; | од. | 2 (СР) | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
|  | - трамваїв; | од. | 1 | Кошти підприємства | 15.10.2025 |
|  | - трамвайної колії ; | км. | 0,1 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
|  | * ремонт   контактної мережі. | км. | 0,44 | Інвестиційний проєкт | 15.10.2025 р. |
| 2. | Підготовка снігоочисників трамвайних ліній | од. | 2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
| 3. | Ремонтно-будівельні роботи: |  | | | |
|  | - майстерня ремонтна (покрівля); | об. | 120 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
|  | - ТП10 косметичний ремонт приміщень | об. | 168 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
|  | Автобусний парк:  - косметичний ремонт приміщень | об. | 62 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
|  | Автотранспортний цех:  -косметичний ремонт приміщення кабінету охорони | об. | 112 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
|  | Влаштування перегородки | об. | 32 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
|  | ТТД №2: |  |  |  |  |
|  | - мийний корпус ТТД, косметичний ремонт приміщення (2-й поверх) | об. | 218 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |

Продовження додатка 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТД №1: |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівель; | об. | 81 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025р. |
|  | -ремонтні роботи оглядових ям; | об. | 284 м2 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
| 4. | Підготовка  електрогосподарства:  - сезонне регулювання контактної мережі. | од. | ТП-1-ТП-11 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
| 5. | Підготовка автогосподарства:  - сезонне обслуговування автотранспортної техніки. | од. | 41 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
| 6. | Підготовка електричних приладів до опалювального сезону | од. | Автопарк, депо №1,№2, електрогос-подарство | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |
| 7. | Підготовка снігоочисної техніки | од. | 3 | Кошти підприємства | 15.10.2025 р. |

В.о. начальника управління комунального господарства міської ради Віталій ШЕВЧУК

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Ольга ПАШКО