Додаток 1

до проєкт рішення Житомирської

міської ради.                     №               .

Календарний план підготовчих процедур для розроблення

«Детальний план території в районі вулиць Київської, Небесної Сотні та Львівської в  м. Житомирі»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/Строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення Детального плану території | жовтень 2025 |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення «Детальний план території в районі вулиць Київської, Небесної Сотні та Львівської в м. Житомирі» | жовтень 2025 |
| 3 | Визначення джерел фінансування детального плану території | жовтень 2025 |
| 4 | Визначення розробника | жовтень –листопад 2025 |
| 5 | Публікація на вебсайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території. | жовтень –листопад 2025 |

Директор департаменту                                                           Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

Секретар міської ради                                                               Галина ШИМАНСЬКА