НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 рік |  | 2027 рік |  | 2028 рік |  | 2029 рік | 2030 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Розвиток та територіальне планування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою | Моніторинг системи показників, що характеризують досягнення цілей європейської ініціативи проєкту «Угода мерів – Схід», місцевої енергетичної та кліматичної політики, затвердження результатів моніторингу | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Виявлення тенденцій розвитку та поточного стану реалізації |
| 1.2. | Планування кліматостійкого розвитку території | Розробка та оцінка локальних інфраструктурних рішень щодо зменшення кліматичних ризиків, моделювання вразливостей та попередня оцінка потенційних інвестиційних проєктів (RISE-IN, CINEA/ЄС). | 2026-2030 роки | КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Покращення планування міської інфраструктури з урахуванням кліматичних ризиків; готові аналітичні матеріали для прийняття рішень та залучення фінансування в кліматостійкі проєкти |
| 1.3. | Підвищення стійкості міських систем до зміни клімату та продовольчої безпеки | Реконструкція і модернізація міських теплиць: енергоефективні рішення, утилізація тепла, повторне використання води, компостування та інші елементи циркулярної економіки як об’єкти міської стійкості. | 2026-2030 | КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Створення демонстраційних рішень циркулярної економіки (теплиці, повторне використання ресурсів), локальне забезпечення продуктами під час криз. |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1 |  |  |  |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. Муніципальні будівлі та споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері | Проведення сертифікації енергетичної ефективності об’єктів будівництва | 2026-2030 роки | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 150,0 |  | 160,0 |  | 170,0 |  | 180,0 | 180,0 |  | Виконання вимог законодавства України, інформування користувачів та відвідувачів будівлі |
| 2.2. | Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері | Розвиток системи електронного енергетичного моніторингу (оплата програмного забезпечення, навчання персоналу), впровадження системи автоматичного збору даних споживання енергоресурсів | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Достовірність та повнота даних для цілей оперативного та стратегічного управління |
| 2.3. |  | Встановлення та заміна теплових лічильників в закладах бюджетної сфери | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади |  |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Забезпечення надійності та достовірності обліку теплової енергії |
| 2.4. |  | Встановлення та заміна лічильників електричної енергії в закладах бюджетної сфери | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади |  |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Забезпечення надійності та достовірності обліку електричної енергії |
| 2.5. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлюваних джерел енергії | Встановлення теплових насосів чи сонячних колекторів в закладах бюджетної сфери, в тому числі з заміною традиційної системи гарячого водопостачання або опалення | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Скорочення споживання традиційних видів палива, збільшення частки енергії, яка отримується з альтернативних джерел |
| 2.6. |  | Встановлення теплового насосу типу «повітря-вода» для опалення адміністративної будівлі КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.7. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлюваних джерел енергії | Встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії в закладах бюджетної сфери громади | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Скорочення споживання традиційних видів палива, збільшення частки енергії, яка отримується з альтернативних джерел |
| 2.8. |  | Встановлення сонячної електростанції для генерації електричної енергії з розміщенням фотоелектричних модулів на будівлях КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.9. |  | Створення нових об’єктів ВДЕ: наземні, дахові та інноваційні рішення (у т.ч. можливі плавучі СЕС). Оцінка локацій, попередні ТЕО, підготовка документації з використанням європейських підходів програм ANEW-LIFE, RISE-IN, U_CAN | 2026-2030 | КУ «Агенція розвитку міста» Департамент економічного розвитку управління комунального господарства Управління житлового господарства Комунальні підприємства | Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.10. | Термомодернізація закладів бюджетної сфери міста | 1.2.1. Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)/ | 2026-2030 роки | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм кредит KFW |  |  | 184800 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Комплексна термомодернізація будівель закладів освіти |
| 2.11. |  | Комплексна термомодернізація будівель і цехів КП ЖТТУ за адресою м. Житомир, вулиця Вітрука, 11 | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Комплексна термомодернізація будівель будівель КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради |
| 2.12 |  | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 150000,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Комплексна термомодернізація будівель КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради |
| 2.13. | Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери громади Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери громади Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери громади Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери громади | Будівництво, реконструкція та ремонт вентиляційних систем з використанням рекуперації тепла в закладах бюджетної сфери громади | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Відповідність внутрішньо-будинкового клімату санітарно-епідеміологічним нормам, підвищення ефективності використання теплової енергії Відповідність внутрішньо-будинкового клімату санітарно-епідеміологічним нормам, підвищення ефективності використання теплової енергії Відповідність внутрішньо-будинкового клімату санітарно-епідеміологічним нормам, підвищення ефективності використання теплової енергії Відповідність внутрішньо-будинкового клімату санітарно-епідеміологічним нормам, підвищення ефективності використання теплової енергії |
| 2.14. |  | Встановлення індивідуальних терморегуляторів і засувок на радіатори опалення та балансувальних клапанів, індивідуальних теплових пунктів, здійснення гідрохімічної промивки | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади |  |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.15. |  | Заміна арматури та теплоізоляції трубопроводів, заміна труб та проведення поточних ремонтів систем опалення та гарячого водопостачання | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади |  |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.16. |  | Заміна електричного кухонного обладнання на більш енергоефективне | 2026-2030 роки | Департамент освіти Житомирської міської ради |  |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.17. |  | Заміна вікон на вікна з опором теплопередачі 0,9 м2*К/Вт і вище, заміна дверей та інших світлопрозорих огороджувальних конструкцій | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади |  |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.18. |  | Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання та влаштування резервного джерела теплопостачання ліцею № 24 за адресою вул. Шевченка, 105Б в м. Житомир | 2026 рік | Департамент освіти Житомирської міської ради |  |  |  | 3364,621 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.19. |  | Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 11 (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва міської ради КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги" |  |  |  | 3983,803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. |  | Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху терапевтичного корпусу (відділення терапії) КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва міської ради Управління охорони здоров’я міської ради, КП «Лікарня № 1» Житомирської міської ради |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. |  | Капітальний ремонт приміщень 6-го поверху терапевтичного корпусу (інсультного блоку з ліжками ранньої стаціонарної реабілітації) КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва міської ради Управління охорони здоров’я міської ради, КП «Лікарня № 1» Житомирської міської ради |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. |  | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки центральної дитячої міської лікарні КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23 (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва міської ради Управління охорони здоров’я міської ради, КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради |  |  |  | 5856,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. |  | Капітальний ремонт приміщень "Бібліотека-філіал №1" КЗ "Міські публічні бібліотеки" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 36 (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва міської ради Управління культури міської ради |  |  |  | 4078,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. |  | Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: вул. Покровська, 4 в м. Житомирі (в т. ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва міської ради |  |  |  | 5333,987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. |  | Реконструкція з прибудовою хірургічного корпусу для розміщення Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва міської ради Управління охорони здоров’я міської ради КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради |  |  |  | 52074,8 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 2.26. |  | Капітальний ремонт приміщень будівлі філії дитячої поліклініки з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги" | Державний бюджет Місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 9000,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | покращення технічних характеристик будівлі |
| 2.27. | Впроваджувати малозатратні інвестиційні заходи в закладах бюджетної сфери громади | Встановлення водозберігаючих аераторів в закладах бюджетної сфери громади | 2026-2030 роки | Виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Скорочення споживання води закладами бюджетної сфери |
| 2.28. | Забезпечення споживачів якісним водопостачанням та водовідведенням | Реконструкція каналізаційних очисних споруд (включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж) | 2026 рік | Управління комунального господарства Житомирської міської ради Комунальне підприємство «Водоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 50400,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Забезпечення споживачів якісним водопостачанням та водовідведенням |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2: |  |  |  |  |  |  | 484041,89 |  | 160,0 |  | 170,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  |
| 3. Постачання та розподіл енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Підвищення енергоефективності та диверсифікація джерел енергопостачання (заміщення природного газу) | Нове будівництво ТЕЦ, що працює на твердому паливі (SRF RDF) та інших видах альтернативного палива в м. Житомирі. | 2026-2028 роки | Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 600000,0 |  | 1306000,0 |  | 1306000,0 |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Скорочення обсягів споживання природного газу шляхом заміщення на альтернативні види палива, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище, генерація теплової та електричної енергії |
| 3.2. | Розвиток когенераційних технологій | Реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення 3-х газових когенераційних установок по 2,3 МВт загальною потужністю 6,9 МВт електричної енергії | 2026-2027 роки | Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 125000,0 |  | 125000,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Генерація теплової та електричної енергії, підвищення енергетичної безпеки міста. |
| 3.3. | Реконструкція та будівництво теплових мереж системи централізованого теплопостачання | Реконструкція системи централізованого теплопостачання районних котелень РК-11, РК-6 та майдан Польовий, 7, шляхом заміни існуючих магістральних стальних трубопроводів на стальні трубопроводи попередньо теплоізольовані пінополіуретаном (ППУ) діаметром від Ду 100 до Ду 1000 мм загальною довжиною 12460 мп у однотрубному вимірі | 2026-2028 роки | Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 170578,1 |  | 170578,1 |  | 170578,1 |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Інтеграція (резервування) теплових мереж котелень з метою підвищення безпеки та надійності теплопостачання споживачів. Будівництво нової теплової мережі в рамках проєкту ТЕЦ на SRF. |
| 3.4. |  | Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-6 та майдан Польовий, 7 в м. Житомирі | 2026-2027 роки | Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 154115,0 |  | 154115,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів |
| 3.5. |  | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів (ЦТП), що підключені до котельні РК-6 та майдан Польовий, 7 в м. Житомирі | 2026-2027 роки | Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 80314,9 |  | 80314,9 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів |
| 3.6 |  | Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира | 2026-2030 роки | Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| 3.7. |  | Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир (в т. ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 26853,43 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Збільшення частки генерації енергії на території громади |
| 3.8. |  | Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Шевченка, 103 в м. Житомир (в т. ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 26550,99 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Збільшення частки генерації енергії на території громади |
| 3.9. |  | Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир (в т. ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 67824,02 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Збільшення частки генерації енергії на території громади |
| 3.10. |  | Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 3б в м. Житомир (в т. ч. ПКД) | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 41226,86 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Збільшення частки генерації енергії на території громади |
| 3.11. |  | Реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі в м. Житомирі | 2026-2030 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 100000,0 |  | 200000,0 |  | 200000,0 |  | 200000,0 | 200000,0 |  | Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів |
| 3.12. | Розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема з впровадженням альтернативних джерел енергії | Реконструкція водоочисної споруди та водонасосної станції міста Житомира | 2026-2027 роки | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 206500,45 |  | 206500,45 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Підвищення енергоефективності та покращення якості надання послуг водопостачання та водовідведення |
| 3.13. |  | Реконструкція сифонного трубопроводу водозабірної споруди на КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 11600,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 3.14. |  | Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від головної каналізаційно насосної станції до каналізаційних очисних споруд 1 та до Каналізаційних очисних споруд 2 у місті Житомир, 2-га. черга | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 174300,57 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 3.15. |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції «Інститут» за адресою: вул. Чуднівська 109 в м. Житомир (коригування) (3 черга. Напірна каналізаційна мережа) | 2026-2027 роки | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 8608,15 |  | 8608,15 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 3.16. |  | Будівництво напірного каналізаційного колектору від ОМСК «Рекорд» до пр. Миру в м. Житомирі | 2027 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | 8700,00 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 3.17. |  | Реконструкція, капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 2027-2028 роки | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | 2307,66 |  | 4912,5 |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 3.18. |  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж | 2026 рік | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 42000,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3: |  |  |  |  |  |  | 1873472,47 |  | 2264124,26 |  | 1683490,6 |  | 202000,0 |  | 202000,0 |  |  |
| 4. Мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Впроваджувати інноваційні рішення для паливних систем муніципального автотранспорту | Переведення автомобілів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств на використання технологій із меншими викидами парникових газів | 2026-2030 роки | Виконавчий комітет Житомирської міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Зменшення викидів парникових газів |
| 4.2. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Влаштування платних парковок | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Зниження рівня заторів у центральній частині міста |
| 4.3. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Покращення управління трафіком та організація дорожнього руху на території громади | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Зменшення заторів на основних вулицях громади Зменшення викидів парникових газів |
| 4.4. |  | Запровадження обмежень на використання приватного автотранспорту в межах території громади шляхом створення «зелених» та пішохідних зон | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 4.5. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Встановлення засобів заспокоєння руху | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради КП «УАШ» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| 4.6. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Покращення пішохідних переходів: - модернізація нерегульованих пішохідних переходів; - вдосконалення пішохідних переходів для людей з особливими потребами. | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| 4.7. |  | Впровадження освітньої інформаційної кампанії щодо безпеки дорожнього руху для школярів | 2026-2030 роки | Департамент освіти Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 4.8. | Розвивати пішохідну інфраструктуру території громади | Проведення поточних та капітальних ремонтів доріг (в т. ч. тротуарного покриття) | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Підвищення якості та комфорту пішохідних зон |
| 4.9. |  | Покращення міського простору для пішоходів (встановлення засобів обмеження доступу авто на пішохідні доріжки) | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради Управління комунального господарства Житомирської міської ради Управління житлового господарства Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 4.10. | Збільшити кількість зелених насаджень | Розробка та впровадження концепції озеленення вулиць міста території громади | 2026-2030 роки | Відділ екології та природних ресурсів Житомирської міської ради Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Зниження рівня концентрації вуглекислого газу |
| 4.11. | Розвивати велоінфраструктуру міста території громади | Будівництво та розвиток мережі велосипедних зон та зв’язку між ними | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Збільшення кількості об’єктів велоінфраструктури та підвищення рівня безпеки учасників велосипедного руху |
| 4.12. | Відновити та покращити технічний стан дорожнього покриття | Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Зменшення рівня аварійних ситуацій |
| 4.13. | Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів | Модернізація та покращення об’єктів транспортної інфраструктури (зупинки) | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів |
| 4.14. |  | Покращення стану електротранспортного парку | 2026-2030 роки |  |  |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 4.15. | Сприяти розвитку міського громадського транспорту | Оптимізація транспортної мережі із наданням пріоритетності громадському електротранспорту | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Створення умов для розвитку електро-транспорту |
| 4.16. |  | Створення транспортних вузлів на периферії міста території громади, які включатимуть перехоплюючі парковки | 2026-2030 роки | Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Створення умов для розвитку міського громадського транспорту |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 5. Внутрішня організація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств | Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів, установ, організацій (відповідальних за енергозбереження), (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо) | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 10,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Підвищення рівня обізнаності різних вікових та соціальних груп жінок та чоловіків щодо енергетичної та кліматичної політики громади |
| 5.2. | Виконувати зобов’язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо | Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 40,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Виконання положення про сплату внесків за участь в Європейській енергетичній відзнаці |
| 5.3. | Виконання вимог ЗУ «Про енергетичну ефективність» | Вдосконалення муніципальної системи енергетичного менеджменту | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Функціонуюча система енергетичного менеджменту відповідно до чинного законодавства |
| 5.4 | Посилення інституційної спроможності в енергетиці та кліматичній політиці | Реалізація U_CAN: інтеграція підходів декарбонізації, кліматичної політики, підготовка рекомендацій до стратегічних документів громади. | 2026-2028 | КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Покращення системи енергетичного та кліматичного управління міста; оновлені політики, рекомендації та інструменти для сталого планування відповідно до вимог ЄС. |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5: |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6. Комунікація та співпраця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поширювати цілі МЕПу серед громади | Реалізація заходів розробленої комунікаційної концепції щодо енергетичної та кліматичної політики громади | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Залучення зацікавлених сторін до реалізації заходів МЕПу |
| 6.2. |  | Створення та промоція веб-сайту «Зелене місто Житомир» серед жінок та чоловіків про енергетичну та кліматичну політику громади | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Поінформованість різних вікових та соціальних груп жінок та чоловіків громади про плани та досягнення міської ради з використанням каналів комунікації, яким надають перевагу різні вікові групи |
| 6.3. |  | Розвиток офіційного веб-сайту та сторінок у соціальних мережах із збільшенням тем щодо енергетичної та кліматичної політики громади | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.4. |  | Організація та проведення щорічного заходу «Дні сталої енергії» для жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Інші партнери | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.5. | Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі | Популяризація створення ОСББ та налагодження регулярної співпраці | 2026-2030 роки | Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Збільшення кількості впроваджених енергоефективних проєктів в житловому секторі |
| 6.6. |  | Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо) | 2026-2030 роки | Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 10,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.7. |  | Організація та проведення конференцій, форумів, круглих столів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо) | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.8. | Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами | Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків) | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 100,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Комунікація та співпраця з містами, громадами та державними установами, що поділяють цілі Житомирської громади у сфері енергетичної політики |
| 6.9. |  | Співпраця з офісом Європейської Енергетичної Відзнаки на національному рівні | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.10. |  | «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо) | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 10,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.11. | Налагодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями | Підготовка, організація та проведення занять для вчителів та учнівської молоді (дівчат і хлопців різного віку) з питань енергетичної та кліматичної політики громади | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Формування екологічної свідомості та поведінки |
| 6.12. | Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб’єктами господарювання | Висвітленням та промоція переваг та ефективності встановлення сонячних колекторів/панелей | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Залучення місцевого бізнесу та мешканців до реалізації цілей муніципального енергетичного плану, збільшення частки ВДЄ |
| 6.13. |  | Підтримка впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках громади: - Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ») - Фінансова підтримка (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) з бюджету Житомирської міської територіальної громади, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради Виконавчий комітет Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 5500,00 |  | 5500,00 |  | 5500,00 |  | 5500,00 | 5500,00 |  |  |
| 6.14. |  | Термомодернізація житлових будівель (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2026-2030 роки | Управління житлового господарства Житомирської міської ради | Державний бюджет Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.15. | Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної та кліматичної політики | Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу; підтримка загальноєвропейських ініціатив та заходів (Тиждень сталої мобільності, Година Землі, День без поліетилену тощо) | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Поширення ідей сталого розвитку серед різних вікових та соціальних груп жінок та чоловіків |
| 6.16. | Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача | Створення та ведення на сайті ради відкритого реєстру заяв та договорів ОСББ про відшкодування відсотків за кредитами, залученими на енергомодернізацію | 2026-2030 роки | Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |
| 6.17. |  | Підтримка роботи інформаційно-консультаційного центру («Зелений офіс») для мешканців та суб’єктів господарювання громади | 2026-2030 роки | КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 6.18. | Міжнародна співпраця та поширення результатів | Комунікаційна та координаційна підтримка міжнародних проєктів у сфері енергоефективності: воркшопи, презентації, обмін досвідом, робота зі стейкхолдерами. | 2026-2030 | КУ «Агенція розвитку міста» | Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Розширення партнерств, покращення якості взаємодії зі стейкхолдерами, зростання впізнаваності міста в міжнародних програмах та підвищення ефективності реалізації енергетичних і кліматичних проєктів. |
| 6.19. | Підготовка до переходу на чисту енергію | Реалізація ANEW-LIFE: фінансові моделі для ВДЕ, оцінка інвестиційної спроможності, формування інвестиційного портфеля. | 2026-2027 | КУ «Агенція розвитку міста» Департамент економічного розвитку | Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |  |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Підготовка громади до залучення інвестицій у чисту енергетику, створення фінансових моделей і техніко-організаційних умов для реалізації масштабних ВДЕ-проєктів. |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 6: |  |  |  |  |  |  | 5620,0 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |
| 7. Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Забезпечити виконання зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями | Обслуговування місцевого боргу (KfW тощо) | 2026-2030 роки | Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 13684,0 |  | 14491,0 |  | 15259,0 |  | 15780,0 | 15780,0 |  | Забезпечення реалізації грантових проєктів (користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака») |
| 7.2. |  | Надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (ЄБРР) | 2026-2028 роки | КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 68925,0 |  | ## 242766,0 |  | ## в межах фінансового ресурсу |  | ## в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 7.3. |  | Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов’язаних з цим послуг | 2026-2030 роки | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 90,0 |  | ## в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  |  |
| 7.4 | Забезпечення реалізації грантових проєктів | Послуги банку | 2026-2030 роки | Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в межах затверджених міських цільових програм |  |  | 280,0 |  | 50,0 |  | в межах фінансового ресурсу |  | в межах фінансового ресурсу | в межах фінансового ресурсу |  | Реалізація проєкту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо-переміщених осіб у Житомирі» за грантові кошти Європейського союзу |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 7: |  |  |  |  |  |  | 82979,0 |  | 257307,0 |  | 15259,0 |  | 15780,0 |  | 15780,0 |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  | 2446163,36 |  | 2527091,26 |  | 1704419,6 |  | 223460,0 |  | 223460,0 |  |  |

Директор департаменту економічного

розвитку міської ради														Вікторія СИЧОВА

Секретар міської ради 													  	Галина ШИМАНСЬКА