Додаток

до проєкту рішення міської ради

____________ №______________

Міська цільова Програма реалізації енергетичної політики та кліматичних дій в Житомирській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки

2025 рік

ЗМІСТ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ	4

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА	5

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТА ПРОГРАМИ	13

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ	13

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ	14

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ	15

7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ	15

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ	15

9. ДОДАТОК 1 ДО ПРОГРАМИ ……………………………………………………………...17

10. ДОДАТОК 2 ДО ПРОГРАМИ……………………………………………………………..49

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва програми | Міська цільова Програма реалізації енергетичної політики та кліматичних дій в Житомирській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки (далі – «Програма») |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент економічного розвитку міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 24.10.2025 №43/Д |
| 4. | Головний розробник Програми | Департамент економічного розвитку міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Житомирської міської ради |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Департамент економічного розвитку міської ради |
| 7. | Співвиконавці програми | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, комунальні підприємства, установи та організації Житомирської міської ради |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2026-2030 роки |
| 9. | Мета Програми | Виконання Муніципального енергетичного плану Житомирської міської територіальної громади на період до 2030 року, досягнення встановлених в ньому індикативних показників цілей сталого енергетичного розвитку |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі: - кошти міського бюджету - кошти державного бюджету - кошти позабюджетних джерел | Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми – 7 086 977,1 тис грн |
| 11. | Очікувані результати виконання | - відповідність громади системі управління якістю та сертифікації «Європейська енергетична відзнака»; - модернізації енергетичної та супутньої інфраструктури громади; - підвищення інституційної спроможності міської ради та комунальних підприємств. |
| 12. | Ключові показники ефективності | Досягнення до 2030 року в секторах енергопланування: - підвищення енергоефективності не менше, ніж на 22,1% відносно базового сценарію; - частки енергії з відновлюваних джерел в енергетичному балансі не менше, ніж 27,1% |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Відповідно до ЗУ «Про енергетичну ефективність» обов’язковою умовою отримання державної підтримки (допомоги) на впровадження енергоефективних заходів органами місцевого самоврядування та на регіональні програми модернізації об’єктів інфраструктури є наявність рішення про затвердження місцевого енергетичного плану у відповідних органах.

Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на період до 2030 року (далі - МЕП) визначає на місцевому рівні довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку громади та містить обґрунтовані заходи, спрямовані на їх досягнення, з урахуванням національних цілей з енергоефективності, скорочення викидів парникових газів, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов’язані з використанням енергії.

З метою реалізації основних заходів та досягнення стратегічних та проміжних цілей МЕП, а також для забезпечення відповідності Житомирської громади критеріям системі управління якістю та сертифікації «Європейська енергетична відзнака» розроблено міську цільову Програму реалізації енергетичної політики та кліматичних дій в Житомирській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки.

Фінансування запланованих заходів та проєктів МЕП планується за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, кредитних та грантових кошти, приватних інвестицій тощо.

Основними пріоритетними секторами енергетичного планування МЕП Житомирської міської територіальної громади на період до 2030 року є:

- громадські будівлі;

- житлові будівлі;

- водопостачання і водовідведення

- зовнішнє освітлення;

- громадський транспорт;

- управління побутовими відходами;

- теплопостачання.

Сектор громадських будівель

Системою енергетичного менеджменту охоплено 5 комунальних підприємств у сфері охорони здоров’я,  які налічують 50 об’єктів, 45 закладів дошкільної освіти у 47 будівлях/приміщеннях, 32 заклади загальної середньої освіти у 45 будівлях/приміщеннях, 2 заклади позашкільної освіти у 7 будівлях/приміщеннях, 5 закладів професійно-технічної освіти у 15 будівлях/приміщеннях, 9 закладів культури у 24 будівлях/приміщеннях, 3 об’єкти структурних підрозділів виконавчого комітету Житомирської міської ради. Станом на 01.11.2024 року в системі енергетичного моніторингу внесені дані по 189 об’єктах.

На кожному об’єкті призначено відповідальну особу, яка відповідає за вчасне внесення даних про споживання енергетичних ресурсів та за ефективну експлуатацію об’єкту. Для відповідальних осіб щороку проводиться навчання з ефективної експлуатації будівель та їх інженерних систем (фасиліті-менеджмент).

Більшість об’єктів бюджетної сфери отримують теплову енергію від мереж централізованого теплопостачання КП «Житомиртеплокомуненерго». В структурі витрат на оплату енергоносіїв вартість теплової енергії займає найбільшу частку. Разом з тим, за 2017-2023 роки майже в 5 разів збільшилась сума коштів, яку установи та заклади громади витрачають на оплату електроенергії.

В грудні 2018 року затверджено Положення про стимулювання заходів з енергозбереження в бюджетних закладах громади, відповідно до якого затверджуються розрахунки економії коштів, виділених на оплату теплової енергії, з урахуванням основних факторів – тарифу, погоди та експлуатації будівель. За 2019-2023 загальна сума економії коштів внаслідок експлуатації склала близько 26,2 млн грн.

Станом на кінець 2024 року утеплено 29 будівель шкіл, дитсадків, закладів охорони здоров’я тощо. Більшість будівель утеплено в рамках міжнародних проєктів за кредитні, ґрантові кошти та при співфінансуванні з бюджету громади. Для ефективного управлінням системами опалення та гарячого водопостачання в згаданих будівлях встановлено 35 індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Проводиться робота з встановлення аераторів, заміна водорозбірної арматури, заміна освітлювальних приладів на енергоефективні світлодіодні, гідрохімічне промивання систем опалення, встановлення тепловідбивних екранів за радіаторами, утеплення трубопроводів систем опалення та гарячого водопостачання тощо.

Розпочато роботу над проєктом «Енергоефективність у громадах І» у співпраці з німецьким державним банком розвитку (KFW). Проєктом передбачається термореновація 40 будівель закладів освіти. Запланований строк реалізації проєкту 2025-2028 роки. Так, у 2024 році триває підготовка контракту на консультаційні послуги.

Сектор житлових будівель

Житловий фонд багатоквартирних будинків Житомирської громади станом на 01.11.2024 року налічує 1540 будинків, серед яких зареєстровано 480 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) у 533 житлових будинках. Окрім цього, управління житловими багатоквартирними будинками здійснюють управляючі компанії у кількості 28 компаній, до управління яких належать 931 будинок.

Житловий фонд є одним з найбільш енергозатратних секторів. Найбільші витрати природного газу, ціна на який постійно зростає, здійснюються для опалення житла та для виробництва тепла системою централізованого теплопостачання. Потенціал економії теплової енергії для потреб опалення складає 40-60% в кожному будинку у випадку підвищення його енергозберігаючих характеристик.

У 2015-2020 роках в Житомирі діяли міські програми підтримки запровадження енергоефективних заходів в рамках урядової програми «теплі кредити». ОСББ Житомира могли отримати відшкодування відсотків або частини тіла кредиту, взятого на впровадження заходів з підвищення енергоефективності. Після завершення програми «теплих кредитів» почала діяти програма «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності».

У 2020 році було розроблено Порядок відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»).

У зв’язку з воєнним станом на території України з лютого 2022 року банківські установи зупинили видачу кредитів для ОСББ.

У 2023 році було розроблено Порядок надання фінансової  підтримки для ОСББ (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) як альтернатива діючому Порядку відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів по програмі «ЕНЕРГОДІМ». Так, у 2023 році 5 ОСБББ Житомирської громади отримали фінансову підтримку з місцевого бюджету у розмірі – 1 479,8 тис грн. Даний механізм показав свою ефективність у 2023 році, тому у наступному році рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради аналогічну програму надання фінансової  підтримки було запроваджено на 2024 рік.

Сектор зовнішнього освітлення

Кількість світлоточок вуличного освітлення у Житомирській громаді на кінець 2023 року складає 16550 шт. Серед них відсутні лампи розжарювання, газорозрядні та люмінесцентні лампи, бо у 2019 році завершено впровадження проєкту по переведенню вуличного освітлення на світлодіодне. Загальна економія електроенергії за результатами впровадження проєкту (2015-2023) складає 13,5 млн кВт*год.

Паралельно з впровадженням LED у зовнішньому освітленні, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» провело заміну реконструкцію світлофорних об’єктів з переведенням світлофорів на світлодіодні. Завдяки цьому споживання електричної енергії світлофорними об’єктами з 2014 по 2023 рік знизилось у 3,5 рази при тому, що їх кількість збільшилась із 99 до 119 одиниць.

Сектор громадського транспорту

Враховуючи виклики останніх років (спостерігається чітка тенденція до зменшення обсягу перевезення пасажирів міським електротранспортом та активне використання автотранспортних засобів загального користування), у громаді впроваджуються заходи з розвитку громадського транспорту. Одним з головних недоліків автотранспортних засобів загального користування є забруднення атмосфери викидами CO2, тяжкими металами та іншими продуктами згорання нафтопродуктів.

У 2017-2020 роках розпочато роботу над оновленням рухомого складу, розширенням мережі тролейбусних ліній, проведення поточного та капітального ремонту тролейбусів, тягових підстанцій і контактної мережі, організацією роботи електротранспорту для досягнення максимальної ефективності використання транспортних засобів для перевезення пасажирів міста.

У 2022 році завершено реалізацію проєкту «Проект модернізації громадського транспорту в м. Житомирі» за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD). В рамках співпраці з ЄБРР у 2020-2021 закуплено 50 нових тролейбусів. Загальна вартість реалізації проєкту «Модернізація тролейбусного парку КП «ЖТТУ» становить 12 млн євро, з яких 2 млн євро – грантові кошти. Проєкт включає закупівлю тролейбусів, будівництво лінії на мікрорайон Мальованка та будівництво нового мийного комплексу. У 2022 році у зв’язку з воєнним станом та проблемами в енергетичному секторі Таллінн передав Житомиру 20 автобусів для часткового оновлення рухомого складу комунального транспорту ЖМТГ. В межах залучення міжнародної технічної допомоги було отримано 5 автобусів марки "MAN" від муніципалітету міста Дортмунд (Федеративна Республіка Німеччина) і 3 автобуси – в межах співпраці з містом Малага (Іспанія).

Сектор теплопостачання

Послуги з централізованого теплопостачання для підприємств, установ та організацій громади надається в основному комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради. Річний обсяг споживання енергоносіїв у 2023 році становить: 51 721,0 тис. м3 споживання природного газу та 15 307,0 тис. кВт*год споживання електроенергії.

У 2023 році завершено реалізацію проєкту «Енергоефективність у м. Житомирі» у співпраці з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської конфедерації (SECO). В рамках проєкту проведено реконструкції районної котельні РК-10 шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна потужністю 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії (паливо - тріска деревини). Також в рамках проєкту встановлено 119 індивідуальних теплових пунктів  та реконструйовано 6965 мп теплових мереж в двотрубному вимірі.

Триває реалізація проєкту «Централізованого теплопостачання міста Житомира» за фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD). Також на стадії реалізації перебувають проєкти з побудови ТЕЦ на біомасі на РК-11 та встановлення двох модульних котелень на біомасі. Додатково підприємство закуповує теплову енергію з біомаси в приватних теплопостачальників для подальшої її реалізації своїм споживачам бюджетним організаціям.

Для посилення енергетичної стійкості та підвищення ефективності використання енергії КП «Житомиртеплокомуненерго» реалізовує ряд проєктів з розвитку когенераційних потужностей, в тому числі у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та приватними інвесторами.

Сектор управління побутовими відходами

В Житомирі з 1957 року експлуатується полігон твердих побутових відходів (вул. Андріївська, 29). Щорічний обсяг захоронення відходів складає близько 570-775 тис м3 на рік. Загальний обсяг видалених відходів протягом всього періоду експлуатації - 3384,8 тис т (17276, 8 тис м3).

У 2015 році було реалізовано проєкт з дегазації полігону – облаштовано 42 свердловини для відкачування звалищного газу з тіла полігону та встановлено установку для спалювання газу з генерацією електричної енергії та відпуску її в енергомережу. Згодом кількість свердловин було збільшено до 142, з яких 60 є активними.

Обсяги спалюваного звалищного газу та генерації електричної енергії на полігоні наведено на рисунку нижче (за 2015 рік вказано результати за неповний рік роботи). Розрахункове значення обсягів викидів в атмосферу звалищного газу у 2010 році складає близько 4,5 млн. м3 (приблизний обсяг метану – 2 952,2 тис м3), парниковий ефект якого еквівалентний 51 663 т СО2 екв. У 2020 було видобуто 2 605,421 тис м3 звалищного газу (метан - близько 1 693,524 тис м3), при спалюванні якого було згенеровано 2 649 705 кВт*год електричної енергії.

З 2024 року у м Житомирі функціонує сміттєпереробний завод за адресою: м. Житомир, проїзд Складський, 20, експлуатація якого дозволить суттєво зменшити навантаження на міський полігон захоронення твердих побутових відходів, що в подальшому дасть можливість здійснити його закриття та проведення рекультивації. Планується модернізація ліній обладнання та збільшення потужності заводу.

Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів з подальшим сортуванням з метою зменшення об’ємів збирання, перевезення та захоронення відходів. В тому числі – впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів.

Сектор водопостачання та водовідведення

В місті реалізовується проєкт «Розвиток та реконструкція системи водопостачання/водовідведення міста Житомира» за фінансової підтримки Світового банку (World Bank).

Отримано додаткове фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD) на будівництво нового каналізаційної колектора від головної каналізаційної станції до ОСК-2.

Під патронатом компанії ESOTECH та Центру з питань міжнародної співпраці і розвитку (CMSR, Словенія) комунальним підприємством «Житомирводоканал» у 2019 році підписало Договір про надання гранту для реконструкція головної каналізаційно-насосної станції та будівництво нової проміжної насосної станції.

Водночас для забезпечення безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж та ефективного управління споживанням води кінцевими споживачами виконувалося технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоповерхових будинках.

Проблема енергоємності міської інфраструктури виглядає особливо актуальною через залежність міста Житомира від імпортних енергоносіїв (електроенергії та природного газу) та постійне зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси. Внаслідок імпортування енергоресурсів відбувається відтік фінансових ресурсів з громади для оплати кінцевими споживачами (в т.ч. населенням) рахунків за спожитий природний газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги. Подальше зростання цін на енергоресурси матиме вплив на зростання вартості житлово-комунальних послуг, відповідне зменшення реального рівня доходів та купівельної спроможності приватних домогосподарств.

Для забезпечення об’єктів КП «Житомирводоканал» додатковим електроживленням та зменшення споживання енергії із зовнішньої енергомережі, завершується встановлення 12 сонячних електричних станцій.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є виконання Муніципального енергетичного плану Житомирської міської територіальної громади на період до 2030 року, досягнення встановлених в ньому індикативних показників цілей сталого енергетичного розвитку, а також відповідність Житомирської міської територіальної громади критеріям системи управління якістю та сертифікації «Європейська енергетична відзнака».

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Заходи даної Програми базуються на Муніципальному енергетичному плані Житомирської міської територіальної громади на період до 2030 року.

Для досягнення мети Програми упродовж терміну її дії планується виконати наступні завдання:

- вдосконалити систему управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту «Європейська енергетична відзнака»;

- зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади;

- збільшити частку спожитої комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста енергії, виробленої з альтернативних та відновлюваних джерел енергії;

- забезпечити розвиток транспортної інфраструктури громади на принципах сталого розвитку;

- забезпечити публічність та прозорість місцевої енергетичної політики;

- забезпечити залучення коштів державного бюджету, міжнародних фінансових організацій, фондів та міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих інфраструктурних проєктів;

- забезпечити виконання фінансових зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями.

Детальний перелік завдань та заходів Програми представлений в додатку А.

Показники результативності завдань та заходів Програми представлені в додатку Б.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Завдяки реалізації заходів Програми планується досягти наступних результатів:

- забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту «Європейська енергетична відзнака»;

- зменшити кінцеве споживання енергії завдяки підвищенню енергоефективності на 22,3%, що дорівнює  МВт·год/рік;

- збільшити частку енергії з відновлюваних джерел в кінцевому енергоспоживанні громади до 27,1% до 2030 року. Це означає, що щонайменше.

Зазначені вище відносні показники розраховані відносно базового сценарію споживання енергії на території громади протягом 2026-2030 років, абсолютні показники підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії у 2030 році складають відповідно 324 869,7 та 305 961,3 МВт·год/рік.

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Заходи Програми передбачають реалізацію інвестиційних енергоефективних проєктів на території громади для об’єктів, що є власністю Житомирської міської територіальної громади та які утримуються за рахунок коштів бюджету громади. Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на цих об’єктах, в тому числі вплине і на скорочення видатків міського бюджету на їх утримання.

Джерелом фінансування заходів Програми, крім коштів бюджету громади та державного бюджету, будуть кредити, гранти міжнародних організацій та міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Потенційні джерела залучення коштів для реалізації заходів Програми:

- державний бюджет, в тому числі на умовах співфінансування;

- Світовий банк (World Bank);

- Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD);

- Європейський інвестиційний банк (EIB);

- Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Е5Р;

- Державний секретаріат з економічних питань Швейцарської конфедерації (SECO);

- Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO);

- Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ);

- Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН);

- Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та інші.

7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізувати програму планується в 5 етапів упродовж 2026-2030 років.

Тривалість програми обумовлена терміном реалізації інвестиційних проєктів (заходів), що є її складовою та спрямовані на досягнення мети програми.

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію дій виконавців Програми здійснює департамент економічного розвитку міської ради в особі уповноваженої внутрішнім наказом директора департаменту економічного розвитку міської ради особи – координатора Програми. Питання реалізації заходів Програми виноситимуться на розгляд засідань робочої групи з впровадження Європейської енергетичної відзнаки та реалізації місцевої енергетичної та кліматичної політики, а за потреби – на розгляд засідань робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку території Житомирської міської територіальної громади.

Виконавцями Програми визначені виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради, комунальні та бюджетні установи, а також інші організації.

Про зміни, які виникають в процесі виконання заходів Програми відповідний виконавець повідомляє координатора. Якщо такі зміни не відповідають цілям початкового завдання, тоді виконавець надає письмове обгрунтування внесення таких змін до заходу.

З метою належного контролю за реалізацією заходів Програми координатор може ініціювати проведення виїзних перевірок, нарад тощо, в чому числі із залученням сторонньої експертної допомоги.

Виконавці Програми щоквартально, упродовж 10 календарних днів після закінчення звітного періоду, надають департаменту економічного розвитку міської ради інформацію про виконання відповідних заходів. За результатами аналізу отриманої інформації департамент економічного розвитку міської ради здійснює її узагальнення та моніторинг виконання.

Департамент економічного розвитку міської ради упродовж 15 календарних днів після закінчення звітного періоду, здійснює оцінку результатів виконання заходів Програми та публікує зведену інформацію про хід виконання заходів та досягнуті результати на сайті міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми департамент економічного розвитку міської ради готує підсумковий звіт про її виконання та публікує на сайті міської ради.

Основні напрями і заходи програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді.

| Директор департаменту економічного розвитку міської ради Секретар міської ради | Вікторія СИЧОВА Галина ШИМАНСЬКА |
| --- | --- |