Додаток 1

до Примірної форми договору

про здійснення технічного нагляду за

будівництвом

Перелік послуг (функцій) Виконавця*

За Договором про здійснення технічного нагляду за будівництвом № _____ від _______________ Виконавець надає Замовнику такі послуги (здійснює такі функції):

| 1. | проведення перевірок: |
| --- | --- |
| 1.1 | наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об'єкта, у т.ч. документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; |
| 1.2. | відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проєктним рішенням, технічним умовам, вимогам будівельних норм та інших нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством; |
| 1.3. | відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисній документації; |
| 1.4. | виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; |
| 2. | ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; |
| 3. | проведення разом з Підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; |
| 4. | інформування Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; |
| 5. | оформлення актів робіт, виконаних з недоліками; |
| 6. | участь у проведенні перевірок: |
| 6.1. | якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам при прийнятті Об’єкта в експлуатацію; |
| 6.2. | органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю; |
| 7. | вимагання (за потреби) від Підрядника: |
| 7.1. | виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; |
| 7.2. | проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; |
| 7.3. | усунення відхилень від проєктних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду; |
| 7.4. | зупинення виконання робіт: – у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; – до оформлення актів огляду прихованих робіт; – у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії; |
| 8. | у разі виявлення відхилень від проєктних рішень, допущених під час будівництва Об'єкта, та відмови Підрядника їх усунути, повідомлення про це Замовника і відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства; |
| 9. | фіксація зауважень технічного нагляду в загальному журналі виконання робіт, забезпечення в частині, що стосується Виконавця, участі у веденні іншої виконавчої документації на Об’єкті; |
| 10. | перевірка в межах функцій, визначених Договором, візування та подання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на Об’єкті, які підписані, завірені та надані Підрядником; |
| 11. | виконання інших функцій, пов'язаних з технічним наглядом на Об'єкті, передбачених цим Договором та законодавством. |

| Замовник ____________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) | Виконавець ___________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) |
| --- | --- |
| М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року | М.П. (за наявності) «___»____________20__ року |

* Перелік послуг (функцій), що надаються (здійснюються) Виконавцем, визначається відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про архітектурну діяльність», Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», інших нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічного нагляду.

Додаток 2

до Примірної форми договору

про здійснення технічного нагляду за будівництвом

Календарний план надання Послуг*

| № з/п | Строк надання Послуг |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата початку | Дата завершення |  |
| 1 |  |  |  |
| .. |  |  |  |

| Замовник ____________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) | Виконавець ___________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) |
| --- | --- |
| М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року | М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року |

* Календарний план надання Послуг складається (коригується) після укладення договору будівельного підряду, затвердження календарних графіків виконання робіт і порядку проведення  розрахунків за виконані роботи.

Додаток 3

до Примірної форми договору

про здійснення технічного нагляду за будівництвом

Протокол погодження договірної ціни

(найменування юридичної особи)

в особі 	,

(посада, ПІБ)

який діє на підставі, (далі – «Замовник»), з однієї сторони, та

(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи-підприємця)

в особі

(посада, ПІБ)

що діє на підставі 	 (далі – «Виконавець»), з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», цим Протоколом погодження договірної ціни (далі - Протокол) засвідчуємо наступне:

- Сторонами досягнуто згоди, що ціна на виконання Послуг із здійснення технічного нагляду за будівництвом на об’єкті:

(назва об’єкта будівництва)

за адресою: 	 (далі - Об’єкт будівництва), що здійснюється згідно Договору  про здійснення технічного нагляду у будівництві № ____________________від _________________ (далі - Договір) становить ________________________________ (____) грн 00 копійок, у тому числі ПДВ 20% − __________________ (__________) грн _____________ копійок.

1.1. Договірна ціна відображається в таблиці розрахунку вартості послуг з технічного нагляду на Об'єкті будівництва:

| № | Назва Об’єкта будівництва | Підсумок по главам 1-9 затвердженого зведеного кошторисного розрахунку вартості Об'єкта будівництва | Відсоток, передбачений на здійснення технічного нагляду (%) | Загальна вартість Послуг по здійсненню технічного нагляду (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього: |  |  |  |

2. Цей Протокол є  невід’ємною частиною Договору та є підставою для проведення взаємних розрахунків між Сторонами.

3. Дійсний Протокол набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін.

| Замовник | Виконавець |
| --- | --- |
| ____________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________ |
| (Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Замовника та печатка, якщо використовується) | (Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Виконавця та печатка, якщо використовується) |

Додаток 4

до Примірної форми договору

про здійснення технічного нагляду за

будівництвом

Акт 
приймання наданих Послуг* № ___

__________________                                         від «____» ___________20__р.

(місце складання акта)                                                                                                    (дата складання акта)

Ми, що нижче підписалися, уповноважений представник ____________

____________________________________________________________________   
                  (найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи-підприємця або фізичної особи)

в особі _______________________________ (далі –  Замовник) з однієї сторони

(посада, ПІБ)

та уповноважений представник _________________________________________

(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи-підприємця)

в особі ___________________________________ (далі – Виконавець) з іншої 
                                          (посада, ПІБ),

сторони, відповідно до Договору про здійснення технічного нагляду за будівництвом від «___» ________20__ року № ____ склали цей Акт про те, що за період з  «__» ________ 20__ р. по «__» ________ 20_ р. Виконавцем надано Замовнику  Послуги на суму:

| № п/п | Вартість робіт та витрат / Найменування | Вартість тис. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вартість робіт за договором підряду (або загальна вартість дорожніх робіт та послуг за договірною ціною) всього, без ПДВ |  |
| 2 | Загальна вартість послуг із технічного нагляду всього, без ПДВ |  |
| 3 | Відсоток | = п2/п1 |
| 4 | Вартість будівельних робіт за звітний період (або вартість фактично виконаних дорожніх робіт та послуг за звітний період), без ПДВ |  |
| 5 | Вартість послуг з технічного нагляду за звітний період, без ПДВ | =п4*п3 |
| 6 | ПДВ |  |
| 7 | Всього із ПДВ |  |

Продовження додатка 4

Послуги надано Виконавцем своєчасно, у повному обсязі та з дотриманням усіх  умов названого Договору.

Претензій до якості наданих Послуг у Замовника немає.

Загальна вартість наданих Послуг складає ________________ грн ___ коп.  
(_____________________________ грн _______ коп.), у т.ч. ПДВ (______%):  
                (сума прописом) 
______________________________ грн ___ коп.

(сума прописом)

Цей Акт є підставою для здійснення розрахунків між Сторонами за надані  Послуги за відповідний період.

Акт складено у 2 (двох) примірниках, по одному для Замовника та Виконавця.

| Замовник ____________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) | Виконавець ___________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) |
| --- | --- |
| М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року | М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року |

* Акт приймання наданих Послуг складається за формою, наведеною в додатку 43 до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

При здійсненні технічного нагляду під час будівництва доріг загального користування Акт приймання наданих Послуг складається за формою, наведеною у додатку 23 до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Мінінфраструктури від 07.10.2022 № 753).

_______________

Додаток 5/1

до договору

про здійснення технічного нагляду

Найменування організації/фізичної особи-підприємця/особи

Адреса (юридична  та фактична)

ЗВІТ

виконання технічного нагляду

на об'єкті

______________________________

(повне найменування об’єкта будівництва  (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) згідно з документами)

Договір про здійснення технічного нагляду у будівництві № _________ від ________________

Керівник 				________________    (Прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис

Інженер технічного нагляду	__________________ (Прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис			(номер кваліфікаційного

сертифікату)

|  | Дата початку | Дата завершення |
| --- | --- | --- |
| Запланований період будівництва |  |  |
| Звітний період |  |  |

(рік)

(Місто)

Порядок складання та подання звітності

- Звіт складається та подається Замовнику та Інженеру-консультанту (якщо інше не передбачено умовами договору) на щомісячній основі, Звіт подається за підписом відповідального інженера технічного нагляду (визначеного наказом) і керівником підприємства (у випадку залучення юридичної особи на договірних умовах).

- Звіт в обов’язковому порядку повинен містити розділ «Висновки та рекомендації», в якому інженер технічного нагляду чітко зазначає висновки щодо приймання/неприймання виконаних робіт та виявлені недоліки, деформації, невідповідності, які було доведено Генпідряднику і результати їх усунення/чи неусунення.

- Звіт має бути складений у письмовій формі з належним оформленням (згідно з наведеною формою) та надаватися додатково в електронному форматі Замовнику.

- Невід’ємною частиною звіту є додатки, що підтверджують викладену інформацію, зокрема (але не обмежуючись): копії актів на приховані роботи, протоколи випробувань, сертифікати, листування з підрядниками тощо.

- Особа, відповідальна за здійснення технічного нагляду, несе повну відповідальність за достовірність, об’єктивність та повноту інформації, наведеної у Звіті.

- Подання Звіту, в якому не зазначено відомостей про виявлені дефекти, відхилення від проєктної документації чи порушення будівельних норм, є беззаперечним підтвердженням факта їх відсутності протягом звітного періоду. Будь-яке замовчування такої інформації розцінюється як надання недостовірних даних з відповідними наслідками.

Під час виконання договору про здійснення технічного нагляду у будівництві від______  № ___________виконацем (номер

(дата та номер договору на технічний нагляд)

закупівлі на електронній системі закупівель (Prozorro) __________________________________________________

(вказати ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель))

було здійснено технічний нагляд за будівельними роботами під час проведення

____________________ на об’єкті ______________________________________.

(найменування виду будівництва)		                     (найменування об’єкта будівництва)

Роботи виконував Підрядник - __________________________________ та

(найменування Генпідрядної організації)

залучені субпідрядники:

Таблиця 1

| Ч.ч. | Найменування субпідрядної організації (код ЄДРПОУ субпідрядної організації) | Перелік робіт, який виконувала субпідрядна організація в межах звітного періоду |
| --- | --- | --- |

Роботи приводилися за адресою - ______________________________________.

(зазначити  адресу об'єкта  будівництва)

Засоби, які використовувалися під час виконання технічного нагляду:

Таблиця 2

| Ч.ч. | Найменування засобу | Дата повірки (за наявності) |
| --- | --- | --- |

Персонал залучений для виконання технічного нагляду залученого у звітний період:

Таблиця 3

| Ч.ч. | Прізвище, ім’я, по батькові виконавця технічного нагляду | Найменування робіт Генпідрядника/Субпідрядника, де особа виконувала технічний нагляд | Номер кваліфікаційного сертифікату (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 4 - Фотофіксацію будівельних робіт, у тому числі прихованих, проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Перше фото обов’язково має відображати загальний вигляд об’єкта будівництва станом на кінець звітного періоду.

Усі інші фотоматеріали подаються в хронологічній послідовності та мають відображати всі дні присутності інженера (інженерів) технічного нагляду безпосередньо на об’єкті будівництва.

Фотофіксація, виконана інженером технічного нагляду, повинна надаватися у цифровому форматі (JPEG, PNG або PDF).

Технічним наглядом у звітному періоді здійснено фотофіксацію будівельних робіт, виконаних з недоліками. Усі фотоматеріали надаються у хронологічній послідовності.

Фотоматеріали мають бути чіткими, інформативними, такими, що дозволяють однозначно ідентифікувати місце та характер виявленого недоліку.

| Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які фіксуються на об’єкті будівництва | Фотоматеріал | Дата проведення зйомки | Наявність (вибрати нижче) - недоліку (стислий опис виявленого недоліку), зазначення номеру акта виявлених недоліків (за наявності) з наданою вказівкою чи Припису. - приховані роботи/проміжне приймання (стислий опис робіт). Номер акта прихованих робіт/проміжного приймання конструкцій |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 5 - Контроль використаних матеріалів та обладнання, а наявність документів, що підтверджують їх якісні характеристики.

| Назва матеріалу (обладнання) згідно з вимог НД | Умовна познака матеріалу | Документ про відповідність | Результати контролю (відповідність/ невідповідність та за якими показниками) |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 6 - Облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.

| Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які були виконані на об'єкті | Відмітка про прийняття/ неприйняття будівельних робіт | У випадку неприймання робіт – опис виявленого недоліку, деформації, невідповідності у виконаних роботах та зафіксовані при виконанні технічного нагляду. Результати усунення/ неусунення недоліку, деформації, невідповідності | Фактична вартість виконаних будівельних робіт, грн | Дата оплати будівельних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Примітка. У випадку призупинення будівельних робіт або невиконання підрядником вимог особи, яка здійснює технічний нагляд   щодо усунення виявлених зауважень, в акті необхідно зафіксувати відповідний факт.

Таблиця 7 - Участь у нарадах, обговореннях, зустрічах та перевірках, що стосуються об’єкта будівництва.

| Дата проведення заходу чи перевірки Формат участі (очна (із зазначенням місця)/онлайн) | Ініціатор проведення заходу чи перевірки (замовник, підрядник, ДІАМ, орган місцевого самоврядування тощо). Орієнтовний перелік присутніх (зазначити прізвища, посади, установи / організації учасників заходу) | Короткий опис тематики/питання | Висновки/результати (погоджені рішення/ зафіксовані порушення або їх відсутність/ вказівки чи рекомендації/ вжиті заходи за результатами наради чи перевірки (усунення недоліків, коригування графіка тощо) | Додатки (протокол наради/ фотофіксація/ виписки з журналу авторського нагляду/ акт перевірки/ лист з висновками тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 5/2

до договору

про здійснення технічного нагляду

Найменування організації/фізичної особи-підприємця/особи

Адреса (юридична  та фактична)

ЗВІТ

виконання технічного нагляду

на об'єкті

______________________________

(повне найменування об’єкта будівництва  (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) згідно з документами)

Договір про здійснення технічного нагляду у будівництві № _________ від ________________

Керівник 				________________    (Прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис

Інженер технічного нагляду	__________________ (Прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис			(номер кваліфікаційного

сертифікату)

|  | Дата початку | Дата завершення |
| --- | --- | --- |
| Запланований період будівництва |  |  |
| Звітний період |  |  |

(рік)

(Місто)

Порядок складання та подання звітності

- Звіт складається та подається Замовнику та Інженеру-консультанту (якщо інше не передбачено умовами договору) на щомісячній основі, Звіт подається за підписом відповідального інженера технічного нагляду (визначеного наказом) і керівником підприємства (у випадку залучення юридичної особи на договірних умовах).

- Звіт в обов’язковому порядку повинен містити розділ «Висновки та рекомендації», в якому інженер технічного нагляду чітко зазначає висновки щодо приймання/неприймання виконаних робіт та виявлені недоліки, деформації, невідповідності, які було доведено Генпідряднику і результати їх усунення/чи неусунення.

- Звіт має бути складений у письмовій формі з належним оформленням (згідно з наведеною формою) та надаватися додатково в електронному форматі Замовнику.

- Невід’ємною частиною звіту є додатки, що підтверджують викладену інформацію, зокрема (але не обмежуючись): копії актів на приховані роботи, протоколи випробувань, сертифікати, листування з підрядниками тощо.

- Особа, відповідальна за здійснення технічного нагляду, несе повну відповідальність за достовірність, об’єктивність та повноту інформації, наведеної у Звіті.

- Подання Звіту, в якому не зазначено відомостей про виявлені дефекти, відхилення від проєктної документації чи порушення будівельних норм, є беззаперечним підтвердженням факта їх відсутності протягом звітного періоду. Будь-яке замовчування такої інформації розцінюється як надання недостовірних даних з відповідними наслідками.

Під час виконання договору про здійснення технічного нагляду у будівництві від______  № ___________виконацем (номер

(дата та номер договору на технічний нагляд)

закупівлі на електронній системі закупівель (Prozorro) __________________________________________________

(вказати ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель))

було здійснено технічний нагляд за будівельними роботами під час проведення

____________________ на об’єкті ______________________________________.

(найменування виду будівництва)		                     (найменування об’єкта будівництва)

Роботи виконував Підрядник - __________________________________ та

(найменування Генпідрядної організації)

залучені субпідрядники:

Таблиця 1

| Ч.ч. | Найменування субпідрядної організації (код ЄДРПОУ субпідрядної організації) | Перелік робіт, який виконувала субпідрядна організація в межах звітного періоду |
| --- | --- | --- |

Роботи приводилися за адресою - ______________________________________.

(зазначити  адресу об'єкта  будівництва)

Засоби, які використовувалися під час виконання технічного нагляду:

Таблиця 2

| Ч.ч. | Найменування засобу | Дата повірки (за наявності) |
| --- | --- | --- |

Персонал залучений для виконання технічного нагляду залученого у звітний період:

Таблиця 3

| Ч.ч. | Прізвище, ім’я, по батькові виконавця технічного нагляду | Найменування робіт Генпідрядника/Субпідрядника, де особа виконувала технічний нагляд | Номер кваліфікаційного сертифікату (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 4 - Фотофіксацію будівельних робіт, у тому числі прихованих, проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Перше фото обов’язково має відображати загальний вигляд об’єкта будівництва станом на кінець звітного періоду.

Усі інші фотоматеріали подаються в хронологічній послідовності та мають відображати всі дні присутності інженера (інженерів) технічного нагляду безпосередньо на об’єкті будівництва.

Фотофіксація, виконана інженером технічного нагляду, повинна надаватися у цифровому форматі (JPEG, PNG або PDF).

Технічним наглядом у звітному періоді здійснено фотофіксацію будівельних робіт, виконаних з недоліками. Усі фотоматеріали надаються у хронологічній послідовності.

Фотоматеріали мають бути чіткими, інформативними, такими, що дозволяють однозначно ідентифікувати місце та характер виявленого недоліку.

| Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які фіксуються на об’єкті будівництва | Фотоматеріал | Дата проведення зйомки | Наявність (вибрати нижче) - недоліку (стислий опис виявленого недоліку), зазначення номеру акта виявлених недоліків (за наявності) з наданою вказівкою чи Припису. - приховані роботи/проміжне приймання (стислий опис робіт). Номер акта прихованих робіт/проміжного приймання конструкцій |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 5 - Контроль використаних матеріалів та обладнання, а наявність документів, що підтверджують їх якісні характеристики.

| Назва матеріалу (обладнання) згідно з вимог НД | Умовна познака матеріалу | Документ про відповідність | Результати контролю (відповідність/ невідповідність та за якими показниками) |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 6 - Облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.

| Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які були виконані на об'єкті | Відмітка про прийняття/ неприйняття будівельних робіт | У випадку неприймання робіт – опис виявленого недоліку, деформації, невідповідності у виконаних роботах та зафіксовані при виконанні технічного нагляду. Результати усунення/неусунення недоліку, деформації, невідповідності | Фактична вартість виконаних будівельних робіт, грн | Дата оплати будівельних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Примітка. У випадку призупинення будівельних робіт або невиконання підрядником вимог особи, яка здійснює технічний нагляд   щодо усунення виявлених зауважень, в акті необхідно зафіксувати відповідний факт.

Таблиця 7 - Участь у нарадах, обговореннях, зустрічах та перевірках, що стосуються об’єкта будівництва.

| Дата проведення заходу чи перевірки Формат участі (очна (із зазначенням місця)/онлайн) | Ініціатор проведення заходу чи перевірки (замовник, підрядник, ДІАМ, орган місцевого самоврядування тощо). Орієнтовний перелік присутніх (зазначити прізвища, посади, установи / організації учасників заходу) | Короткий опис тематики/питання | Висновки/ результати (погоджені рішення/ зафіксовані порушення або їх відсутність/ вказівки чи рекомендації/ вжиті заходи за результатами наради чи перевірки (усунення недоліків, коригування графіка тощо) | Додатки (протокол наради/ фотофіксація/ виписки з журналу авторського нагляду/ акт перевірки/ лист з висновками тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 5/3

до договору

про здійснення технічного нагляду

Найменування організації/фізичної особи-підприємця/особи

Адреса (юридична  та фактична)

ЗВІТ

виконання технічного нагляду

на об'єкті

______________________________

(повне найменування об’єкта будівництва  (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) згідно з документами)

Договір про здійснення технічного нагляду у будівництві № _________ від ________________

Керівник 				________________    (Прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис

Інженер технічного нагляду	__________________ (Прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис			(номер кваліфікаційного

сертифікату)

|  | Дата початку | Дата завершення |
| --- | --- | --- |
| Запланований період будівництва |  |  |
| Звітний період |  |  |

(рік)

(Місто)

Порядок складання та подання звітності

- Звіт складається та подається Замовнику та Інженеру-консультанту (якщо інше не передбачено умовами договору) на щомісячній основі, Звіт подається за підписом відповідального інженера технічного нагляду (визначеного наказом) і керівником підприємства (у випадку залучення юридичної особи на договірних умовах).

- Звіт в обов’язковому порядку повинен містити розділ «Висновки та рекомендації», в якому інженер технічного нагляду чітко зазначає висновки щодо приймання/неприймання виконаних робіт та виявлені недоліки, деформації, невідповідності, які було доведено Генпідряднику і результати їх усунення/чи неусунення.

- Звіт має бути складений у письмовій формі з належним оформленням (згідно з наведеною формою) та надаватися додатково в електронному форматі Замовнику.

- Невід’ємною частиною звіту є додатки, що підтверджують викладену інформацію, зокрема (але не обмежуючись): копії актів на приховані роботи, протоколи випробувань, сертифікати, листування з підрядниками тощо.

- Особа, відповідальна за здійснення технічного нагляду, несе повну відповідальність за достовірність, об’єктивність та повноту інформації, наведеної у Звіті.

- Подання Звіту, в якому не зазначено відомостей про виявлені дефекти, відхилення від проєктної документації чи порушення будівельних норм, є беззаперечним підтвердженням факта їх відсутності протягом звітного періоду. Будь-яке замовчування такої інформації розцінюється як надання недостовірних даних з відповідними наслідками.

- Для заповнення щомісячно є:

| Обов’язкові |  |
| --- | --- |
| Таблиця 1 | інформація щодо виду і обсягів виконання робіт підрядною/субпідрядними організаціями на об’єкті будівництва згідно умов договору підряду |
| Таблиця 2 | інформація щодо засобів, які були використані під час виконання технічного нагляду для проведення замірів, випробувань, випробувань, контролю тощо |
| Таблиця 3 | інформація щодо працівників, які здійснювали технічний нагляд на об’єкті будівництва |
| Таблиця 4 | інформація щодо переліку виконаних робіт за звітний період відповідно до проєктної документації та вимог нормативних документів із зазначенням виявлених недоліків, деформацій, невідповідностей у виконаних роботах та результати їх усунення/не усунення |
| Таблиця 5 | інформація щодо обсягу прихованих робіт та робіт проміжного приймання |
| Таблиця 6 | інформація щодо проведеного контролю матеріалів зі сторони підрядника/субпідрядника |
| Таблиця 7 | форма фотофіксації будівельних робіт за звітний період |
| Таблиця 8 | форма фотофіксації будівельних робіт за звітний період, виконаних з недоліками |
| Таблиця ___ | форма фотофіксації прихованих робіт та проміжного приймання за звітний період |
| Таблиця ___ | Висновки/рекомендації надані за звітний період |
| Визначені Замовником як додаткові (не обов'язкові) |  |
| Таблиця ___ | інформація щодо проведеного контролю матеріалів (лабораторного контролю) зі сторони технічного нагляду |
| Таблиця ___ | Інформація щодо наявності додаткових робіт або змін у проєктній документації |
| Таблиця ___ | Інформація щодо проведені наради, обговорення, зустрічі, перевірок |
| Таблиця ___ | Інформація щодо необхідності внесення змін чи коригування проєктної документації |
| Таблиця ___ | Проведення перевірки та підтвердження рівня середніх цін, наданих підрядником у формах КБ-2в |

Під час виконання договору про здійснення технічного нагляду у будівництві від______  № ___________виконацем (номер

(дата та номер договору на технічний нагляд)

закупівлі на електронній системі закупівель (Prozorro) __________________________________________________

(вказати ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель))

було здійснено технічний нагляд за будівельними роботами під час проведення

____________________ на об’єкті ______________________________________.

(найменування виду будівництва)		                     (найменування об’єкта будівництва)

Роботи виконував Генпідрядник - __________________________________ та

(найменування Генпідрядної організації)

залучені субпідрядники:

Таблиця 1

| Ч.ч. | Найменування субпідрядної організації (код ЄДРПОУ субпідрядної організації) | Перелік робіт, який виконувала субпідрядна організація в межах звітного періоду |
| --- | --- | --- |

Роботи приводилися за адресою - ______________________________________.

(зазначити  адресу об'єкта  будівництва)

Засоби, які використовувалися під час виконання технічного нагляду:

Таблиця 2

| Ч.ч. | Найменування засобу | Дата повірки (за наявності) |
| --- | --- | --- |

Персонал залучений для виконання технічного нагляду залученого у звітний період:

Таблиця 3

| Ч.ч. | Прізвище, ім’я, по батькові виконавця технічного нагляду | Найменування робіт Генпідрядника/Субпідрядника, де особа виконувала технічний нагляд | Номер кваліфікаційного сертифікату (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- |

Звітний період  ___________________________

(вказати початок і кінець звітного періоду)

Таблиця 4 - Виконані роботи та виявлення будівельно-монтажних робіт з недоліками

| Ч.ч. | Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які були виконані на об’єкті будівництва. | Відмітка про прийняття/неприйняття будівельних робіт (відповідність проєктній документації та вимогам нормативних документів) | Опис виявленого недоліку, деформації, невідповідності у виконаних роботах та зафіксовані при виконанні технічного нагляду. Зазначення номеру акта виявлених недоліків. Зазначення номеру акта з наданою вказівкою чи Припису. | Результати усунення недоліку, деформації, невідповідності* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Примітка. У випадку призупинення будівельних робіт або невиконання підрядником вимоги особи, яка здійснює технічний нагляд   щодо усунення виявлених зауважень, в акті необхідно зафіксувати відповідний факт.

Звітний період  ___________________________

(вказати початок і кінець звітного періоду)

Таблиця 5 - Виконані приховані роботи (про що наявні відповідні акти прихованих робіт) та роботи які вимагають проміжного прийняття відповідальних конструкцій (робіт):

| ЧЧ.ч. | Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які були приховані (потребують проміжного прийняття) | Відмітка про прийняття/неприйняття прихованих (проміжного контролю) робіт | Номер акта прийняття Номер акта на закриття прихованих робіт | Виявлені недоліку, деформації, невідповідності при прийманні |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Звітний період  ___________________________
                      (вказати дату початку та завершення звітного періоду)

Таблиця 6 - Контроль використаних матеріалів та обладнання, а також перевірки наявноств документів, що підтверджують їх якісні характеристики. Зокрема, перевірено технічні паспорти, сертифікати відповідності, документи про результати лабораторних випробувань конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що застосовуються під час будівництва об’єкта тощо.

| Ч.ч. | Назва матеріалу згідно з вимог НД | Умовна познака матеріалу | Документ про відповідність | Результати вхідного контролю (відповідність/невідповідність та за якими показниками) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Звітний період  ___________________________
                      (вказати дату початку та завершення звітного періоду)

Таблиця 7 - Обсяг прийнятих та оплачених будівельно-монтажних робіт, підтверджених актами форми КБ-2в / КБ-3, наданими Підрядником, з урахуванням попередніх звітних періодів (наростаючим підсумком) та узгоджених із Замовником відповідно до умов договору підряду

| Ч.ч. | Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які були виконані на об'єкті | Відмітка про прийняття | Прізвище, ім’я, по батькові виконавця технічного нагляду Номер кваліфікаційного сертифікату (за наявності) | Фактична вартість виконаних будівельних робіт, грн | Дата оплати будівельних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всього виконано робіт на об’єкті будівництва на суму - ____________________________.

(вказати суму (грн) які були виконані і оплачені)

Вартість договору (підряду) будівництва об'єкта - ______________________________.

(вказати суму (грн) вартості договору на Prozorro)

Вартість додаткових робіт, які виникли при будівництві - ___________________________.

(вказати суму (грн) вартості договору на Prozorro)

Звітний період  ___________________________
                      (вказати дату початку та завершення звітного періоду)

Таблиця 8 - Фотофіксація будівельно-монтажних робіт

Перше фото обов’язково має відображати загальний вигляд об’єкта будівництва станом на кінець звітного періоду.

Усі інші фотоматеріали подаються в хронологічній послідовності та мають відображати всі дні присутності інженера (інженерів) технічного нагляду безпосередньо на об’єкті будівництва.

Фотофіксація, виконана інженером технічного нагляду, повинна надаватися у цифровому форматі (JPEG, PNG або PDF).

Виконавець технічного нагляду зобов'язаний створити та підтримувати єдине хмарне середовище (формат Google Drive чи Dropbox) для систематизації та зберігання всіх фото- та відеоматеріалів, що стосуються об'єкта будівництва. Матеріали повинні зберігатися у високій якості та бути доступними Замовнику в режимі реального часу. Виконавець зобов'язаний забезпечити зберігання архіву матеріалів у цьому середовищі протягом 5 (п'яти) років після прийняття об'єкта в експлуатацію.

| Ч.ч. | Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які фіксуються на об’єкті будівництва | Фотоматеріал | Дата проведення зйомки |
| --- | --- | --- | --- |

Звітний період  ___________________________
                      (вказати дату початку та завершення звітного періоду)

Таблиця 9 - Фотофіксація будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками

Технічним наглядом у звітному періоді здійснено фотофіксацію будівельних робіт, виконаних з недоліками. Усі фотоматеріали надаються у хронологічній послідовності.

Фотофіксація, виконана інженером з технічного нагляду, повинна подаватися в цифровому форматі (JPEG, PNG або PDF). Фотоматеріали мають бути чіткими, інформативними, такими, що дозволяють однозначно ідентифікувати місце та характер виявленого недоліку.

Рекомендується в колонці 5 відповідної форми зазначати стадію виконання робіт, до якої належить зафіксований недолік, а також, за можливості, додавати схему, фрагмент проєктної документації або посилання на відповідний пункт нормативного документа, вимоги якого було порушено.

Виконавець технічного нагляду зобовязаний створити та підтримувати єдине хмарне середовище (формат Google Drive чи Dropbox) для систематизації та зберігання всіх фото- та відеоматеріалів, що стосуються об'єкта будівництва. Матеріали повинні зберігатися у високій якості та бути доступними Замовнику в режимі реального часу. Виконавець зобов'язаний забезпечити зберігання архіву матеріалів у цьому середовищі протягом 5 (п'яти) років після прийняття об'єкта в експлуатацію.

| Ч.ч. | Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента. Короткий опис робіт, які фіксуються на об’єкті | Фотоматеріал | Дата проведення зйомки | Стислий опис виявленого недоліку Зазначення номеру акта виявлених недоліків. Зазначення номеру акта з наданою вказівкою чи Припису. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Звітний період  ___________________________
                      (вказати дату початку та завершення звітного періоду)

Таблиця 10 - Фотофіксація прихованих робіт та проміжного приймання

Всі фотоматеріали надаються у хронологічній послідовності.

Фотофіксація, здійснена інженером з технічного нагляду, повинна надаватися у цифровому форматі (JPEG, PNG або PDF).

Фотоматеріали повинні чіткими, інформативними та підтверджувати відповідність робіт проєктній документації та чинних вимогам нормативних документів.

Рекомендується у колонці 5 вказати стадію виконання робіт, до якої належить зафіксований недолік, та, за можливості, додати схему або посилання на відповідний частину проєктної документації чи пункт вимоги нормативного документа.

| Ч.ч. | Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента | Фотоматеріал | Дата проведення зйомки | Стислий опис виду виконаних робіт. Номер акта прихованих робіт. Номер акта проміжного приймання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Звітний період  ___________________________
                      (вказати дату початку та завершення звітного періоду)

Таблиця 11 - Участь у нарадах, обговореннях, зустрічах та перевірках, що стосуються об’єкта будівництва.

Всі заходи надаються у хронологічній послідовності.

| Ч.ч. | Дата проведення заходу чи перевірки. Формат участі (очна (із зазначенням місця)/онлайн) | Ініціатор проведення заходу чи перевірки (замовник, підрядник, ДІАМ, орган місцевого самоврядування тощо). Орієнтовний перелік присутніх (зазначити прізвища, посади, установи / організації учасників заходу) | Короткий опис тематики/ питання | Висновки/ результати (погоджені рішення/ зафіксовані порушення або їх відсутність/ вказівки чи рекомендації/ вжиті заходи за результатами наради чи перевірки (усунення недоліків, коригування графіка тощо) | Додатки (протокол наради/ фотофіксація/ виписки з журналу авторського нагляду/ акт перевірки/ лист з висновками тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Звітний період  ___________________________
                      (вказати дату початку та завершення звітного періоду)

Таблиця 12 - Інформація щодо  необхідності внесення змін чи коригування проєктної документації об’єкта будівництва.

| Ч.ч. | Найменування частини об’єкта та конструктивного елемента | Короткий опис суті якого характеру необхідні зміни. Зазначення номера тому проєктної документації, куди необхідно внести зміни або провести коригування | Висновки/рекомендації* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |

*Примітка.  У висновках або рекомендаціях особі, яка здійснює технічний нагляд, доцільно зазначити, чи підтверджує вона необхідність внесення змін або проведення коригування проєктної документації із залученням проєктної організації.

Додаток 6

до Примірної форми договору

про здійснення технічного нагляду за будівництвом

Перелік ключового персоналу Виконавця,

який залучається до надання Послуг (примірний)*

| № з/п | ПІБ особи | Посада / сфера надання послуг за договором | Інформація про кваліфікаційний сертифікат / сертифікат (назва професії, дата видачі, серія та №)** | Кваліфіка-ційна категорія | Досвід роботи*** | Документ про страхування професійної відповідаль-ності (дата видачі, №) | Документ про призначення / залучення**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Особа, визначена відповідальною за реалізацію проєкту (Керівник проєкту) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Інженер з технічного нагляду (будівництво) |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Експерт будівельний з технічного обстеження будівель і споруд |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Інженер-проєктувальник з кошторисної документації |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Інженер з охорони праці (будівництво) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Інженер-геодезист |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Експерт будівельний з інженерно-технічних заходів цивільного захисту (для дорожнього будівництва – аудитор безпеки автомобільних доріг) |  |  |  |  |  |

вження додатка 5

* Наведений примірний перелік не є виключним чи остаточним. Кількість та склад ключового персоналу Виконавця визначається з урахуванням класу наслідків (відповідальності) об’єкта, складності та обсягів робіт (послуг), вимог тендерної документації Замовника при здійсненні закупівель та етапу, на якому залучається відповідний персонал.

** Заповнюється щодо осіб, які  згідно із законодавством повинні мати кваліфікаційний сертифікат (сертифікат), за даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, інших державних інформаційних систем та реєстрів.

*** Для осіб, що мають кваліфікаційні сертифікати (сертифікати), підтверджується датою видачі кваліфікаційних сертифікатів (сертифікатів).

**** Для штатних працівників – наказ про призначення на посаду або інші документи, що підтверджують трудові відносини з працівниками. Для осіб, залучених за цивільно-правовими угодами або іншими договорами (включаючи договори з фізичними особами-підприємцями) – реквізити відповідних договорів.

| Замовник ____________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) | Виконавець ____________________________________ (посада, прізвище, ініціали, підпис) |
| --- | --- |
| М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року | М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року |

_______________

Додаток 7

до Примірної форми договору

про здійснення технічного нагляду за

будівництвом

Перелік документації,

яку Замовник надає Виконавцю

| № з/п | Назва документа | Строк подання | Кількість примірників | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документація, яка надається до початку реалізації проєкту |  |  |  |  |
| 1. |  | до__ | ___ прим. |  |
| 2. |  | до__ | ___ прим. |  |
| 3. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 4. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 5. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 6. |  |  |  |  |
| Документація, яка надається під час реалізації проєкту |  |  |  |  |
| 1. |  | до__ | ___ прим. |  |
| 2. |  | до__ | ___ прим. |  |
| 3. |  | до __ | ___ прим. |  |

| Замовник ______________________________ | Виконавець __________________________ |
| --- | --- |
| (посада, прізвище, ініціали, підпис) М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року | (посада, прізвище, ініціали, підпис) М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року |

* Зазначається, зокрема, форма передачі документації (на паперових носіях та/або у вигляді електронних документів)

Додаток 8

до Примірної форми договору

про здійснення технічного нагляду за будівництвом

Перелік документації,

яку Виконавець надає Замовнику

| № з/п | Назва документа | Строк подання | Кількість примірників | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документація, яка надається протягом реалізації проєкту |  |  |  |  |
| 1. |  | до__ | ___ прим. |  |
| 2. |  | до__ | ___ прим. |  |
| 3. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 4. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 5. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 6. |  |  |  |  |
| Документація, яка надається після завершення реалізації проєкту |  |  |  |  |
| 1. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 2. |  | до __ | ___ прим. |  |
| 3. |  | до __ | ___ прим. |  |

| Замовник ______________________________ | Виконавець __________________________ |
| --- | --- |
| (посада, прізвище, ініціали, підпис) М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року | (посада, прізвище, ініціали, підпис) М.П. (за наявності) «___» ____________20__ року |

* Зазначається, зокрема, форма передачі документації (на паперових носіях та/або у вигляді електронних документів)

| Начальник управління комунального господарства міської ради | Олександр МАРЦУН |
| --- | --- |
| Керуючий справами виконавчого комітету міської ради | Ольга ПАШКО |